2022年辰溪县重点民生实事停车位项目完成情况明细表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 | 新建停车位（个） | 累计完成（个） | 累计完成率（%） | 新建停车位详细地址 | 备注 |
| 3月 | 300 | 300 | 33.33% | 辰溪县城南大道路边停车位 |  |
| 4月 | 182 | 482 | 53.50% | 辰溪县看守所停车场106个； |  |
| 屈原大道路边停车场76个 |  |
| 5月 | 156 | 638 | 70.80% | 辰溪县妇幼保健院 | 其中地下停车场停车位138个，地面停车位18个 |
| 6月 | 133 | 771 | 85.60% | 农商银行辰溪县分行96个 | 其中地下停车场76个，地面停车位20个 |
| 辰溪县育才路路边停车场37个 |  |
| 7月 | 148 | 919 | 102.10% | 辰溪县三校合一壹号地下停车场 |  |
| 8月 | 0 | 919 | 102.10% |  |  |
| 9月 | 47 | 966 | 107.30% | 县政府家属区停车位 |  |
| 10月 | 0 | 966 | 107.30% |  |  |
| 11月 | 0 | 966 | 107.30% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 2022年指标任务数900个,截止11月份完成966个，完成率107.30% |