湖南辰溪仙人界省级森林公园

总体规划(新编)

(2021～2030年)

湖南省农林工业勘察设计研究总院

二〇一〇年六月

湖南辰溪仙人界省级森林公园

总体规划(新编)

(2021～2030年)

工程号：2016L-226-2

| 工程咨询单位甲级资信证书： | 中咨协 91430000MA4L2C824C-18ZYJ18 |
| --- | --- |
| 林业调查规划设计资质证书： | 中国林业工程建设协会 甲A18-001 |
| 国印勘察设计证书： | 住建部 设计甲级 A143001470 |

| 院 长： |  |
| --- | --- |
| 总工程师： |  |
| 副总工程师： |  |
| 部门负责人： |  |
| 项目负责人： |  |

2020年6月

主要编制人员名单

湖南省农林工业勘察设计研究总院

王福生    二级教授            副院长

瞿跃辉    高级工程师          主  任

邓德明    教授级高级工程师    副主任

吴晟扬    高级工程师          副主任

刘大逵    高级工程师          科  长

屈术群    高级工程师          副科长

刘  松    高级工程师          主任工程师

张  江    高级工程师          主任工程师

朱  赛    工  程  师

周建军    工  程  师

段洁琼    工  程  师

湖南省辰溪县

杨一中    怀化市人大副主任、县委书记

谢建军    县委副书记、县长

万  里    县委副书记

刘向阳    县委常委、常务副县长

米贤海    县人民政府副县长

周  丹    县发展和改革局局长

陈春阳    县编办主任

郑福荣    县财政局局长

周克武    县林业局负责人

刘  平    县人力资源和社会保障局局长

方小华    住房和城乡建设局局长

黄  凯    县文体旅游广电新闻出版局局长

赵  杰    县自然资源局局长

黄  斌    怀化市生态环保局辰溪县分局局长

麻陆辉    县水利局局长

宋  琳    县交通局局长

张喜良    县民族宗教事务局局长

陈  超    县融媒体中心主任

肖昌敉    县史志办主任

雷海燕    县档案馆副馆长(主持工作)

刘明进    县统计局局长

陈旭楚    县气象局局长

李佑军    县规划办主任

瞿显长    县森林公安局局长

翟德良    县林业局副局长

汤家葡    仙人湾瑶族乡党委书记

米仁勇    仙人湾瑶族乡乡长

肖典军    仙人岩国有林场场长

包敦刚    仙人岩国有林场支部委员、副场长

杨  飞    仙人岩国有林场支部委员、副场长

肖崇友    仙人岩国有林场副场长

石绍平    仙人岩国有林场副场长

舒家喜    仙人岩国有林场办公室主任

陈  骇    仙人岩国有林场业务股股长   18874532188

项目负责人：屈术群  刘  松

执      笔：屈术群  刘  松  朱  赛  周建军  段洁琼

制      图：张  江

审      核：宁佐敦  教授级高级工程师  主任工程师

审      定：吴会平  教授级高级工程师  副总工程师

目  录

第一章 基本情况	1

1.1 自然地理概况	1

1.2 社会经济条件	7

1.3 历史沿革	8

1.4 森林公园建设与旅游现状	9

第二章 生态环境及森林风景资源	12

2.1 生态环境评价	12

2.2 森林风景资源调查与评价	18

第三章 森林公园发展条件分析	48

3.1 森林公园发展的优势与劣势	48

3.2 森林公园发展面临的机遇与挑战	51

第四章 总则	55

4.1 规划指导思想	55

4.2 规划原则	55

4.3 规划依据	57

4.4 规划分期	59

第五章 总体布局与发展战略	60

5.1 森林公园性质与范围	60

5.2 森林公园主题定位	61

5.3 森林公园功能分区	62

5.4 分区建设项目及景点规划	66

5.5 森林公园发展战略与营销策划	72

第六章 环境容量估算及客源市场分析与定位	73

6.1 容量估算	76

6.2 客源市场分析与定位	81

第七章 植被与森林景观规划	83

7.1 规划原则	83

7.2 植被规划	83

7.3 森林景观规划	86

7.4 风景林经营管理规划	91

第八章 资源与环境保护规划	93

8.1 规划原则	93

8.2 重点森林风景资源保护	93

8.3 森林植物和野生动物保护	94

8.4 环境保护	96

第九章 生态文化建设规划	100

9.1 规划原则	100

9.2 生态文化建设重点和布局	100

9.3 生态文化设施规划	102

9.4 解说系统规划	103

第十章 森林生态旅游与服务设施规划	107

10.1 森林生态旅游产品定位	107

10.2 游憩项目策划	107

10.3 旅游服务设施规划	110

10.4游线组织规划	115

第十一章 基础工程规划	118

11.1 道路规划	118

11.2 给、排水工程规划	122

11.3 供电规划	126

11.4 通信、网络、广播电视工程规划	128

11.5 旅游安全保障系统与设施规划	129

第十二章 防灾及应急管理规划	132

12.1 灾害历史	132

12.2 森林防火及林业有害生物防治规划	132

12.3 其它灾害防治	135

12.4 监测、应急预案	136

第十三章 土地利用规划	138

13.1 土地利用现状分析	138

13.2 土地利用规划原则	139

13.3 土地利用规划	139

第十四章 社区发展规划	141

14.1 居民点分布现状分析	141

14.2 社区发展规划原则	142

14.3 社区发展规划	143

第十五章 环境影响评价	146

15.1 环境质量现状	146

15.2 建设项目对环境影响评估	146

15.3 采取对策措施	148

15.4 环境影响评价结论与建设	150

第十六章 投资估算	153

16.1 估算依据	153

16.2 投资估算	154

16.3 资金筹措	155

第十七章 效益评估	157

17.1 生态效益评价	157

17.2 社会效益评价	159

17.3 经济效益评价	160

第十八章 分期建设规划	165

18.1 近期建设目标及重点建设工程	165

18.2 中期建设目标及重点建设工程	165

18.3 远期建设目标及重点建设工程	166

第十九章 实施保障措施	167

19.1 政策保障措施	167

19.2 组织保障措施	167

19.3 机构保障措施	168

19.4 资金保障措施	169

19.5 人力资源保障	170

19.6 宣传保障	171

19.7 消防、劳动安全、职业卫生与节能节水措施	171

附表：

1、湖南辰溪仙人界省级森林公园建设投资估算表

2、湖南辰溪仙人界省级森林公园总投资使用计划和资金筹措表

3、湖南辰溪仙人界省级森林公园营业收入与税金及附加估算表

4、湖南辰溪仙人界省级森林公园成本估算表

5、湖南辰溪仙人界省级森林公园流动资金估算表

6、湖南辰溪仙人界省级森林公园资产折旧与摊销估算表

7、湖南辰溪仙人界省级森林公园损益表

8、湖南辰溪仙人界省级森林公园现金流量表

9、湖南辰溪仙人界省级森林公园资金来源与运用表

附图：

1、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)区位分析图

2、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)交通分析图

3、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)范围控制坐标点分布图

4、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)卫星影像图

5、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)高程分析图

6、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)坡度分析图

7、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)坡向分析图

8、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)土地利用现状图

9、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)森林风景资源分布图

10、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)客源市场分析图

11、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)功能分区图

12、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)土地利用规划图

13、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)景区景点分布图

14、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)植物景观规划图

15、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)游憩项目策划图

16、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)游览线路组织图

17、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)服务设施规划图

18、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)道路交通规划图

19、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)给排水工程规划图

20、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)通信与网络工程规划图

21、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)环卫设施规划图

22、湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)近期建设项目布局图

附件

1、湖南省人民政府办公厅《湖南省人民政府办公厅关于同意建立洞口大湾等省级森林公园和调整平江福寿山等省级森林公园经营范围有关事项的复函》(湘政办函[2018]93号)

2、《辰溪县人民政府专题会议纪要》[2019]第9次

3、辰溪县各部门关于《湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2019-2030)送审稿》的有关建议

4、怀化市林业局关于《湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2019-2030)》的审核意见(怀林场[2019]109号)

5、辰溪仙人界省级森林公园总体规划（2020-2030）评审意见、评审会议纪要、评审会专家名单

6、辰溪仙人界省级森林公园专家意见修改反馈

7、湖南辰溪仙人界省级森林公园承诺函

前  言

湖南辰溪仙人界省级森林公园(以下文中简称“仙人界森林公园”或“森林公园”)位于湖南省辰溪县东南部，地处雪峰山脉中部，是我国云贵高原向雪峰山脉过渡以及中亚热带向北亚热带过渡区域，特殊的过渡性生态区位条件，孕育了该地独具特色的不可多得的生物资源。根据调查结果统计，仙人界森林公园有维管植物179科634属1173种，动物27目71科188种。森林公园有成片古树林群落，有古树树种22种，数量约1000株，部分古树年龄已经超过300年，最大胸径达102厘米。森林公园为我国喀斯特地貌发育最具代表性的区域之一，境内多溶洞、滴水石壁、干旱石壁、土台、溶槽、石芽等特殊小生境。森林公园地处瑶乡，瑶族文化历史悠久，人文独具特色。森林公园共有景点40余处，生物、地文、水文、天象和人文五类景观资源丰富，非常适合常年开展以生态休闲为主的旅游活动。

近年来，为加强对森林公园旅游资源和生态环境的保护，辰溪县政府出台了森林公园的保护规定，将天然次生林划为公益林进行保护，明确森林公园内禁止捕猎、砍薪、烧炭、开矿、采石和修建违章建筑等。为加强生态环境保护和旅游资源合理开发利用，累计投入1152万元用于生态环境建设和基础设施建设，并完成了林权发证工作。

2016年初，辰溪县委、县政府明确将创建仙人界省级森林公园列入全县重点工作，2016年6月，县政府常务会议研究讨论并通过了《辰溪县创建仙人界省级森林公园工作方案》。2016年7月，经湖南省农林工业勘察设计研究总院实地调查，编制完成了《拟设立湖南辰溪仙人界省级森林公园可行性研究报告》。2017年8月，完成了森林公园范围内林地权属资料收集和整理。2017年10月23日，辰溪县人民政府向怀化市人民政府提出书面申报申请，2017年11月7日，省有关领导及专家到辰溪进行了实地考察，2017年12月20日，可行性报告评审通过。2018年11月，湖南省人民政府办公厅湘政办函〔2018〕93号文件批准建立“湖南辰溪仙人界省级森林公园”。森林公园建立后，辰溪县筹备成立“辰溪县仙人界森林公园管理局”，与辰溪仙人岩国有林场一套人马，两块牌子，负责森林公园的建设和日常管理。

根据《湖南省林业厅关于进一步规范森林公园申报(核)有关事项的通知(湘林国〔2017〕1号)》，“对新设立的国家级、省级森林公园，必须在批准建立森林公园的18个月内完成总体规划修编”；根据《湖南省森林公园条例》第十二条“森林公园经批准设立后，森林公园管理组织应当在十八个月内编制完成总体规划”。为此，辰溪县仙人岩国有林场经过慎重研究，委托湖南省农林工业勘察设计研究总院完成《湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)》工作。

根据《国家级森林公园总体规划规范》(LY/T2005-2012)，规划编制组与辰溪县人民政府、各有关部门的领导、专家就湖南辰溪仙人界省级森林公园今后的建设项目、建设内容、建设规模等问题进行认真仔细的分析与商讨，在各方意见基本达成一致的前提下，精心地编写完成了《湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)》文本。

在《湖南辰溪仙人界山省级森林公园总体规划(2021～2030年)》编制过程中，编制组得到了湖南省林业局、怀化市林业局、辰溪县县委、辰溪县政府、辰溪县人大、辰溪县政协、辰溪县林业局等相关部门的大力支持与帮助，在此一并致以衷心的感谢。由于项目组成员知识和技术水平有限，规划文本中有不当和疏忽之处，敬请批评指正。

《湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)》编制组

2020年6月

- 第一章  基本情况

## 1.1 自然地理概况

- 1.1.1 自然地理位置

湖南辰溪仙人界省级森林公园(以下简称“仙人界森林公园”或“森林公园”)位于湖南省辰溪县东南部，东、南与仙人湾瑶族乡交界，西、北与长田湾乡接壤，地理坐标介于东经110°15′32″～110°20′20″，北纬27°45′14″～27°49′02″之间，东西宽7.6千米，南北长6.9千米。

森林公园总面积1788.31公顷，涉及仙人岩国有林场方子岩工区、罗子坡工区、农林工区、平顶界工区的国有土地面积1353.00公顷，仙人湾瑶族乡罗家坪村、千丘田村、光明堂村、望乡村的集体土地面积435.31公顷。

- 1.1.2 地形地貌

森林公园地处雪峰山脉中段，主体区域以低山喀斯特地貌为主，海拔400～1000米，最高峰仙人岩海拔1021.5米，最低为仙人湾瑶族乡光明堂村的乌羊洞，海拔370.0米，相对高差651.5米。总体上，森林公园海拔较高，其中国有林场部分地势较平坦，大部分地段处于海拔750-900米之间。仙人湾瑶族乡集体林部分处于山体东坡，平均坡度30°左右，整体地形呈带状，从西南向东北倾斜，中部高、两边低，山体狭长。

- 1.1.3 气候

森林公园属亚热带季风湿润气候区，为亚热带内陆湿润气候类型。森林公园内气候温和，雨量充沛，四季分明，具有夏无酷热，冬少严寒的特点。

森林公园年平均气温17.8度，一月平均气温5.5度，极端低温为-3.4度；七月平均气温为28.9度，极端高温为39.4度。森林公园温度比辰溪县城低4度左右。年均降雨量为1685毫米左右，但降水量分配不均，4～8月降水占全年的60%以上。年降雪期为10天左右，在高海拔地段年降雪量约为20厘米，海拔800米以上常见雾淞景观。无霜期293天，境内年平均日照1447.6小时，阳光充足。年均空气相对湿度达到81.2%，人体感觉舒适。

总体来看，仙人界森林公园气候呈现鲜明的森林旅游气候特征。

- 1.1.4 水文条件

森林公园属沅水流域，地处岩溶地区，属喀斯特地貌，降水主要从地面渗入溶洞、阴河，地面有数条流量较小的季节性溪沟，流向主要为从西往东。

森林公园内泉水资源较丰富，有多处泉眼，且水质清洁，无污染，可作为饮用水源。仙人界森林公园沕水洞村内有一古井，井水长年不竭，平均每天出水量约100立方米。

- 1.1.5 土壤

森林公园内母质母岩以石灰岩为主，有部分石英砂岩和砂质页岩分布，大部分为石灰岩发育的钙质黄壤，其它为石英砂岩和砂质页岩发育形成的黄壤，土层较深厚，pH值为6.5，理化性状较好。森林公园内土壤分布呈干湿交替明显的垂直带谱，其分布为：500米以下为红壤，500～900米为黄壤，900米以上为黄棕壤。

- 1.1.6 植物及植被资源

(1)植物资源概况

根据野外调查结果统计，仙人界森林公园有维管植物179科634属1173种(含种下单位，下同)，其中蕨类植物26科58属113种，裸子植物8科11属13种，被子植物145科565属1047种，植物资源较为丰富。

森林公园种子植物中含20种以上的优势科有禾本科、菊科、蔷薇科、蝶形花科、唇形科、大戟科、莎草科、茜草科、荨麻科、蓼科等。构成该地地带性植被的科主要有壳斗科、樟科、金缕梅科、山茶科、安息香科、槭树科、冬青科、大戟科等。

依据《国家重点保护野生植物名录(第一批)》(1999年)，仙人界森林公园共有国家Ⅱ级重点保护野生植物9种，即香果树(Emmenopterys henryi)、红椿(Toona ciliata)、伞花木(Eurycorymbus cavaleriei)、喜树(Camptotheca acuminata)、樟树(Cinnamomum camphora)、野大豆(Glycine soja)、花榈木(Ormosia henryi)、金荞麦(Fagopyrum dibotrys)、中华结缕草(Zoysia sinica)；列入CITES附录Ⅱ中兰科植物7种，即春兰(Cymbidium goeringii)、寒兰(Cymbidium kanran)、斑叶兰(Goodyera schlechtendaliana)、见血青(Liparis nervosa)、绶草(Spiranthes sinensis)、艳丽菱兰(Rhomboda moulmeinensis)、小舌唇兰(Platanthera minor)；此外，仙人界森林公园有湖南省野生重点保护植物5种，即川桂(Cinnamomum wilsonii)、猴樟(Cinnamomum bodinieri)、中华猕猴桃(Actinidia chinensis)、青檀(Pteroceltis tatarinowii)、刺楸(Kalopanax septemlobus)。仙人界森林公园内还引种栽培了国家重点保护植物银杏(Ginkgo biloba)、南方红豆杉(Taxus wallichiana var. mairei)、厚朴(Houpoea officinalis)、川黄檗(Phellodendron chinense)和莲(Nelumbo nucifera)等。

(2)植被类型及分布

①植被类型

森林公园地处雪峰山脉中段，气候为中亚热带季风湿润气候区，冬无严寒，夏无酷暑，生境复杂，天然次生林保存较为完好，植物多样性高，区系成分复杂，植被类型多样。仙人界森林公园的植被可划分为3个植被型组、7个植被型、28个群系，具体见表1-1。

| 仙人界森林公园植被类型一览表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1-1 |  |  |  |
| 植被型组 | 植被型 | 群系 | 主要分布区 |
| 针叶林 | Ⅰ针叶林 | 1．马尾松林 | 方子岩、平顶界、农林工区等工区 |
|  |  | 2．杉木林 | 光明堂村、罗子坡工区 |
|  |  | 3．柳杉林 | 农林工区 |
|  | Ⅱ针阔混交林 | 4．松阔混交林 | 平顶界工区、光明堂村等 |
|  |  | 5．杉阔混交林 | 平顶界工区、方子岩工区 |
| 阔叶林 | Ⅲ常绿落叶阔叶混交林 | 6．尖叶四照花+枹栎林 | 七水冲 |
|  |  | 7．青冈+化香树林 | 光明堂村 |
|  |  | 8．小叶青冈+尖叶四照花+化香树林 | 七水冲 |
|  | Ⅳ落叶阔叶林 | 9．栓皮栎+枹栎林 | 农林工区梨木坨 |
|  |  | 10．栓皮栎+白栎林 | 光明堂村 |
|  |  | 11．拟赤杨林 | 方子岩工区 |
|  |  | 12．枫香林 | 方子岩工区、千丘田村等 |
|  |  | 13．枹栎+板栗林 | 方子岩工区 |
|  |  | 14．青榨槭林 | 方子岩工区 |
|  |  | 15．麻栎林 | 农林工区 |
|  |  | 16．檫木林 | 农林工区 |
|  |  | 17．白栎+化树林 | 七水冲 |
|  | Ⅴ竹林 | 18．毛竹林 | 千丘田村、农林工区等 |
|  |  | 19．水竹林 | 农林工区 |
|  |  | 20．桂竹林 | 农林工区 |
| 灌丛和灌草丛 | Ⅵ灌木林 | 21．山胡椒灌丛 | 农林工区 |
|  |  | 22．山胡椒+盐肤木灌丛 | 农林工区 |
|  |  | 23．腊梅灌丛 | 光明堂村 |
|  |  | 24．岩栎灌丛 | 平顶界工区 |
|  |  | 25．火棘灌丛 | 农林工区、方子岩工区等 |
|  |  | 26．油茶林 | 农林工区、方子岩工区等 |
|  | Ⅶ灌草丛 | 27．五节芒灌草丛 | 农林工区 |
|  |  | 28．大白茅灌草丛 | 方子岩工区 |

②主要植被类型分布

针叶林分布于海拔800米以下的山脊或山坡，为次生针叶林或以针叶林为优势种的针阔混交林，优势树种为马尾松和杉木，另有小面积柳杉林。针阔混交林主要是马尾松与其它阔叶树混交而构成的群落类型，主要分布在方子岩工区、凤凰山周边等地。

常绿落叶阔叶混交林主要分布在海拔800米以下的梨木坨、芦茅凼、黑冲等地，是仙人界森林公园的地带性植被。建群种主要有小叶青冈、樟树、尖叶四照花、枫香、栓皮栎、枹栎、麻栎等。这些地方由于人为干扰因素少，植被保存完好，其保护价值、科研价值和观赏价值较高。

落叶阔叶林分布于森林公园海拔370～900米的山丘或沟谷两侧，形成以落叶树种为优势种的群落，该类群亦是构成公园地带性植被的组成成分。以朴树、黄连木、檫木、栓皮栎、枫香、枹栎等为建群种组成的落叶阔叶林主要分布在芦茅凼、五十大田、黑冲等地。

竹林以毛竹林为主，主要分布在居民区周边，且分布面积小。

森林公园内灌丛及灌草丛主要分布在陡峭石壁或瘠薄的石灰岩区域及仙人岩山顶较裸露地带。常见的类群主要有岩栎、蜡梅和山胡椒等灌丛，岩栎灌丛主要分布在瘠薄的石灰岩陡壁，蜡梅灌丛主要分布在湿润的石灰岩壁。森林公园内灌草丛主要为五节芒灌草丛，主要分布在仙人岩山顶一线。

③植被的主要特征

A.森林植被类型多样，石灰岩次生阔叶林植被封育完好

森林公园地处中亚热带常绿阔叶林地带，位于怀化市东北缘，西接沅麻盆地，东临沅江，地形如波状起伏，南北向处在雪峰山向武陵山脉的倾斜地段上，东西向介于湘西沅麻盆地向沅江的过渡区，地理区位上属湘桂、中起伏山地、喀斯特盆地区域。由于特殊的地理位置及石灰岩喀斯特地貌，天然植被受人为干扰的程度较大，但分布在生境条件恶劣、交通不便的沟谷山冲两岸，或高耸陡峭的悬崖石壁之上以及村庄附近的风水林保存较好，使得这些区域的地带性植被得以保存下来，经过近10多年的封山育林，森林公园内植被逐步恢复。森林公园境内森林面积达1587.33公顷，森林覆盖率达88.76%，植被类型多样，主要以常绿落叶阔叶混交林和落叶阔叶林为主，以樟科、壳斗科、山茶科、金缕梅科、芸香科、漆树科、山茱萸科等科的阔叶树种所组成，季相明显，森林景观丰富多彩，夏季绿色葱茏，秋季色彩斑斓，林冠波浪起伏，形成了典型的亚热带石灰岩次生阔叶林景观。

B.植被以针叶林为主，垂直分布不明显，地带性植被主要分布在低山区

森林公园主体以低山地貌为主，海拔在400～1000米之间，最高海拔1021.5米，现状植被以人工林为主。森林公园内植被中人工林面积占森林总面积的68.10%，主要为杉木、马尾松、圆柏(Juniperus chinensis)、毛竹(Phyllostachys edulis)等；次生林分布面积占森林总面积的31.90%，植被几乎没有垂直分布的特征。但从山脚到山顶，植物种类随着海拔梯度变化而有所不同，土著野生植物在垂直分布上存在明显差异。

C.次生植被以耐旱阔叶林和石灰岩山地灌丛为主

森林公园境内构建次生阔叶林植被的优势种主要是青冈、小叶青冈、灯台树、栓皮栎、化香树、尖叶四照花、青榨槭、光皮桦、黄连木等，其中栓皮栎、黄连木、化香树、枹栎、麻栎等为典型的耐旱树种，适应能力强。构成耐旱、耐瘠薄、适宜石灰岩山地生长次生灌丛的主要物种有岩栎、华中枸骨、蜡梅、海金子、球核荚蒾、烟管荚蒾、铁仔(Myrsine africana)、火棘(Pyracantha fortuneana)、石楠等。

- 1.1.7 野生动物资源

(1)野生动物物种组成

辰溪仙人界森林公园现已记录鱼类29种，隶属4目11科；陆生脊椎动物159种，隶属4纲23目60科，其中：两栖纲1目6科14种；爬行纲3目7科26种；鸟纲13目33科96种；哺乳纲6目14科23种。详见表3-2。

仙人界森林公园陆生脊椎动物资源一览表

表1-2

| 分类地位 |  |  |  | 动物区系 |  |  | 保护动物 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纲 | 目 | 科 | 种 | 东洋界 | 古北界 | 广布种 | I | II | “三有动物” |
| 两栖纲 | 1 | 6 | 14 | 12 | / | 2 | / | 1 | 13 |
| 爬行纲 | 3 | 7 | 26 | 17 | / | 9 | / | / | 26 |
| 鸟纲 | 13 | 33 | 96 | 64 | 16 | 16 | / | 14 | 74 |
| 哺乳纲 | 6 | 14 | 23 | 17 | 3 | 3 | / | 2 | 3 |
| 合计 | 23 | 60 | 159 | 110 | 19 | 30 | / | 17 | 116 |

(2)珍稀濒危野生动物

森林公园现已记录国家Ⅱ级保护野生动物17种，如虎纹蛙(Hoplobatrachus rugulosus)、白鹇(Lophura nycthemera)、小灵猫等。有116种野生动物属“国家保护有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物”，如沼水蛙(Hylarana guentheri)、蓝尾石龙子(Eumeces tlegans)、池鹭(Ardeola bacchus)等。湖南省地方重点保护陆生脊椎动物有100种，如翠青蛇(Cyclophiops majo)、家燕 (Hirundo rustica)、鼬獾(Melogale maschata)等。有24种野生动物列入《濒危野生动植物种国际贸易公约》附录，如滑鼠蛇(Ptyas mucosus)、斑头鸺鹠、豹猫(Felis bengalensis)等。

## 1.2 社会经济条件

仙人界森林公园面积1788.31公顷，包括仙人岩国有林场全部及仙人湾瑶族乡光明堂村、千丘田村、罗家坪村、望乡村四个村的部分集体林地。涉及人口698人，其中仙人岩国有林场34人，仙人湾瑶族乡664人。

仙人界森林公园以仙人岩国有林场为主体，将国有林场周边植被保存良好、景观优美并一直由仙人岩国有林场代为管理的区域划入，划入时避开仙人湾高岭土矿区和基本农田保护区范围。为保持国有林场土地的完整性，国有林场土地全部划入森林公园内，其中有基本农田保护区面积26.61公顷，今后将按照相关规定实行严格保护。森林公园所辖范围目前全部由林场统一管理，仙人岩国有林场现设有办公室、业务股、财务股和护林队等管理机构，下设平顶界工区、方子岩工区、罗子坡工区、农林工区四个工区。

近年来，为加强生态环境保护和旅游资源合理开发利用，仙人界森林公园累计投入1152.00万元用于生态环境建设和基础设施建设，修建了办公场所和职工宿舍等建筑总面积5600平方米，硬化公路17.3千米，新建砂石公路8.8千米，建设防火线15千米，瞭望台1座，输电线路15千米。目前，林场主要从事森林资源管理和生态公益林保护，属于典型的生态公益型林场。由于林场近年实行森林资源禁伐，林场没有其他经营收入，林场职工工资与运营费用均来源于财政支出，职工人均年收入30000元左右。

2019年进园旅游观光5.20万人次，因未进行收费，暂无旅游收入。

## 1.3 历史沿革

1958年，辰溪县仙人岩国有林场经辰溪县人民政府批准成立。1960年与辰溪县国营火马冲农场、中伙铺万亩柑桔园、武峰林场等单位合并为国营辰溪县中伙铺农林垦殖场。1969年，重新恢复湖南省辰溪县国营仙人岩林场名称，属辰溪县林业局下属的一个自收自支的事业单位，2015年9月改为一类公益事业单位。

近年来，辰溪县委、县政府根据全县生态、经济和社会发展需要，依托仙人岩丰富的森林旅游资源，大力发展辰溪森林旅游，打造 “张吉怀”精品生态文化旅游经济带重要节点，促进生态和文化旅游健康持续发展。2016年初，辰溪县委、县政府提出“五创一提”发展战略，创建仙人界省级森林公园，2016年6月，县政府常务会议研究讨论并通过了《辰溪县创建仙人界省级森林公园工作方案》，2016年7月，经湖南省农林工业勘察设计研究总院实地调查，历时一年编制完成了《拟设立湖南辰溪仙人界省级森林公园可行性研究报告》。2018年11月，湖南省人民政府办公厅湘政办函〔2018〕93号文件批准建立“湖南辰溪仙人界省级森林公园”。

## 1.4 森林公园建设与旅游现状

- 1.4.1 基础设施与旅游服务设施条件

(1)森林公园内外部交通

①森林公园外部交通

仙人界森林公园场部距辰溪县城30.0千米，距娄怀高速公路10.2千米，距国道G209线35.4千米，距省道S223线12.3千米，距县道X030线5.2千米。距辰溪火车站15.3千米；距沪昆高铁怀化南站41.3千米；距芷江机场70.0千米。对外交通十分便利。

②森林公园内部交通

仙人界森林公园内部有较为完善的交通网络，现有公路7条，其中：4.5米宽水泥公路15.3千米，3.5米宽砂石公路3.8千米。目前森林公园内公路网已基本成型，但大多数公路路面较窄，且部分公路没有硬化，造成车辆通行不便，难以满足森林公园旅游开发建设对交通的需求，亟需改造提质。

(2)森林公园内通讯条件

仙人界森林公园整体通讯条件良好。现有移动基站2座，分别位于仙人岩和芦茅氹，无线通讯覆盖率达96%，仅部分山沟移动信号不能覆盖。森林公园已接入宽带网络，安装了有线数字电视。

(3)森林公园内水电条件

仙人界森林公园境内森林茂密，由于母质母岩以石灰岩为主，地面溪流较少，饮用水源以地下水为主。仙人岩林场场部所在地建有高位蓄水池2座，总容量240立方米，能满足现有用水需求。

森林公园内现安装变压器7台，分布在林场场部、仙人岩山脚、沕水洞村、梨木坨、五十大田、刘家园和七水冲等地，变压器容量均为10千伏安，现有变压器基本满足森林公园内用电需求。

(4)森林公园及周边食宿条件

辰溪县县城现有王朝大酒店、龙腾大酒店、龙泉大酒店等大小宾馆、酒店80多家，床位超3500张。森林公园内林场场部可提供少量餐饮服务，住宿、娱乐、休闲、购物等旅游接待条件还不完善，亟待抓紧建设。

(5)森林公园及周边医疗条件

森林公园内部共设有村级医务室2个，医疗条件可以满足当地居民的基本需要。县城及周边有大小医院9家，较大的有4家(县人民医院、县康复医院、县红十字会医院、县妇幼保健院)，目前有病床1800余张，具有较完备的医疗设施。距森林公园较近的乡镇医院有黄溪口中心医院、中伙医院和火马冲中心医院。

(6)森林公园及周边商业条件

森林公园内每个村有一个小型南杂食品商店，但仅能供应居民日常生活用品。辰溪县有佳慧、家家福、万家乐、福满家、鑫富、美宜佳等大小商店超市40多家，基本形成了较完整的商业网络体系，有利于满足游客购物的需求。森林公园内没有专门的游客购物场所。

- 1.4.2 景区景点建设现状

近年来，为加强对森林公园旅游资源和生态环境的保护，辰溪县政府出台了森林公园的保护规定，累计投入1152.00万元用于生态环境建设和基础基础设施建设，主要包括实施石漠化综合治理工程、将天然次生林划为公益林、办公场所建设和道路建设等。

目前，森林公园建设仍然比较滞后，急待建设。

- 1.4.3 旅游现状

由于森林公园旅游场地和服务设施不全，目前前来仙人界森林公园的人员多是怀化市区、辰溪县城区居民前来休闲观光及进香朝圣、摄影等。据不完全统计，2019年到仙人界森林公园观光游览人数5.20万人，预计2020年的旅游人数将达5.98万人以上。

- 第二章  生态环境及森林风景资源

## 2.1 生态环境评价

- 2.1.1 生态环境本底调查

辰溪县环境保护监测站和湖南品标华测检测技术有限公司于2016年10月26日~11月1日，根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)、《土壤环境质量标准》(GB15618-2008)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)等相关规定，对仙人界森林公园内的的空气质量、地表水质量、土壤质量、声环境质量、空气细菌进行了监测；湖南省农林工业勘察设计研究总院组织专业人员于2016年6月13日~6月20日对仙人界森林公园的空气负离子资源进行了全面的测定，获得7个测定点的有效数据。

(1)大气质量

根据辰溪县环境保护监测站在仙人界森林公园内的监测数据，7个监测点SO2日均值范围为0.004～0.016毫克/立方米、NO2日均值范围为0.003毫克/立方米、PM10日均值范围为0.022～0.049毫克/立方米，均达到了《环境空气质量标准》(GB3095-2012)规定的一级标准。详见表2-1。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园大气质量监测结果表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2-1 单位：毫克/立方米 |  |  |  |
| 分析结果 采样地点 | SO2 | NO2 | PM10 |
|  | 日均值范围 | 日均值范围 | 日均值范围 |
| 林场场部 | 0.005～0.016 | 0.003 | 0.022～0.048 |
| 仙人岩 | 0.004～0.009 | 0.003 | 0.028～0.049 |
| 梨木坨 | 0.004～0.012 | 0.003 | 0.031～0.043 |
| 凤凰山 | 0.004～0.010 | 0.003 | 0.026～0.044 |
| 沕水洞 | 0.004～0.014 | 0.003 | 0.026～0.049 |
| 吊井湾 | 0.004～0.011 | 0.003 | 0.030～0.049 |
| 方子岩 | 0.004～0.006 | 0.003 | 0.027～0.047 |
| 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)一级标准限值 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |

(2)地表水质量

根据辰溪县环境保护监测站对仙人界森林公园内4个监测点地表水质量的监测，结果表明仙人界森林公园地表水各项指标均达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)的II类水质标准和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)标准。详见表2-2。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园地表水水质监测结果表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2-2 |  | 单位：毫克/升(PH、总大肠菌群除外) |  |  |  |  |
| 序号 | 监测项目 | 监测点位 |  |  |  |  |
|  |  | 凤凰山井水 | 黑冲井水 | 沕水洞井水 | 林场场部井水 | 标准限值 |
| 1 | PH值 | 7.40～7.94 | 7.65～7.74 | 8.21～8.28 | 8.17～8.32 | 6～9 |
| 2 | CODMn | 0.80～0.91 | 0.73～0.82 | 0.59～0.66 | 0.55～0.62 | Ⅰ类限值≤2 |
| 3 | CODCR | 8.0～8.4 | 7.7～8.3 | 8.1～8.6 | 8.0～8.1 | Ⅰ类限值≤15 |
| 4 | BOD5 | 2.4～2.5 | 2.5～2.6 | 2.6～2.7 | 2.3～2.5 | Ⅰ、Ⅱ类限值≤3 |
| 5 | NH3-N | 0.045～0.047 | 0.038～0.040 | 0.039～0.042 | 0.034～0.044 | Ⅱ类限值≤0.5 |
| 6 | 石油类 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | Ⅰ、Ⅱ类限值≤0.05 |
| 7 | DO | 8.20～8.23 | 8.32～8.35 | 8.26～8.30 | 8.22～8.29 | Ⅰ类限值≥7.5 |
| 8 | 总磷 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | Ⅰ类限值≤0.2(湖、库0.01) |
| 9 | 挥发酚 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | Ⅰ、Ⅱ类限值≤0.002 |
| 10 | 氟化物 | 0.237L～ 0.295L | 0.457L～ 0.475L | 0.242L～ 0.244L | 0.171L～ 0.179L | Ⅰ、Ⅱ类限值≤1 |
| 11 | 硫化物 | 0.02L | 0.02L | 0.02L | 0.02L | Ⅰ类限值≤0.05 |
| 12 | 粪大肠菌群 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ⅰ类限值≤200 |
| 13 | 铜 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | Ⅰ类限值≤0.01 |
| 14 | 锌 | 0.025L | 0.025L | 0.025L | 0.025L | Ⅰ类限值≤0.05 |
| 15 | 砷 | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | Ⅰ、Ⅱ类限值≤0.05 |
| 16 | 镉 | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | 0.0001L | Ⅰ类限值≤0.001 |
| 17 | 铅 | 0.001L | 0.001L | 0.001L | 0.001L | Ⅰ类限值≤0.01 |
| 18 | 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | Ⅰ类限值≤0.01 |

(3)土壤质量

仙人界森林公园内土壤主要由石灰岩和紫色岩发育而成，土壤有机质含量较高，酸碱度适中，无放射性污染物和重金属、农药污染物。土壤质量监测共取样7处，所有监测点位的各项监测因子指标值均达到《土壤环境质量标准》(GB15618-2008)中的一级标准。详见表2-3。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园土壤环境质量监测结果表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2-3 单位：毫克/千克(pH除外) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 监测点位 | 监测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pH | 镉 | 砷 | 铜 | 铅 | 镍 | 铬 | 锌 |
| 1 | 沕水洞 | 6.99 | - | 10.9 | 19 | 20.6 | 23 | 71 | 73.1 |
| 2 | 方子岩 | 7.01 | - | 9.30 | 20 | 22.5 | 25 | 66 | - |
| 3 | 吊井湾 | 6.94 | - | 8.94 | 19 | 19.5 | 23 | 69 | 97.2 |
| 4 | 梨木坨 | 6.80 | - | 8.58 | 19 | 18.3 | 26 | 72 | 91.4 |
| 5 | 凤凰山 | 6.74 | 0.14 | 11.2 | 20 | 17.8 | 21 | 67 | 79.8 |
| 6 | 仙人岩 | 6.31 | 0.17 | 12.3 | 21 | 21.8 | 25 | 71 | 98.6 |
| 7 | 林场场部 | 6.25 | 0.11 | 7.55 | 14 | 15.2 | 18 | 56 | 65.2 |
| 8 | 一级标准限值 | 自然背景 | ≤0.2 | ≤15 | ≤35 | ≤35 | ≤40 | ≤90 | ≤100 |

(4)负离子含量

为全面掌握仙人界森林公园内空气负离子情况，湖南省农林工业勘察设计研究总院组织专业人员采用Smart Ion Monitor ITC-201A型空气离子测量仪，对森林公园内空气负离子水平进行了测定，共获得7个测定点的有效数据。测定结果显示：仙人界森林公园中空气负离子含量以沕水洞浓度最高，均值达到8700个/立方厘米，最低处为林场场部，均值为340个/立方厘米，7个分布均匀的监测点空气负离子单极系数q值(q=正离子/负离子)均远远小于1，因此适合于进行生态旅游活动；所有测点CI值均大于0.5，说明空气非常洁净。详见表2-4。

湖南辰溪仙人界省级森林公园负离子含量测定结果表

表2-4                                                          单位：个/立方厘米

| 序号 | 地点 | 环境 | 日期 | 天气 | 时间 | 正离子 |  | 负离子 |  | q | Cl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 均值 | 最大值 | 均值 | 最大值 |  |  |
| 1 | 林场场部 | 针叶林 | 6月16日 | 阴 | 8：50 | 110 | 150 | 340 | 400 | 0.32 | 1.1 |
| 2 | 麻坨坳 | 湿地 | 6月16日 | 阴 | 10：10 | 90 | 140 | 620 | 750 | 0.15 | 4.1 |
| 3 | 仙人岩 | 灌丛 | 6月16日 | 晴 | 15：10 | 100 | 140 | 600 | 730 | 0.17 | 3.5 |
| 4 | 梨木坨 | 阔叶林 | 6月17日 | 晴 | 9：40 | 110 | 160 | 1100 | 1350 | 0.10 | 11.0 |
| 5 | 沕水洞 | 泉水边 | 6月17日 | 晴 | 10：40 | 80 | 120 | 8700 | 11000 | 0.01 | 870.0 |
| 6 | 鸡公洞 | 阔叶林 | 6月17日 | 晴 | 11：40 | 100 | 140 | 1430 | 1650 | 0.07 | 20.4 |
| 7 | 凤凰山 | 阔叶林 | 6月17日 | 晴 | 16：10 | 100 | 140 | 1300 | 1570 | 0.08 | 16.3 |

q为单极系数，q =正离子数/负离子数；CI为空气评价指数，CI=负离子数/1000q

(5)空气细菌含量

根据辰溪县环境保护监测站对仙人界森林公园6个监测点的监测，空气中细菌含量在240～862个/立方米之间，远低于《饭馆(餐厅)卫生标准》(GB16153-1996)和《文化娱乐场所卫生标准》(GB9664-1996)设定的卫生标准值。森林公园境内空气质量优良，适宜于进行生态旅游活动。详见表2-5。

湖南辰溪仙人界省级森林公园空气细菌含量监测结果表

表2-5                                                             单位：个/平皿

| 序号 | 地点 | 培养皿平均菌落数(个/皿) | 细菌含量(个/立方米) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值范围 | 超标率 |
| 1 | 林场场部 | 6.6 | 862 | 0% |
| 2 | 麻坨坳 | 2.8 | 405 | 0% |
| 3 | 仙人岩 | 3.9 | 540 | 0% |
| 4 | 梨木坨 | 3.4 | 420 | 0% |
| 5 | 沕水洞 | 2.2 | 324 | 0% |
| 6 | 凤凰山 | 1.6 | 240 | 0% |
| 7 | 《饭馆(餐厅)卫生标准》(GB16153-1996) |  | ≤4000 |  |
| 8 | 《文化娱乐场所卫生标准》(GB9664-1996) |  | ≤4000 |  |

(6)声环境质量

通过对仙人界森林公园内7个监测点的昼间、夜间声环境质量进行测定，结果表明森林公园内7个点的声环境质量昼间范围是38.1～43.8，夜间范围是36.9～40.8，达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的1类标准。详见表2-6。

湖南辰溪仙人界省级森林公园声环境质量监测结果表

表2-6                                                                单位：分贝

| 监测时间 | 测点名称 | Leq值 dB(A) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2017年10月27日 | 林场场部 | 40.5 | 36.9 |
|  | 仙人岩 | 41.1 | 38.4 |
|  | 梨木坨 | 43.8 | 40.8 |
|  | 凤凰山 | 40.2 | 39.1 |
|  | 沕水洞 | 38.1 | 37.8 |
|  | 吊井湾 | 40.7 | 37.9 |
|  | 方子岩 | 41.5 | 39.4 |
| 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 噪声等效声级限值(1类) |  | 55 | 45 |

(7)天然照射贯穿辐射剂量水平

辰溪县环境保护监测站按照原国家环保总局“环境天然放射性水平调查规定”的要求对森林公园内林场场部、梨木坨两个监测点的天然照射贯穿辐射剂量水平进行测定，通过测定结果计算可得森林公园各测点平均贯穿辐射人均年有效剂量当量为736 uSv，与《辐射防护规定》(GB8703-88)中对个人剂量的限制值比较，远低于国家每年5000 uSv的限值标准。

- 2.1.2 生态环境质量评价

(1)生态环境资源评价

根据《国家级森林公园总体规划规范》(中华人民共和国林业行业标准LY/T 2005-2012)附录A中表A.1对公园的生态环境资源进行分类，并逐项评价、打分，森林公园生态环境评价分值满分值为60分，湖南辰溪仙人界省级森林公园生态环境资源质量评分为37分。详见表2-7。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园生态环境资源评价评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2-7 |  |  |  |  |
| 评价项目 | 评价因子 | 评价依据 | 赋值 | 评价分值 |
| 生态环境资源 | 大气质量 (10分) | 达到国家一级标准 | 10 | 10 |
|  |  | 达到国家二级标准 | 6 |  |
|  |  | 未达到国家二级标准 | 1 |  |
|  | 地表水质量 (10分) | 达到国家Ⅰ类标准 | 10 | 6 |
|  |  | 达到国家Ⅱ类标准 | 6 |  |
|  |  | 未达到国家二类标准 | 1 |  |
|  | 空气负离 子水平 (20分) | 旅游旺季主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地段达到60000个/cm3以上 | 17～20 | 8 |
|  |  | 旅游旺季主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地区达到30000个/cm3以上 | 13～16 |  |
|  |  | 旅游旺季主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地区达到10000个/cm3以上 | 9～12 |  |
|  |  | 旅游旺季主要景点平均浓度700个/cm3以上，局部地区达到3000个/cm3以上 | 5～8 |  |
|  |  | 旅游旺季主要景点平均浓度700个/cm3以下 | 0～4 |  |
|  | 空气细菌含量 (10分) | 每立方米空气中平均细菌含量小于200个/ m3 | 9～10 | 3 |
|  |  | 每立方米空气中平均细菌含量小于300个/ m3 | 7～8 |  |
|  |  | 每立方米空气中平均细菌含量小于600个/ m3 | 4～6 |  |
|  |  | 每立方米空气中平均细菌含量小于1000个/ m3 | 1～3 |  |
|  | 天然照射贯穿辐射剂量水平 (附加10分) | 在国家规定安全范围之内 | 10 | 10 |
|  |  | 允许个别地段超标，但超过剂量不超过国家标限的20%，且超标地段不在景区 | 7 |  |
|  |  | 允许局部地段超标，但度假地应在安全范围内 | 4 |  |
|  | 合计 |  |  | 37 |

(2)生态环境资源等级评定

根据《国家级森林公园总体规划规范》(LY/T 2005-2012)附录A中表A.2所示，生态环境资源根据评价总分值分为优、良、中、劣四个级别。详见表2-8。

国家森林公园生态环境资源分级表

表2-8

| 级别 | 分值范围 | 适用范围 |
| --- | --- | --- |
| 优 | 大于45分 | 森林医院、森林保健中心、高水平度假区等 |
| 良 | 38～45分 | 休闲度假区、森林浴场、森林保健中心等 |
| 中 | 30～38分 | 休闲度假区、森林游憩区、野营地等 |
| 劣 | 小于30分 | 森林浴场、野营地、森林游憩区等 |

经计算，湖南辰溪仙人界省级森林公园生态环境资源评价总分值为37分，等级为中，适于休闲度假区、森林游憩区、野营地等。

## 2.2 森林风景资源调查与评价

- 2.2.1 森林风景资源调查

(1)生物景观资源

①森林植被景观

A.人工林植被景观

森林公园内人工林面积占森林公园内森林面积的68.10%，包括杉木林、马尾松林、柳杉林、油茶林及毛竹林等，分布于森林公园各个景区。人工林植被林相整齐、外貌特征明显，给人以错落有致、规整大气的景观效果。

杉木林广布于森林公园境内，分布面积约488.72公顷，如三十大田、沕水洞、柳皮坳等地，以成熟林为主，平均胸径24厘米，平均树高14米，其景观特点是林木翠绿，树干挺拔，林相整齐，林内通透性高，观赏性较好。马尾松林常见于山坡地带，主要分布于方子岩、让水凼、枸木氹、肖家井等地，分布面积约640公顷，其景观特点是四季常绿，林冠浓密浑厚，枝叶苍穹有力，生机盎然。柳杉林主要分布于林场场部周边，或块状成林，或稀疏散布，其景观特点是形如尖塔，丛丛林立，充满活力与生机。竹林多栽种于村旁、屋旁，分布面积约8公顷，其景观特点是翠竹茂密，竹枝窈窕，竹叶婆娑，楚楚动人，显得幽静安详。油茶林多种植于旱地或缓坡地带，如梨木坨、五里山、麻坨坳等地，往往集中连片，四季常青，冬春季花期为优质蜜源植物，秋季硕果繁枝。

B.次生阔叶林植被景观

森林公园的次生阔叶林植被主要包括常绿落叶阔叶混交林和落叶阔叶林。该类植被经过长期的封禁，通过自然演替而形成的次生性阔叶林，主要分布于森林公园内的梨木坨、沕水洞、五里山、五十大田、凤凰山等地，形成了独具特色的石灰岩阔叶林植被景观，分布面积约48公顷。典型的植被群系有：栓皮栎+枹栎林、白栎+栓皮栎林、小叶青冈+尖叶四照花林等。

次生阔叶林植被景观的特点是整齐而富有变化，随着生境的不同而有显著差异，具体表现在其“绿、色、花、果”上。如常绿落叶阔叶混交林和落叶阔叶林中的枫香(Liquidambar formosana)、野漆(Toxicodendron succedaneum)、山乌桕(Sapium discolor)、白栎(Quercus fabri)、栓皮栎(Quercus variabilis)、青榨槭(Acer davidii)等色叶植物，色彩各异，五彩缤纷，能体现出不同的季相变化和景观效果。

C.灌木林植被景观

森林公园的灌木林植被主要分布于陡峭石灰岩土壤贫瘠或土层较薄的地段，如森林公园内的凤凰山、仙人岩等地，分布面积约200公顷，主要以岩栎(Quercus acrodonta)、蜡梅(Chimonanthus praecox)、海金子(Pittosporum illicioides)、烟管荚蒾(Viburnum utile)、火棘(Pyracantha fortuneana)等为建群种，植被类型多样，富于变化。

②森林植物景观

A.栓皮栎+枹栎林群落景观

栓皮栎+枹栎林主要分布在森林公园内的梨木坨、芦茅凼等地，耐干旱、瘠薄，属典型的石灰岩落叶阔叶林群落之一。位于梨木坨海拔780米处的栓皮栎群落，以栓皮栎和枹栎为建群种，分布面积0.56公顷，共有300多株古树，平均树高12米，平均胸径40厘米，平均树龄150年，其中最大的栓皮栎胸径为86厘米，最大枹栎胸径为56厘米。栓皮栎和枹栎均为壳斗科栎属落叶乔木，秋叶黄色、黄褐色或红色，为山地低山阔叶林主要的彩叶树种之一。

B.小叶青冈+尖叶四照花林群落景观

该群落分布于森林公园梨照坳海拔800米左右区域，分布面积约10公顷，群落乔木层以小叶青冈、尖叶四照花和化香树为建群种，树高16米，平均胸径22厘米，伴生树种有光皮桦(Betula luminifera)、锥栗(Castanea henryi)、杉木(Cunninghamia lanceolata)等。小叶青冈为壳斗科常绿乔木，壳斗杯形，具同心环带；尖叶四照花为山茱萸科常绿乔木，叶形秀丽，头状花序白色，总苞片4层，果红色，又称野荔枝。该群落为山地常见植物群落类型之一，尖叶四照花在林间点缀，远观如绿海中掀起白色浪花；秋季硕果累累，如满树的小红灯笼，让人垂涎。

C.蜡梅灌丛群落景观

该灌丛主要分布于潮湿的石灰岩石壁。蜡梅灌丛，群落高约3米，伴生乔木树种主要有华中枸骨(Ilex centrochinensis)、黄连木(Pistacia chinensis)、鸡仔木(Sinoadina racemosa)、紫檀树(Celtis biondii)等，伴生灌木树种主要有小黄构(Wikstroemia micrantha)、球核荚蒾(Viburnum propinquum)、石楠(Photinia serratifolia)等。蜡梅灌丛主要以落叶灌木植物为主，季节变化明显，灌丛林秋季一片色彩斑斓；蜡梅在百花凋零的隆冬绽蕾，芳香浓烈，斗寒傲霜，在料峭春寒中尽显神韵。

D.岩栎灌丛群落景观

岩栎灌丛群落主要集中在凤凰山附近石灰岩陡壁，群落高3.5米，主要伴生种乔木树种有贵州石楠(Photinia bodinieri)、石楠、黄连木、栓皮栎等，伴生灌木有球核荚蒾、烟管荚蒾、海金子等。岩栎为壳斗科常绿树种，叶片椭圆形，叶背密被灰黄色星状绒毛；喜生于干旱、陡峭岩壁，耐干旱能力强，具有很好的生态防护作用，极具生态保护价值和观赏性，群落与山石的巧妙结合，它们点缀于山石悬崖之间，整体协调，美丽而壮观。

E.山胡椒灌丛群落景观

山胡椒为樟科落叶灌木或小乔木，秋季叶变黄色、黄褐色至红色，经冬不凋，至早春才凋零，故又名“假死柴”。山胡椒灌丛主要分布于芦茅氹附近石山，群落高约2米，是森林公园秋季色叶景观的好去处。

③古树名木景观

20世纪中后期，森林公园内的天然阔叶林植被虽然遭受过大面积的砍伐，以及多年来的人为干扰破坏，但园内至今仍保留了大量古树名木，总株数约1000株，主要分布在村边屋旁，或交通不便的区域，呈块状或零散分布，它们为森林公园构筑了丰富的古树名木景观。

A.马尾松(Pinus massoniana)古树

位于仙人岩林场的柳皮坳，树龄约120年，胸径66厘米，树高18米，冠幅12米×8米，历经沧桑，至今仍傲然挺立，长势良好。其主干粗大，侧枝遒劲，苍穹有力；枝叶茂盛，充满生机。

B.柞木(Xylosma racemosum) 古树

位于千丘田村凤凰山，单株孤植，该柞木古树胸径82厘米，树高20米，冠幅14米×10米，树龄约200年，主干老态，树皮棕灰色，不规则从下面向上反卷呈小片，但其上部仍然枝繁叶茂，郁郁葱葱，生命力旺盛。柞木木材坚韧、质硬，可为凿柄，故别称“凿子木”，多为常绿灌木或小乔木，生长缓慢，长成粗大乔木者甚是稀少。旁边有一长4米、宽2.5米、高1.4米的巨石相伴，可以作为歇息乘凉的天然桌椅。

C.栓皮栎(Quercus variabilis) 古树

位于芦茅氹民居附近的路旁，树龄约300年，胸径102厘米，树高24米，冠幅15米×12米；位于梨木坨村庄对面小山坡有近300株古树群落，平均胸径40厘米，高12米。栓皮栎树皮灰褐色，深纵裂，木栓层发达；茎干距地面6米处分成3枝，树姿优美；枝叶繁茂，果壳小苞片钻形，反曲，坚果宽卵形；椭圆形叶边缘具芒锯齿，叶背灰白色，秋叶红褐色或黄褐色，具有较好观赏价值。

D.枫香(Liquidambar formosana) 古树

位于农林村沕水洞村落后的小池塘旁，树龄约300年，胸径92厘米，树高35米，冠幅14米×12米。该株枫香树为该村落发展的最好见证，历过多年保护，长势良好，树形高大挺拔，树皮灰褐色呈方块状脱落；秋叶火红色，在林中红绿相衬，更显绚丽壮观。

E.青檀(Pteroceltis tatarinowii) 古树

位于岩屋口附近的小溪旁，树龄约100年，胸径52厘米，高度22米，冠幅8米×8米。青檀为湖南省重点野生保护植物，中国特有植物，是一种良好的水土保持树种，一般喜生于沟谷溪边石灰岩地区，不仅具有顽强的生命力，可作为水土较好的石灰岩荒漠化地区的造林树种。青檀寿命长，树形美观，树皮暗灰色，片状剥落，秋叶金黄，季相分明，极具观赏价值。

F.黄连木(Pistacia chinensis) 古树

位于岩屋口，树龄约180年，胸径62厘米，树高26米，冠幅8米×8米。黄连木为漆树科落叶乔木，树皮暗褐色，呈鳞片状剥落；树冠浑圆，枝叶繁茂而秀丽；偶数羽状复叶早春嫩叶红色，幼叶可充蔬菜，并可代茶饮用，入秋叶又变成深红或橙黄色；先花后叶或花叶同放，圆锥花序，雌花柱头红色、雄花黄色也极具观赏价值，花粉量多、含蜜量大，是早春重要的蜜源植物。

G.杭州榆(Ulmus changii) 古树

位于岩屋口，树龄约300年，胸径100厘米，树高18米，冠幅12米×8米。杭州榆为榆科落叶乔木，树皮灰褐色，纵裂，粗糙，枝叶浓郁；叶椭圆形至倒卵状矩圆形，羽状脉，基部耳形，秋后褐色；花期早春，果期仲春，翅果长圆形。

H.灯台树、小叶青冈、黄檀、紫檀朴、枳椇古树群

位于沕水洞古井旁，灯台树与小叶青冈、黄檀、紫檀树、枳椇等组成古树群落。群落中小叶青冈3株，其中最大的一株树龄约100年，胸径68厘米，冠幅10米×8米；灯台树4株，最大一株树龄约100年，胸径64厘米，树高18米；黄檀2株，最大的一株树龄约100年，胸径42厘米，高20米；紫檀树1株，树龄约150年，胸径70厘米，高25米；枳椇1株，树龄约150年，胸径58厘米，树高22米。

灯台树树皮纵裂，灰褐色，树冠形状美观，大侧枝呈层状生长宛若灯台，树姿整齐美观；叶脉弧形，秀丽；花白色，秀雅；秋季核果初为紫红色，成熟后变为蓝黑色。灯台树生长迅速，优美奇特的树姿、繁茂的绿叶，素雅的花朵，紫红色的枝条，以及花后绿叶红果，惟妙惟肖的组合，独具特色，具有很高的观赏价值。

黄檀耐干旱、瘠薄，适应能力强；树皮光滑，暗灰色，条状脱落；羽状复叶，小叶先端钝圆或凹入，秋叶黄色；圆锥花序，花白色或淡黄色，荚果长圆形。黄檀树冠形状美观，圆锥花序白色，秋后荚果随风飘动，宛如悬挂丝带，秋后满树黄叶。

④野生动物景观

森林公园共记录野生动物188种，其中：鱼类29种，陆生脊椎动物159种。公园范围内所记录的陆生脊椎动物具有外形多样奇特，行为丰富有趣等特点，观赏娱乐价值高。其中拥有美丽特殊的外表的物种有72种；拥有优雅灵活的体态物种有39种；拥有独特音色的鸣叫物种有11种。

A.[黑]鸢(Milvus migrans)

中型猛禽，国家Ⅱ级保护动物，其上体暗褐，下体棕褐，均具黑色羽干纹。尾较长，呈叉状，飞翔时翼下各有一块大白斑。俗称老鹰，尾分叉是同其它鹰类、隼类区别的根本特征。晴天常见于山地森林、河流岸上空翱翔，经久不停，也在城镇居民点上空盘旋，有时且飞且呜，呜声似吹箫。主要以鼠、兔为食，也吃蛙、鸟和昆虫。森林公园内高海拔地区常见。

B.白鹇(Lophura nycthemera)

大型鸟类，国家Ⅱ级保护动物，雄鸟上体白色布满黑纹，冠羽蓝黑呈丝状，裸皮赤红、尾羽，白色。下体蓝黑色。雌鸟通体橄榄褐色，羽冠近黑。白鹇为广东省的省鸟。生活于多林的山地，多在山林下层的浓竹丛间活动，白天多藏匿不动，晨昏积极觅食，夜间栖息在树枝上。森林公园内主要分布在凤凰山、柚木垴等地。

C.红腹锦鸡(Chrysolophus pictus)

中型雉类，国家Ⅱ级保护动物，雄鸟羽色华丽，头具金黄色丝状冠羽，上背浓绿，余背金色，后颈具橙棕而缀黑边的扇状羽，下体深红色。雌鸟头顶和后颈黑褐，其余羽被棕黄而缀以黑褐色虫囊状斑和横斑。活动于矮树丛、人工杉木林、针阔混交林和竹林间，夜间在树上栖息，白天在地上寻食，以植物种子、果实及茎叶为食，繁殖期雄性好斗。主要在森林公园内海拔700-800米的阔叶林、针叶林、竹林内活动。

D.画眉(Garrulax canorus)

又称虎鸫、金画眉、画眉鸟等。画眉上体橄榄褐色，下体淡粽黄色，眼圈白色并向后延伸呈蛾眉状，眼睛上方有一道非常显眼的白色眉纹，细长如画，故名“画眉”。画眉多才多艺，善鸣喜斗，既是鸣唱歌手，又是打斗勇士。自古以来就享有盛名，是我国传统的笼养鸟，也是驰名中外的名贵笼鸟。陈均著的《画眉笔谈》对于画眉的捕捉、饲养方法做了及其详细的介绍，是我国古代养鸟的专著。森林公园内常见。

E.红嘴相思鸟(Leiothrix lutea)

有中国黄鹂之称。又名五彩相思鸟、红嘴绿观音、红嘴玉等。其头顶、枕部和腰背部为灰绿色，翼部金黄色和黑色，并有深红色斑块，嘴为朱红色，基部稍黑，足趾黄色。相思鸟不仅羽色艳丽，而且歌声优美，清畅圆润的歌喉既有“绿绣眼”百灵的音韵之美，又有画眉婉转的鸣声，几乎集中了诸善鸣之鸟之所长。鸣声清脆悦耳，犹如银铃金钟。森林公园灌丛中常见。

F.红嘴蓝鹊(Urocissa erythrorhyncha)

又名长尾蓝鹊、山鹊、麻喜鹊、长尾山雀等。头、颈、胸部暗黑色，头顶羽端白色；背、肩及腰均呈紫灰色，翅羽以暗色为主并衬以紫蓝色，中央尾羽紫蓝色末端有一宽阔的带状斑，中央尾羽甚长，外侧尾羽渐短，因而构成梯状；嘴朱红色，足趾红橙色。红嘴蓝鹊因有华美的羽色，长而夺目的尾羽，优美的飞翔姿势，为很好的观赏鸟类。飞时长尾如带随风飘扬，姿态优美，令人神往，是古今花鸟画中的一个主题。常见于森林公园的乔木林中。

G.喜鹊(Pica pica)

体羽除两侧肩部及腹部为白色外，全身羽毛均黑色，并有紫色和蓝绿色宽带。尾羽凸状，较翅为长，后面拖一条中宽端尖的长尾，栖止时常常翘动。喜鹊是一种吉祥喜庆之鸟，它那嘹亮婉转的鸣声，给人以欢乐。鹊叫而喜，是相传已久的民间习俗。杜甫有“柴门鸟鹊噪，归客千里至”的诗句。喜鹊更多的是作为吉祥图案，广泛地应用于画稿、文具、家具等。春联中有“红梅吐蕊迎佳节，喜鹊登枝庆丰年”的句子；一幅画有两只喜鹊的图画，用来表示双喜。常见于森林公园灌丛和农田中。

(2)地文景观资源

仙人界森林公园以低山地貌为主，喀斯特地貌形成的奇峰异石、沟谷和溶洞使这里的地文景观别具特色、引人入胜。

①山体景观

A.仙人岩

位于仙人岩林场东北角约1千米处，东为七水冲，西为岩垄湾，南为野泥塘，北为梨木坨，最高海拔1021.5米。这里群山环抱，地貌独特，风景优美。晴天，站在山顶，滔滔沅水、村庄田园一览无遗。1958年，辰溪县林业局在此建立仙人岩国有林场。

B.仙女峰

位于仙人岩西北角，海拔948.0米，两座山峰傲然挺立，形似女性丰满的乳房，可能是由于害羞的原因，要站在仙人岩的山腰上才能一睹她的真容。

C.凤凰山

位于千丘田村，海拔617.0米，山下皆是悬崖峭壁，如同刀劈斧削，鬼斧神工，无路可登，石壁周围长满了灌丛和绿树，郁郁葱葱。凤凰山西南面地势较平缓，山丘、民居散落其中，呈现出一片诗意的田园风光，让人沉醉。

②奇石景观

A.仙人岩怪石群

由于仙人岩为石灰岩地质，山上乔木稀疏，灌草丛生，布满大大小小的嶙峋山石，如铜墙铁壁般坚实，形态各异，千奇百怪。

a.仙人石：位于仙人岩旁，海拔1016.0米，巨石宽约7米，高约10米，形如一位仙人盘坐于此，一边欣赏连天秀色美景，一边守护着一旁的石庙，为这里的百姓祈福。

b.三仙石：位于仙人岩半山腰，海拔950.0米，宽约1米~2米，高约1.5~2.5米，有三块形态各异的石头紧挨着，中间的石缝中长有一株桃树，仿佛三位仙人在登顶的路上有些倦意，在桃树下纳凉歇息。

c.仙人背：位于三仙石的上方，宽约1米，高约1.5米，有一位仙人背对山下，抬头仰望似观天象，看空中白云飘移，变幻莫测，时而像奔跑的骏马，时而像嬉戏的少年，欢乐无比。

d.佛掌石：位于三仙石旁，宽约1米，高约2米，这是某位仙人举掌示意，欢迎来此攀登的游人，为他们指引上山的路。

e.象鼻石：位于仙人背的西南侧，石体挺起一柱，如象鼻朝天，维妙维肖，饮天柱之雨露，吸日月之精华。

B.老虎岩

位于方子岩，海拔736.0米的山顶上，岩石长约20米，宽3～10米，似丛林中有一只高大威猛的老虎目不转睛的看着山下，像是在寻找山林中的猎物，又像是在站岗放哨，防止外人的入侵。

C.望江岩

位于石灰坨牛场，海拔638.0米，岩石长约30米，宽2～6米，高约5米，站在岩石上，视野开阔，可一睹沅水风光，是天然的观景平台，是赏景拍摄的好去处。

D.望江崖

望江岩下面是陡峭的崖壁，宽约30米，高约30米，峭壁两边是郁郁葱葱的森林，峭壁下面便是村庄田园，峭壁宛如一幅天然的屏障，为这里的百姓遮风挡雨。

③溶洞景观

A.鸡公洞

位于芦茅氹，海拔750.0米。洞口被各种植物遮掩，洞径约15米，洞深约1千米，洞内石钟乳和石笋千姿百态，或吊挂如莲花、如象鼻、如虎牙，或屹立如金龟、如人形，如睡狮。洞内有水滴，其水清澈透明，滴水声在洞内回荡，声声入耳。传说有一只公鸡由洞的一侧进入，从另一侧出来，故名“鸡公洞”，战争年代，周边百姓经常来这里避难，躲过劫难。

B.穿岩洞

位于望江岩下部，洞前布满荆棘，洞口狭小，如人形，洞径约1.5米，洞深约6米。洞内幽深，石壁上栖居着不少蝙蝠，洞中仅能容一人通过，穿过岩洞，眼前便是一片果林和一座房子，树上挂满了果实，给人以豁然开朗的感觉。

④其他地文景观

A.“天坑”

位于麻坨坳，海拔约680米处，有一处天然的山体凹陷处，呈圆形，顶部面积约13.00公顷，底部面积约1.50公顷，深约30米。这里林森木秀，还有大面积开阔的草地，坡度较缓，呈现一片神秘、静幽的自然风貌，适合游人在此进行森林浴或露营。

B.氼水洞

位于农林工区，长约25米，宽约15米，深约10米，原是天然湖泊，湖水清澈见底，碧波粼粼、山影倒映、鸟语花香，人们傍水而居，深深感到近水知鱼兴，近山识鸟音。后来旱年之多，近村无水饮，人们集中在此湖用水洗澡、游泳等，年轻人憋一口气，在水下时间长者为胜，年代久了人们就称：人在水下为“氼”，就叫氼水洞。后来由于地层发生了变化，两边地形下沉，湖裂出了四个洞眼，一潭清水消失了，由于无水饮用被人们叫做氼(没)水洞(又名四眼洞)。

(3)水文景观资源

①湿地景观

麻坨坳湿地——位于麻坨坳，海拔约680米处，原有的农田已被荒废，地里积满了雨水，长满了水草，形成了面积约2000平方米的湿地景观。湿地周围是郁郁葱葱的树林，透过水面，每一片树叶，每一丛绿草，都被阳光照射地油亮亮的，显示出勃勃生机。

②泉水景观

沕水洞古井——由于氼水洞水源消失，清初当地百姓便开发水井来解决用水问题。位于原氼水洞旁的山脚下，有三口水井相连，水井上部高约3.5米，水井下部高约2米，水井平台宽约10米，井口大小分别为1.4米×1.7米、1.7米×2.0米、1.6米×1.7米，井深约1.5米，水井主要是通过引山泉来保持充足水源，泉水从上而下，流入水井，清澈见底，家家户户经常来这里挑水使用。

(4)天象景观资源

①云海

森林公园山高多雾，多处可观云察雾，攀上仙人岩，凭台远眺，目之所及，无不是茫茫云海，壮观奇特，变幻莫测。近看似浓雾，将那些奇峰异景遮掩得无影无踪，大风吹过，雾气飘散，种种奇妙景象又欣然展现眼前，朵朵白云你追我赶，其白如雪，其软如绵，其光如银，其阔如海，薄或如絮、厚或如毡、动或如烟，静或如波，真是令人赏心悦目。

②日落

正值落日时分，从仙人岩林场出来，坐在车上，只见太阳已慢慢收敛着一天的热情，光芒不再那么刺眼，也变得像一张慈柔的微醺的脸，挂在山顶的上空，夕阳染红了满天云霞，红尽天涯，红遍山林。当你正准备多看几眼它的美，一眨眼，便在天际线处消失，群山、森林、田园、村舍沐浴着落日余辉，愈加翠绿秀美，静谧温馨。

③佛光

在仙人岩山顶，有座仙人庙，红日西偏，当你置身于仙人石前的悬崖边，突然间出现了一道彩色光环，静静观望，整个山顶笼着灵异的红光，充满神秘。它以高雅的姿态化凡俗的灵魂、冰洁的思想，渡尘世的风茫，登上山顶看到佛光，是大自然赐予我们的一种厚爱。

(5)人文景观资源调查

仙人界森林公园人文景观资源主要包括历史遗迹、现代工程、民俗风情、史事传说、旅游商品等5大类。见表2-9。

湖南辰溪仙人界省级森林公园内主要人文景观资源一览表

表2-9

| 一级 | 二级 | 人文景观资源名称 |
| --- | --- | --- |
| 人文景观资源 | 历史遗迹 | 1.仙人庙；2.凤凰山庵院；3.中华山庵院；4.千厅岩板路；5.古石板路。 |
|  | 现代工程 | 1.观景台；2.凉风洞。 |
|  | 民俗风情 | 1.辰溪“七姓瑶”民族文化(盘王节、茶山号子、双唢呐、霸王鞭等)；2.辰河高腔。 |
|  | 史事传说 | 1.仙人传说。 |
|  | 旅游商品 | 1.金毛乌肉鸡；2.辰溪金银花；3.辰溪粉糍粑；4.辰溪火炕鱼；5.辰溪脐橙；6.辰溪香柚；7.辰溪红萝卜；8.辰溪血鸭；9.辰溪腊肉；10.瑶乡米酒。 |

①历史遗迹

A.仙人庙

建于仙人岩石壁上，海拔1016.0米，长4米，宽4米，高3米，用长方形大理石砌成，庙前刻有“施雨露保方方风调雨顺，表民心佑处处物阜民安”，可见这里的百姓经常来此上香拜佛，以求农作物丰收，家人健康平安。

B.凤凰山庵院

在凤凰山东南侧，有一个形似凤凰的地方，危岩磷峋，树木繁茂，其间掩盖着一座庙宇——凤凰山庵院。相传在明朝末年，清兵入关，有一位明朝官员坚守自己的信念，拒绝了清朝当官的诱惑，为避追杀，逃入雪峰山余脉仙人岩山中，发现有一处悬崖绝壁，山泉清澈，花红鸟语，是避世的绝好去处，于是就住了下来，而清朝追兵也尾随而至，包围了他的住所。就在这万分危急的时刻，只见天空飞过一只美丽的鸟，它身披五彩霞衣，发出一声清脆的鸣叫，从嘴里吐出一团火球，正好落在明朝官员住房上面，房子顿时烧成了灰烬，在火光中，明朝官员化成了一只火鸟，振翅飞向天空。清兵看着这一切，目瞪口呆，吓得赶紧逃下了山。原来，这座山中隐藏着一只远古的凤凰，它被明朝官员坚定的信念所感动，在他危险的时候援救了他，它用神奇的能力造成的一种假象，骗过了追兵。明朝官员并没有被烧死，而是继续生活在这座山中，他感谢凤凰神鸟的救命之恩，用自己的一手之力建起了一座庵院，起名叫凤凰庵。经过世代相传，凤凰庵一年四季香火繁盛，善男信女川流不息。

C.中华山庵院

位于方子岩，建筑面积约50平方米，传仙人得道后在此处升天。1942年被土匪放火烧毁，1999年复建，2014年进行了二次修复。现在每年举行4次庙会，善男信女自愿前来，周边村庄经常有人前来许愿还愿。由于村民大多往外搬迁，前来庵院烧香的人渐渐少了，但仍有村民自愿专门在此管理香火。

D.千厅岩板路

座落在仙人湾瑶族乡光明堂村七水冲院子，瑶民群聚，良好的瑶家传统渊远流长。相传300多年前，七水冲邓氏兄弟俩无偿出资修建了“千厅岩板路”，该路从仙人湾村经七水冲到梨木坨，全长7.5千米，路面皆由石灰岩岩板拼凑而成，平坦处岩板相接，陡坡处岩板呈梯级相连，每块岩板宽1米，由石匠精心打凿而成。千厅岩板路方便附近村民赶集和出行，长年累月，岩板被行人的双脚磨得光滑细腻，现在村里都通了公路，但千厅岩板路仍然保存完好。

F.古石板路

通往凤凰山庵院有条青石板路，路宽1.2米，长约200米，石板路是当地百姓为了上山拜佛而修建，像一副年代久远的水墨画，让人觉得淡定而又朴实，秋日的黄昏或者月夜的晚上，行走的石板路上，历史的厚重感油然而生。

②现代工程

A.观景台

位于仙人岩海拔1019米处，建有一处观景台，观景台有两层，长3米，宽3米，高6米。在观景台上远眺，如畅游云端，这里是观天象的绝佳去处，晨有日出、昼有晚霞、云天雾海环环相生，阴晴雨雪，变幻莫测，一切美景尽收眼底。

B.凉风洞

位于王家田板栗林的山脚下，有一奇洞，洞口宽约1米，高约1.2米，洞深约200多米，炎夏之季，洞口凉风习习。2008年当地的百姓将该洞用水泥浆砌石修筑，洞前凿有一水渠，利用洞内流出的水，灌溉周边的农田。

③民俗风情

A.辰溪“七姓瑶”民族文化

辰溪县地处怀化东北部，自上世纪80年代以来，先后成立了罗子山、后塘、上蒲溪、苏木溪、仙人湾等5个瑶族乡，至今已有瑶民近6万人。辰溪境内的瑶民因其姓氏分别为蒲、刘、丁、沈、石、陈、梁七姓，故称“七姓瑶”。七姓瑶历史悠久，是怀化市最古老的少数民族之一。千百年来，勤劳、勇敢、善良的七姓瑶人们在长期的生产生活实践中，用自己智慧创造了独特而丰富的七姓瑶文化，并形成了民族民俗文化体系，如社会民俗文化、精神民俗文化、饮食民俗文化、服饰民俗文化、建筑民俗文化等，源远流长，洋溢着浓郁的民情民风和乡土气息，体现了“诚、信、礼、公、活”的本质和特征。

a.社会民俗文化：瑶族是礼仪之乡，七姓瑶人为人朴实耿直，豪爽大度，待人热情诚恳，“一语相投，倾身与交”。极重礼仪和情谊，客人到来，必留客吃饭，炒大块肉，特别喜欢拣鸡头、鸭头敬客，殷勤劝客，倒大碗自酿的米酒招待，盛情款待宾客，开怀豪饮，其乐融融，不醉不散， 让客人有一种宾至如归的感觉。七姓瑶人祖先居住在崇山峻岭之中，以防刀耕火种的包谷、小米、红薯等庄稼被野兽危害遭塌，经常带狗三五成群围山打猎，保护庄稼，或补充肉食。他们技术好，关卡熟、枪法准，一旦猎获，除头、皮归射中者外，肉则“见者有份”。不管大人小孩绝对平均分配，体现公平、人与人之间亲如兄弟的亲密关系。

b.精神民俗文化：七姓瑶有本民族的语言，无文字。瑶人认为自己是“盘王”的子孙，每年农历十月都要还“盘王愿”或过“盘王节”。以犬图腾，七姓瑶人敬奉“高坡大王”，凡在七姓瑶先民活动过的地方，均有高坡大王的遗迹和故事流传。七姓瑶村落，均有一处蓄有古树的高地，固定作为敬奉“高坡大王”之处，每年农历九月三十日以前，家家户户都要打好糍粑，准备好各种供品汇集到该高地祭祀“高坡大王”，以求风调雨顺，五谷丰登。在漫长的历史过程中，瑶民在生产与生活实践中创作了大量的歌谣，其中以情歌最丰富，最普遍，“茶山号子”歌最负盛名。此外，还有清脆悦耳的木叶歌、悠扬高亢的双锁呐、载歌载舞的霸王鞭、欢快活跃的龙灯。七姓瑶族民间手工艺多姿多彩，织花带子也是瑶家女人一绝，充分反映了瑶族人的聪明智慧与创造才能。七姓瑶民有多种传统的体育活动，一般在农闲时或各类节日时进行，借用各种体育活动来放松自己，达到健身益智的目的。

盘王节：是瑶乡的传统佳节。这一天瑶民集会举行庆典，双唢呐伴奏，青年男女载歌载舞，盛况空前。瑶民爱唱山歌，人走到哪里，歌声就到哪里。

茶山号子：据悉，茶山号子起源于明清，是瑶族先民秋季挖茶山时为解除疲劳、振奋精神、统一劳动节奏而创造出来的民族民间歌谣。茶山号子气势磅礴，宽广洪亮，集约高亢，旋律奇特，被称为中国民族声乐艺术的奇葩，当年有“湘西歌王”之称的舒黑娃曾经用他那奇特的歌喉和独特的唱腔，带着瑶乡茶山号子歌几度唱到长沙、北京、中南海，得到了高度的赞誉。2008年被成功列入国家第二批非物质文化遗产保护名录。

双唢呐：主要流行于当地瑶乡一带，已有两百多年的历史。双唢呐是瑶乡人民独有的一种伴奏乐器，用两根管子、两个喇叭、两颗口哨连接而成，每根管子上有6个孔，发出6种不同的音符，每个手指按住两个管子的两个音，一个人吹奏出两种声音，其声洪亮高亢，清悦震耳。每逢村民娶亲嫁女，丰收喜庆之际，就会有很多人拿出双唢呐，吹出欢快喜庆的曲调，增添人们的喜悦和激情。

霸王鞭：霸王鞭主要在县内瑶乡一带流行。鞭用小竹棍制成，长0.7米左右，竹身穿铜线，两端吊红绦。表演者一人手持一鞭，少则一人，多则几十人。凡二人以上多成双数，便于对舞。边舞边唱，舞以鞭拍打肩、背、手、脚，发出响声。节奏和谐，多唱民间小调，也有改编新人新事的唱词，颇为群众喜爱。

c.婚丧民俗文化：七姓瑶人，婚俗有趣而隆重，从相识到结婚须经历五步曲仪式，即：求亲(男方请媒婆去女方父母求亲)、松口(女方家人同意)、阅人家(女方去男方家了解情况)、拍腿八(即或定亲，男方挑前后两个大猪腿、糖果和几套衣服面料去女方家，请女方亲戚吃顿饭)、讨八字(男方封好礼心去女方家讨女方生辰八字)、接亲(正式举行婚礼)。接亲那天，女方的家族或亲戚的小孩要拦骄门，用长凳子将新郎官和接亲的人挡在门外，向他们讨喜钱或喜糠吃，不给或少给则不让接亲队伍跨入女方家门。于是，接亲人只好将糖果或零钱向拦骄门的小孩子抛去。闹洞房，新郎新娘结婚那天晚上，全村子的年青人都会来捧场凑热闹，并想尽一切有趣的办法整新郎新娘，或要新郎新娘共同咬一颗辣子，或共同吃一颗水果糖，或要新郎背新娘，以达到搞笑的目的。七姓瑶人有什么白喜事(丧事)，则举族人参与丧礼，同族举悲同哀。为逝者唱老人歌，做道场，以祈祷逝者早日超脱苦海，进入极乐世界。

d.饮食民俗文化：七姓瑶人祖先因住在深山老林里，多以山地为主，种植五谷杂粮。以五谷杂粮为主食。尚有食不裹腹的日子，过荒年时只好挖葛、挖野菜度日。春节期间喜欢薰制腊肉、腊豆腐以及制作糖馓、打糍粑、酿甜酒和米酒。普遍喜欢将青菜、萝卜、豆荚等加工成干菜、酸菜，以备淡季食用。还有好食蝌蚪伴青菜、油炸蚱蜢、火烧油筒蛇、好喝凉水或冷水等习惯。成年男性喜欢喝自制米酒、包谷酒。饮酒者，喜欢用鸡屁股、鸭屁股下酒，并视为美味佳肴。尤其是七姓瑶民的泡汤、血鸭、毛狗肉，口味绝佳，闻名遐迩。

e.服饰民俗文化：过去的七姓瑶民身穿的都是自制的粗布料，女的穿左边开扣的满胸衣，男的穿的对襟开胸衣。裤子则是用两种不同的面料接缝而成，裤腰大，裤管短。妇女的衣边、袖口和裤管口多镶上兰花边。成年男人头缠蚂蚁布(白底黑点)或白底长黑长条帕子。这种长帕子干活可以缠腰，冬可御寒，夏可揩汗，还可兜东西，或可铺在地上当坐垫，一物多用，十分方便。这种缠头帕和扎腰巾的习俗，已成为七姓瑶人的穿戴标志。

f.建筑民俗文化(瑶族古村寨)：七姓瑶人居住的大都是群居木楼，体现了大湘西的建筑风格，森林公园内有氼水洞和七水冲瑶族古村寨。木楼建筑一般不用钉子，也很少使用木栓子，采用互相牵引的建筑艺术手段，大都为2~3层的吊脚楼风格，壁面用桐油油过，光滑而闪亮，经久耐用。它们大都宏伟高大、飞檐翘角、古色古香，这些木质房屋大都是民间木结构建筑艺术的精髓，是瑶民智慧的结晶。

B.辰河高腔

辰河高腔流传于湘西辰河流域，始于明末清初，距今已有500余年历史，在全国戏剧史上具有重要的地位，是湘西优秀的民俗文化遗产，是“五溪文化”的精髓之一。其唱腔抑扬顿挫，跌宕怡人，音调高亢、风格粗犷、旋律宛转悠扬，与山歌号子相融，有“祖国妙调”、“戏曲活化石”之称。辰溪高腔地域特色鲜明、舞台形象生动，唱、作、念、打各具特色。2006年被国务院列入首批国家级非物质文化遗产名录保护项目，收集整理较为完整的曲牌37部，代表作有《穆桂英打围》、《仙姬送子》、《目连戏》、《琵琶记》等。

④史事传说

仙人传说——位于仙人岩，有两处山头，尖头山(古为男)海拔1019.9米，平头山(古为女)海拔1016.0米，两山像一对夫妻屹立在神州大地，魅力无穷。传说古时候有一位男子，在当地颇有名气，一贯为民做好事，造福于人民。有一年，天久旱无雨，发生了严重的旱灾，他不畏艰难，爬山涉水，来到尖头山上，向玉皇大帝请求救天下百姓莫受旱灾，天不下雨，他宁死也不后退。他坚定的信念被玉皇大帝所感动，派一仙女从空而降于平头山上，男子与仙女多次在鞍部高地上交谈，并结成朋友，从此便风调雨顺，家畜兴旺，五谷丰登。每逢大旱之年，百姓便抬着大肥猪上山求雨，颇为灵验。

⑤旅游商品

A.金毛乌肉鸡

金毛乌肉鸡是辰溪选育出来的良种鸡，以身披金黄色羽毛，皮、肉、脚、喙均呈黑色而得名。金毛乌肉鸡遗传性能稳定，品质纯正。其经济价值在于药用，是传统的名贵中药材，它集药用、滋补、美食、观赏于一身，是湘西驰名的地方鸡种。其肉质乌黑细嫩，味鲜可口，营养丰富，对人身最具滋补功效，是高级的营养滋补品。

B.辰溪金银花

金银花性甘寒、气芳香，清热而不伤胃，自古被誉为清热解毒的良药。位于辰溪县上蒲溪瑶族乡、罗子山瑶族乡、苏木溪瑶族乡、仙人湾瑶族乡、长田湾乡5个乡镇，该地域属中亚热带季风湿润气候，温凉雨多少旱，发展金银花具有独特地理优势。近年来，为扶持全县金银花产业做大做强，助推农村经济发展，辰溪县工商局通过搞好市场服务和政策扶持，积极打造金银花品牌，大大提高了辰溪县金银花在国内外的知名度和药材市场的销售量，大幅增加农民的收入。

C.辰溪粉糍粑

在大湘西，尤其是在辰溪一带农村，有这样一个风俗，八月十五那天，粉糍粑既是送礼必备的礼物，也是一味独特的吃食。并且，许多远离故土在外工作的游子，中秋节那几天，粉糍粑都会进入他们的梦乡。煮熟的粉糍粑，剥开桐叶，只见有小孩的拳头那么大，黑亮黑亮的，咬一口，满嘴生香，并且又甜又软和，吃一回，保准您想吃二回。吃上三回，您就忘不了湘西啦。

D.辰溪火炕鱼

辰溪火炕鱼色、香、味俱全，摸起来滑溜溜，看起来黄灿灿，吃起来香喷喷，真是看有看相，吃有吃味。火炕鱼制作考究，工序繁杂，选料严格，它必须是清悠悠的溪水中打捞的活鱼，不大不小，16个恰好一市斤为宜，不能过夜，当即开膛，处理内脏后，撒上精盐、作料，放到阴凉处风干。而后把拌有山椒、桂皮等作料的香油往鱼身上两面一抹，再放米筛里，架在铺满新谷米的铁锅中，着火猛烧锅底，待锅内的谷米燃尽，香喷喷的火炕鱼就可出锅了。

E.辰溪脐橙

辰溪脐橙品种优良，多为纽荷尔，杂有部分富本红。果形为椭圆，果色艳红，口感优于同类品种。辰溪县辰阳镇是我国首个大规模推广脐橙的乡镇，全镇脐橙种植面积达7000多亩，盛产的“丫髻脐橙”畅销广州、深圳以及东南亚市场，曾先后荣获2000年湖南省农博会银奖，2004年湖南西部第二届农博会金奖，2004年还获得了中国食品安全中心无公害食品认证。近年来，辰溪县的脐橙产业在中央财政支农项目的支持下，该产业得到了长足地发展，涌现了桔海山庄、城郊经济林场等众多知名脐橙专业生产企业，尤其是辰阳镇经济林场千亩无公害脐橙基地正在引领辰溪县打造万亩脐橙产业带，形成产业链，以提升区域经济发展，品牌效应日益凸现。

F.辰溪香柚

辰溪香柚，其单果重1200克左右，11月上、中旬成熟。果形端正，圆球形，橙黄色，油胞细密，果瓣梳形，分布均匀，中心柱小。风味浓甜，消融化渣，脆嫩可口，无异味涩味。曾在省农业厅柚类评比中获第一名。

G.辰溪红萝卜

辰溪县红萝卜品质优良，种类繁多，以其肉质根大、水份多而著称。该萝卜肉质根为卵圆形，皮光滑呈鲜红色，肉洁白细密，无辣味，富含多种维生素、胡萝卜素及多种矿物盐。辰溪红萝卜可加工成五香萝卜干、酸萝卜、盐萝卜、腌萝卜、萝卜丝干等产品，其中酸萝卜是辰溪的一大特产，倍受人们青睐。

H.辰溪血鸭

辰溪血鸭是典型的瑶族风味菜，以肉香汤美，头酥掌脆的独特风味而蜚声城乡，深受过往食客们的青睐。观之有形，品之有味，实为一份美味可口的佳肴，故成为辰溪“美食一绝”。

I.辰溪腊肉

腊肉是辰溪农家腊月里腌薰制成的肉制品，因而得名。腊肉主要指腊猪肉，广义的腊肉也包括腊牛肉、腊鸡、腊鸭等。腊肉外观黑中透红、焦黄干爽，洗净后切开，精肉呈鲜红的肉色，肥肉呈粉白色，煮熟后呈半透明状。肉质香醇而不腻，鲜美可口，别具一格。

J.瑶乡米酒

传承了上千年酿酒工艺的瑶乡米酒是瑶乡文化的典型代表，对瑶乡人来说，米酒不仅能驱寒去湿，更是我们表达热情的一种方式，每逢喜庆时刻，都离不开瑶乡的酒。高山瑶乡米酒采用瑶乡传统酿造工艺，以高山无公害优质大米、红薯、红豆杉果为原料，引用山涧洁净水源，实施野生草曲发醇，经溶洞窖藏而成，是瑶族乡的特色产业。

- 2.2.2 可借景观资源调查

仙人界森林公园周边景区景点众多。经调查，森林公园周边地区可借以烘托、陪衬，并有一定知名度的景区共有6处，见表2-10。

湖南辰溪仙人界省级森林公园主要可借景观资源调查一览表

表2-10

| 编号 | 景区(点)名称 | 所在县(市、区) | 与仙人界森林公园的距离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 燕子洞 | 辰溪县火马冲镇 | 距离仙人界森林公园11千米 |
| 2 | 罗子山 | 辰溪县罗子山瑶族乡 | 距离仙人界森林公园20千米 |
| 3 | 五宝田古村 | 辰溪县上蒲溪瑶族乡 | 距离仙人界森林公园21千米 |
| 4 | 大酉观 | 辰溪县辰阳镇 | 距离仙人界森林公园28千米 |
| 5 | 丹山摩崖石刻群 | 辰溪县辰阳镇 | 距离仙人界森林公园29千米 |
| 6 | 湘西剿匪胜利公园 | 辰溪县辰阳镇 | 距离仙人界森林公园30千米 |

- 2.2.3 开发建设条件调查

(1)森林公园外部交通

①公路

仙人界森林公园距娄怀高速公路10.2千米，距国道G209线35.4千米，距省道S223线12.3千米，距县道X030线5.2千米，外部交通较为便利。

②铁路

仙人界森林公园距辰溪火车站15.3千米，距沪昆高铁怀化南站41.3千米，高铁沿线城市长沙、广州、深圳、武汉等地游客前来森林公园游玩较为方便，随着高铁的发展，辰溪县与全国各地的距离将进一步拉近，森林公园的游客市场可得到进一步拓展。

③航空

仙人界森林公园距芷江机场70.0千米，现有航班可满足北京、上海、广州、昆明、海口、深圳等城市游客的需求。

(2)旅游适游期

仙人界森林公园所在辰溪县属中亚热带季风湿润气候，具有春夏秋冬四季分明，雨量充沛，热量丰富，无霜期长的特点，全年旅游适游期约为280天，即每年的3月至12月。春天，春光明媚，山花烂漫，是春游、赏花的理想季节；夏天，绿意酣深，万木欣荣，是避暑度假、野营的好时光；秋天，姹紫嫣红，群山低伏，适宜于开展登山、观日等户外活动；冬季，玉树琼花，银装素裹，是观赏雪景的理想之地。

(3)森林公园区位

辰溪自古被誉为“当川鄂之通忂，扼云贵之锁钥”，沅江、辰水两河交汇于县城，可以下洞庭、通长江、达四海。同时，辰溪还与正处于西部大开发中的湘西自治州接壤，位于“西部大开发”的前沿阵地，交通十分便捷，区位优势较为明显。根据《湖南省旅游业“十三五”发展规划纲要》，仙人界森林公园所在辰溪县属于大湘西旅游板块，客源市场以辰溪及周边县城和怀化市为主，再进一步辐射到长株潭和珠三角地带。

仙人界森林公园周边知名景点富集，旅游资源类型丰富，地域组合较好，燕子洞、罗子山、五宝田古村、大酉观、丹山摩崖石刻群、湘西剿匪胜利公园等在周边享有一定的知名度。仙人界森林公园以其独特的森林景观以及丰富的自然、人文景观吸引着慕名而来的八方宾客。近年来，辰溪县整合旅游资源，加大投入力度，努力完善旅游基础设施配套功能，打造具有核心竞争力的旅游品牌，旅游影响力进一步提升，生态文化旅游业将成为促进县域经济发展新的增长点。

(4)森林公园进入大区旅游网的条件及可能性

森林公园地处湖南省大湘西旅游区，目前已进入大区旅游网。森林公园主要的有利条件是：

①交通便利，可达性强

森林公园距周边旅游区距离较近，有铁路、高速公路或省道互相连接，可达性强；水路有沅水，可上通湘黔，下达洞庭，交通网络便利。

②旅游资源的互补性较强

仙人界森林公园地处湘西黄金旅游线上，据不完全统计，周边拥有多个国家级、省级森林公园和湿地公园，以及众多的风景名胜区、历史人文景观，包括溆浦国家森林公园、南华山国家森林公园、中坡国家森林公园、嵩云山国家森林公园等，辰溪县境内有燕子洞风景区、罗子山、五宝田古村落、大酉观、丹山摩崖石刻群、湘西剿匪胜利公园等旅游景点。从旅游开发的角度来讲，仙人界森林公园的旅游开发无法回避业已存在的著名景区。但从旅游资源的禀赋来看，南华山国家森林公园以青山、绿水、古城天然融合，互为因借为特色；崇云山国家森林公园以山奇、水秀、林幽、云幻著称；五宝田古村落以历史悠久、层次分明、错落有致、美轮美奂的民居建筑著称，至今保存有耕读所、兰陵别墅等十多幢深宅大院。仙人界森林公园有独特的石灰岩地区喀斯特地貌景观，绝壁林立、奇石众多，石山阔叶树和灌丛植被景观奇特，古树名木集中分布，因此，周边主要旅游景区对仙人界森林公园以喀斯特地貌景观、森林景观、避暑休闲度假为主的旅游吸引力并不构成直接的冲突和影响，不会形成相互竞争的关系，而是一种各具特色的优势互补关系。

- 2.2.4 森林公园风景资质量源评价

依照《中国森林公园风景资源等级评定》(中华人民共和国国家标准GB/T 18005-1999)，从以下方面对仙人界森林公园风景资源质量进行评价。

(1)森林风景资源质量评价

以风景资源调查为基础，按风景资源的特性和相关程度进行分类、分级，进行综合性评定。森林公园风景资源质量评价分值满分值为30分。通过对风景资源的评价因子评分值加权计算获得风景资源基本质量分值，结合风景资源组合状况评分值和特色附加分评分值获得森林风景资源质量评价分值(M)。

经计算，湖南辰溪仙人界省级森林公园风景资源质量评分为22.78分。详见表2-11。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园风景资源质量评价计算表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2-11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资源类型 | 评价 因子 | 标准 评分值 | 评分值 | 权数 | 得分 | 资源基本质量加权值 | 资源质量评价值 |
| 地文资源X1 | 典型度 | 5 | 4 | 20 F1 | 3.00 | 20.28 B | 22.78 M |
|  | 自然度 | 5 | 4 |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  | 多样度 | 3 | 2 |  |  |  |  |
|  | 科学度 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 水文资源X2 | 典型度 | 5 | 4 | 20 F2 | 3.00 |  |  |
|  | 自然度 | 5 | 4 |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 4 | 3 |  |  |  |  |
|  | 多样度 | 3 | 2 |  |  |  |  |
|  | 科学度 | 3 | 2 |  |  |  |  |
| 生物资源X3 | 地带度 | 10 | 8 | 40 F3 | 12.00 |  |  |
|  | 珍稀度 | 10 | 8 |  |  |  |  |
|  | 多样度 | 8 | 6 |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 6 | 4 |  |  |  |  |
|  | 科学度 | 6 | 4 |  |  |  |  |
| 人文资源X4 | 珍稀度 | 4 | 4 | 15 F4 | 2.10 |  |  |
|  | 典型度 | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  | 多样度 | 3 | 2 |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | 利用度 | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 天象资源X5 | 多样度 | 1 | 0.8 | 5 F5 | 0.18 |  |  |
|  | 珍稀度 | 1 | 0.7 |  |  |  |  |
|  | 典型度 | 1 | 0.7 |  |  |  |  |
|  | 吸引度 | 1 | 0.7 |  |  |  |  |
|  | 利用度 | 1 | 0.7 |  |  |  |  |
| 资源组合Z | 组合度 | 1.5 | 1.0 |  |  |  |  |
| 特色附加分T |  | 2 | 1.5 |  |  |  |  |

(2)森林公园环境质量评价

森林公园区域环境质量评价分值按指定环境要素进行评价获得，满分值为10分。森林公园区域环境质量评价指标包括：大气质量、地表水质量、土壤质量、负离子含量、空气细菌含量。森林公园区域环境质量评价分值(H)计算由各项指标评分值累加获得。经计算，湖南辰溪仙人界省级森林公园区域环境质量评分为7.0分。详见表2-12。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园区域环境质量评价评分表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 表2-12 |  |  |  |
| 评价项目 | 评价指标 | 标准评分值 | 评价分值 |
| 大气质量 | 达到国家大气环境质量一级标准 | 2 | 2 |
|  | 达到国家大气环境质量二级标准 | 1 |  |
| 地面水质量 | 达到国家地面水环境质量Ⅰ类标准 | 2 | 1 |
|  | 达到国家地面水环境质量Ⅱ类标准 | 1 |  |
| 土壤质量 | 达到国家土壤环境质量一级标准 | 1.5 | 1.5 |
|  | 达到国家土壤环境质量二级标准 | 1 |  |
| 负离子含量 | 旅游旺季主要景点其含量为5万个/cm3 | 2.5 | 0.5 |
|  | 旅游旺季主要景点其含量为1万至5万个/cm3 | 2 |  |
|  | 旅游旺季主要景点其含量为3千至1万个/cm3 | 1 |  |
|  | 旅游旺季主要景点其含量为1千至3千个/cm3 | 0.5 |  |
| 空气细菌含量 | 空气细菌含量为1千个/m3以下 | 2 | 2 |
|  | 空气细菌含量为1千个至1万个/m3以下 | 1.5 |  |
|  | 空气细菌含量为1千个至1万个/m3以下 | 0.5 |  |
| 注：各单项指标评分值累加得出环境质量评价分值，满分为10分。 湖南辰溪仙人界省级森林公园区域环境质量评分累加为7.0分。 |  |  |  |

(3)森林公园旅游开发利用条件评价

森林公园旅游开发利用条件评价分值按指定开发利用指标进行评价获得，满分值10分。森林公园旅游开发利用条件评价指标包括：森林公园面积、旅游适游期、区位条件、外部交通、内部交通、基础设施条件。森林公园旅游开发利用条件评价分值(L)由各项指标评分值累加获得。经计算，湖南辰溪仙人界省级森林公园旅游开发利用条件评分为7.0分。详见表2-13。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园旅游开发利用条件评价指标评分表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表2-13 |  |  |  |  |
| 评价项目 |  | 评价指标 | 标准 评分值 | 评价 分值 |
| 公园面积 |  | 森林公园规划面积大于500公顷 | 1 | 1 |
| 旅游适游期 |  | 大于或等于240天/年 | 1.5 | 1.5 |
| 区位条件 |  | 距省会城市(含省级市)小于100千米，或以公园为中心，半径100千米内有100万人口规模的城市 | 1.5 | 1 |
|  |  | 距省会城市(含省级市)或著名旅游区(点)100～200千米 | 1 |  |
|  |  | 距省会城市(含省级市)或著名旅游区(点)超过200千米 | 0.5 |  |
| 外部 交通 | 铁路 | 50千米内通铁路，在铁路干线上，中等或大站，客流量大 | 1 | 0.5 |
|  |  | 50千米内通铁路，不在铁路干线上，客流量小 | 0.5 |  |
|  | 公路 | 国道或者省道，有交通车随时可达，客流量大 | 1 | 0.5 |
|  |  | 省道或县级道路，交通车较多，有一定客流量 | 0.5 |  |
|  | 水路 | 水路较方便，客运量大，在当地交通中占有重要地位 | 1 | 0.5 |
|  |  | 水路较方便，有客运 | 0.5 |  |
|  | 航空 | 100千米内有国内空港或150千米内有国际空港 | 1 | 1 |
| 内部交通 |  | 区域内有多种交通方式可供选择，具备游览的通达性 | 1 | 0.5 |
|  |  | 区域内交通方式较为单一 | 0.5 |  |
| 基础设施 条件 |  | 自来水源或各区通自来水，有充足变压电供应，有较为完善的内外通讯条件，旅游接待服务设施较好 | 1 | 0.5 |
|  |  | 通水、电，有通讯和接待能力，但各类基础设施条件一般 | 0.5 |  |
| 注：各单项指标评分值累加得出风景旅游开发利用的评价分值。 拟设立湖南辰溪省级森林公园旅游开发利用条件评分累加为7.0分。 |  |  |  |  |

(4)森林公园风景资源等级评定

森林公园风景资源资量等级评定分值按公式(1)计算：

N=M+H+L………………………………………(1)

式中：N——森林公园风景资源质量等级评定分值

M——森林公园风景资源质量评定分值

H——森林公园区域环境质量评定分值

L——森林公园旅游开发利用条件评定分值

森林公园风景资源质量等级评定分值满分为50分。风景资源质量等级确定标准按风景资源质量评定分值划分为三级：

一级为40～50分，符合一级的森林公园风景资源，多为资源价值和旅游价值高，难以人工再造，应加强保护，指定保全、保存和发展的具体措施。

二级为30～39分，符合二级的森林公园风景资源，其资源价值和旅游价值较高，应当在保证其可持续发展的前提下，进行科学、合理的开发利用。

三级为20～29分，符合三级的森林公园风景资源，在开展风景旅游活动的同时进行风景资源质量和生态环境质量的改造、改善和提高。

三级以下的森林公园风景资源，先进行资源的质量和环境的改善。

经过对仙人界森林公园风景资源状况进行评定，其森林风景资源质量评价得分为22.78分(满分30分)，区域环境质量评价得分为7.0分(满分10分)，旅游开发利用条件评价得分为7.0分(满分10分)，合计36.78分。由此可见，湖南辰溪仙人界省级森林公园风景资源达到了《中国森林公园风景资源等级评定》标准中的“二级”风景资源，其资源价值和旅游价值较高，应当在保证其可持续发展的前提下，进行科学、合理的开发利用。

- 第三章  森林公园发展条件分析

## 3.1 森林公园发展的优势与劣势

- 3.1.1 优势分析

(1)旅游资源丰富

①独特的生物资源。湖南辰溪仙人界省级森林公园地处雪峰山脉中段，从东西向来看，该区域是我国云贵高原边缘斜坡与雪峰山系折皱隆起的过渡地带；从南北向来看，该区域是我国中亚热带向北亚热带的过渡区域，特殊的过渡性生态区位条件，孕育了该地独具特色的生物资源。仙人界森林公园生态区位特殊，生境复杂，生物多样性丰富，植物资源珍稀程度较高，是我国云贵高原边缘向雪峰山脉过渡以及中亚热带向北亚热带过渡区域不可多得的生物资源宝库。

②古树资源丰富。仙人界森林公园内有古树树种22种，数量约1000株，其中在梨木坨、光明堂村以及沕水洞等地有成片古树林群落，部分古树年龄已经超过300年，最大胸径达102厘米。森林公园内还分布有栓皮栎(Quercus variabilis)、枹栎(Quercus serrata)、枫香(Liquidambar formosana)、黄连木(Pistacia chinensis)等古树群落，为森林公园增添了丰富的古树群落景观。

③仙人界为我国喀斯特地貌发育最具代表性的区域之一，境内多溶洞、滴水石壁、干旱石壁、土台、溶槽、石芽等特殊小生境。因此，仙人界森林公园优良的自然条件非常适合常年开展以生态休闲为主的旅游活动。

(2)交通便利，可达性强

森林公园位于怀化市与辰溪县城之间，距辰溪县城29.0千米，距沪昆高铁怀化南站41.3千米；距娄怀高速公路10.2千米，距省道S223线12.3千米，距县道X030线5.2千米；距芷江机场70.0千米。森林公园距周边旅游区距离较近，有铁路、高速公路或省道互相连接，可达性强；水路有沅水，可上通湘黔，下达洞庭，交通网络便利。

(3)自然资源和文化资源组合性好，旅游资源的互补性较强

仙人界森林公园地处湘西黄金旅游线上，周边拥有多个国家级、省级森林公园和湿地公园，以及众多的风景名胜区、历史人文景观。仙人界森林公园与周边景区旅游资源的互补性较强，周边主要旅游景区对仙人界森林公园以喀斯特地貌景观、森林景观、避暑休闲度假为主的旅游吸引力并不构成直接的冲突和影响，不会形成相互竞争的关系，而是一种各具特色的优势互补关系。

(4)发展环境有利

党中央、国务院高度重视生态建设，提出了着力推进国土绿化，着力提高森林质量，着力开展森林城市建设，着力建设森林公园的发展目标，这对发展生态旅游、森林康养、建设森林公园等提供了发展舞台和机遇。

同时，辰溪县委、县人民政府高度重视旅游产业发展，将旅游产业纳入国民经济发展计划，编制了《辰溪县旅游发展总体规划》，依据旅游资源、自然条件、人文条件的基本情况，将观光、度假、文化、综合服务等相互协调发展，加强辰溪旅游企业管理，加大市场促销预算，打造特色旅游精品，并与怀化市及湖南省内旅游精品线路相配套，增强辰溪旅游产品的核心竞争力，充分发挥旅游产业对辰溪地方经济的带动作用。目前，辰溪县委、县人民政府已就湖南辰溪仙人界省级森林公园的发展多次召开专题会议，并成立了工作小组，落实了工作经费，明确了相关部门工作任务。

(5)瑶族风情浓厚

森林公园涵盖仙人湾瑶族乡部分区域，千百年来，勤劳、勇敢、善良的七姓瑶人们在长期的生产生活实践中，用自己智慧创造了独特而丰富的七姓瑶文化，并形成了民族民俗文化体系，如社会民俗文化、精神民俗文化、饮食民俗文化、服饰民俗文化、建筑民俗文化等，源远流长，洋溢着浓郁的民情民风和乡土气息，体现了“诚、信、礼、公、活”的本质和特征。具有代表的有辰河高腔艺术、目连戏、傩戏舞、辰溪龙舟等。通过对辰溪文化元素的加工，可以为辰溪的旅游业所用。

(6)旅游适游期长

森林公园所在辰溪县属中亚热带季风湿润气候，具有春夏秋冬四季分明，雨量充沛，热量丰富，无霜期长的特点，旅游最佳适游期约为280天。旅游适游期长。

- 3.1.2 劣势分析

(1)森林公园的知名度不高，对外宣传开展不够

森林公园的知名度不高，旅游形象、口碑没有建立起来，缺乏具有强大影响力的景观资源吸引旅游者，目前的主要客源市场多为辰溪县及怀化市内旅游者。要充分利用电视、报纸、网络等媒体及在车站、广场、交通要道口张贴宣传画或横幅等形式对森林公园进行宣传，不断提高森林公园在公众心目中的地位。

(2)基础设施落后

虽然旅游大交通网络正在形成，但其内部交通状况却不能满足旅游发展的需要，制约着旅游资源的开发。在森林公园内各个景区之间、各景区内的景点之间的公路大部分为砂石路面，没有高标准游道，旅游服务接待设施严重缺乏，公路、通讯、供电、给排水等设施需进一步建设和完善，森林公园的住宿、餐饮、购物等旅游接待设施，停车场、车辆集散地、服务网点和安全防护设施亟待完善。

(3)旅游人力资源劣势

由于是新开发的旅游地，缺乏经过专门训练的旅游管理与服务人员，制约了森林公园旅游业又好又快的发展。针对旅游从业人员的现状，可以通过举办短期培训班、专题培训等多种方式，提高现有从业人员的经营管理水平和服务质量。通过培训使经营管理者成为一个懂经营、懂管理、懂科学、懂艺术、懂森林、懂旅游、懂建设、懂服务的复合型人才。同时，要创造条件，广泛吸收人才参与森林公园的开发与建设。

## 3.2 森林公园发展面临的机遇与挑战

- 3.2.1 发展机遇

(1)生态建设上升到新高度

习近平在十九大报告中提出必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，党中央、国务院对生态文明建设和生态环境保护的高度重视，表明我国生态文明建设和绿色发展将迎来新的战略机遇。省委、省政府围绕中央战略，提出了“绿色湖南”的宏伟目标和加快推进生态强省建设的决定。辰溪县已成功创建全国文明城市、全国园林城市、全国生态县、全国平安县，大力推进生态文明建设，把辰溪建设成为经济持续增长、社会全面进步、人民安居乐业的美丽家园。上至中央，下至省市县，生态建设越来越得到各级政府的重视和社会的关切，相关政策和措施也陆续出台，这些都将成为推动生态发展的重要力量，而森林公园作为生态建设和绿色发展的重要载体，显然也将获得强大的发展推力。

(2)各级政府高度重视旅游业的发展

为实现湖南由旅游资源大省向旅游产业大省的跨越，省委省政府对旅游业高度重视，各级政府机关、部门投身旅游业发展的热情高涨。怀化市在市政府的统筹领导下，以旅游局、文广新局为主体，全力助推怀化融入大湘西旅游区，旅游发展的良好态势，各级政府对旅游的大力支持，为辰溪旅游的发展提供了良好的宏观环境。近年来，为加强对森林公园旅游资源和生态环境的保护，辰溪县政府出台了森林公园的保护规定，并将天然次生林划为公益林进行保护，区域内实施石漠化综合治理工程，明确森林公园内禁止捕猎、砍薪、烧炭、开矿、采石和修建违章建筑等。

(3)旅游发展环境向好

国内旅游消费日趋旺盛，旅游业逐渐成为全民参与就业创业的民生产业和综合性的现代产业，旅游业融合发展引领转型升级成为时代趋势，各地各部门共同推进旅游业发展的大格局基本形成，未来20年乃至35年，我国仍将处于旅游发展的黄金期。目前，我国人均GDP达到10000美元，正处于旅游消费需求爆发式增长期，居民的旅游消费能力和消费需求将持续快速增长。

从省内旅游业发展环境看，湖南具有“一带一路”的区位优势，国家“一带一路”战略、长江经济带战略的实施，为湖南提供了难得的历史机遇。《关于促进旅游业改革发展的实施意见》、《关于发展特色县域经济强县的意见》、《武陵山片区区域发展与扶贫攻坚规划(2011-2020年)》等文件的出台，为湖南旅游业的发展提供了政策支持。到2020年全省“五纵五横”铁路网、“七纵七横”公路网、“一纵五横”水运网、“一枢纽一干多支”航空网的立体交通大格局的形成，为湖南旅游业发展创造了良好条件。

湖南辰溪仙人界省级森林公园依托丰富的旅游资源和优越的交通区位，在周边旅游环境发展越来越来好的情况下将产生更大作为。

(4)县域经济转型带来的新动能

农业产值低，工业受限，难以支撑辰溪跨越式发展，以旅游业为主的现代服务业将成为辰溪转型的重点和发展的引擎。旅游业具有带动作用大，无污染等特点，且辰溪有优质的生态自然和文化民俗资源作为支撑，因此在辰溪转型升级过程中旅游业应起先导作用，它将提升一产，带动二产，拉动三产，将成为辰溪的支柱和龙头产业，这些都为森林公园带来了极佳的发展机遇。

- 3.2.2 面临挑战

(1)发展方式比较粗放

森林公园良好的发展前景使得资本大量涌入，不能避免重规模总量轻质量效益、重建设轻管理、重硬件轻软件的情况，同时，辰溪县本地的酒店、旅行社、旅游交通等旅游要素产品供应商专业化管理和对外开放水平相对不高，旅游综合效益不佳。

(2)旅游品牌形象不鲜明

没有形成媒体、公共设施、旅游景区、旅游企业全覆盖多层次的立体宣传体系，政府公共营销的力度仍显不足，旅游产品的包装宣传、市场竞争力、品牌的知名度和影响力需要进一步提升，旅游产品尚不能满足大众化、多元化、个性化的消费需求。

(3)跨界融合有待深化

旅游新业态、新产品不足，旅游与新型城镇化建设、生态文明建设、“互联网+”和对外开放等协同推进力度有待加强，与交通、文化、体育、健康、养老、农业、工业、科技、教育等相关产业的融合有待加快。

(4)同质化竞争、格局边缘化威胁

森林公园地处怀化城区附近，区域范围内溆浦国家森林公园、中坡国家森林公园、雪峰山国家森林公园、南华山国家森林公园、蒿云山国家森林公园，凤凰古城等，各类景区林立，铁壁围合下，打造品牌影响力，突围困难较大。

(5)旅游业人才短缺

我国旅游业人才短缺的状况要改变不是一朝一夕的事情，而参与市场竞争要求有一批精通市场经济规则、国内国际旅游业务、旅游管理的精兵强将，吸引人才、引进人才、留住人才是当前森林公园的薄弱环节和面临的重要考验。

- 第四章  总则

## 4.1 规划指导思想

贯彻落实党中央、国务院关于生态文明建设总体部署和要求，树立和落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以保护好森林公园的自然环境和资源为前提，贯彻“保护、利用、发展”的原则，结合辰溪县旅游发展和辰溪仙人界省级森林公园现状，以森林生态旅游为主要旅游方式，实现森林生态旅游与开发保护的协调发展。

(1)根据旅游市场发展的要求，以市场需求为导向，突出森林公园区位优势，开发旅游特色产品，满足不同层次游客的旅游需求；

(2)在保护自然环境、风景资源、民族文化的前提下，积极稳妥的开展森林旅游，实现森林公园的可持续发展；

(3)综合考虑县域其它专项规划，与相关规划相互协调、相互衔接，做到多规合一。

## 4.2 规划原则

(1)保护第一，实现可持续发展的原则

森林公园建设坚持保护优先，在保护的前提下，进行合理的开发利用，以保护求发展，以发展促保护，采取切实可行的措施，预防森林火灾和林业有害生物，预防偷盗、偷猎野生动植物，防止环境污染和破坏各种景观行为，努力维持森林公园良好的生态环境，保证森林旅游资源的持续利用，实现森林旅游可持续发展。

(2)统筹规划、功能适当、适度开发的原则

根据森林公园旅游资源特点和分布情况，统一规划，合理布局，因地制宜，突出重点，发挥优势，突出自身特色和风格，以适度开发建设为宗旨，减少大规模基础设施建设的破坏和浪费，在森林公园现实情况和发展的可能的前提下，完善综合服务接待功能和设施，充分体现有限的资金在局部土地空间环境的高效运作，实现其预期价值。

(3)森林公园建设与自然环境和地方文化相协调的原则

森林公园建设突出原生态，突出地方历史文化，人工设施应模拟自然，就地取材，与周围环境相协调；建设内容应尽可能与地方的历史文化相衔接，把自然与人文有机融合，建设一个人与自然生态共融，与文化生态共存的和谐森林公园。

(4)坚持以低碳经济理念建设为主的原则

在森林公园发展和建设中，坚持采用新技术、新材料、新方法，大力推广运用最新科技成果，节能减排，推行交通低碳化、建筑低碳化、能源低碳化、用品低碳化、旅游商品低碳化、废弃物低碳化，加强植被改造，大力发展碳汇林业，引导和树立广大游客的低碳意识。

(5)可操作性、弹性发展的原则

充分研究森林公园的现状和自然地形地貌，合理确定森林公园的环境容量，开发内容和模式，科学规划布局与实际操作相结合，对项目的选址、规模以及道路网的规划应尽量减少土方量，节省投资，便于近期实施。同时结合中、远期发展目标，采用分期分区的开发模式，从而在规划目标和建设时间等因素上，保留规划弹性、应变性和开发的时序性。

(6)以市场为导向，科学定位，合理布局的原则

充分分析森林公园的市场潜力，把握好客源市场，对森林公园进行科学定位，合理布局，从基础服务设施建设到旅游组织管理都在合理的总体布局下进行，使旅游景区动静有序，快进慢游，更好的满足游客的森林旅游需求。

(7)理顺体制，招商引资的原则

在森林公园开发建设过程中，必须理顺体制，化解矛盾，使森林公园建设顺利进行。由于森林公园建设投资较大，应完善招商引资政策，进一步寻求最好的合作方式。

(8)总体规划，分步实施，留有余地，滚动发展的原则

根据森林公园旅游资源特点，考虑资金、人力、物力供给因素，及游客爱好、需求，统一规划，分步实施。建设项目应突出重点，先易后难，随时间的变化，森林公园开发采取阶段式，即滚动发展的方式，为未来发展留有余地，以满足游客新的需求。

## 4.3 规划依据

(1)《中华人民共和国森林法》(2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订)；

(2)《中华人民共和国野生动物保护法》(2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议修订)；

(3)《中华人民共和国环境保护法》(2014年4月24日中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订通过)；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议第二次修正)；

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》(2015年8月29日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十六次会议修订通过)；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议第三次修正)；

(7)《中华人民共和国水法》(2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议修订通过)；

(8)《中华人民共和国土地管理法》(2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议第三次修正)；

(9)《中华人民共和国旅游法》(2016年11月7日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过)；

(10)《森林公园管理办法》(2016年9月22日国家林业局令第42号修改)；

(11)《中共中央办公厅、国务院办公厅印发<关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见>的通知》(中发办〔2019〕42号)；

(12)《国务院办公厅关于印发国民旅游休闲纲要(2013～2020年)的通知》(国办发〔2013〕10号)；

(13)《湖南省森林公园条例》(2017年11月28日湖南省第十一届人民代表大会常务委员会第五次会议通过)；

(14)《湖南省旅游条例》(2008年11月30日湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议通过)；

(15)《国家级森林公园总体规划规范》(LY/T 2005-2012)；

(16)《旅游规划通则》(GB/T18971-2003)；

(17)《中国森林公园风景资源质量等级评定》(中华人民共和国国家标准GB/T18005-1999)；

(18) 《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省旅游业“十三五”发展规划纲要>的通知》(湘政办发〔2016〕18号)；

(19)《国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见》(国发〔2014〕31号)；

(20)《国家林业局关于印发<全国森林等自然资源旅游发展规划纲要(2013～2020年)>的通知》(2014年3月7日)；

(21)《林业发展“十三五”规划》(国家林业局)；

(22)《“健康中国2030”规划纲要》(2016年8月26日中共中央政治局会议审议通过)；

(23)《国务院关于促进健康服务业发展的若干意见》(国发〔2013〕40号)；

(24)《国家林业局关于大力推进森林体验和森林养生发展的通知》(林场发〔2016〕3号)；

(25)《湖南省人民政府关于促进健康服务业发展的意见》(湘政发〔2014〕30号)；

(26)《湖南省旅游业发展总体规划(2006-2020年)》( 湖南省旅游局、中山大学旅游发展与规划研究中心，2007年)；

(27)《湖南省森林旅游“十三五”发展规划》(湖南省林业厅 湖南省旅游发展委员会，2017年6月)；

(28)《湖南省森林康养发展规划(2016-2025年)》(湖南省林业厅 湖南省发展和改革委员会，2017年4月)；

(29)《辰溪县国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》(2015年)；

(30)《辰溪县旅游发展总体规划(2009-2025)》(长沙智成旅游规划有限公司)；

(31)《辰溪县“十三五”林业发展规划》(辰溪县林业局2015年)；

(32) 现场踏勘、访谈、调查所得到的基础资料及其他相关资料。

## 4.4 规划分期

规划期以2021年为建设起始年，规划期末为2030年，规划期限10年。

规划近期3年，即2021～2023年；

规划中期2年，即2024～2025年；

规划远期5年，即2026～2030年。

- 第五章  总体布局与发展战略

## 5.1 森林公园性质与范围

- 5.1.1 森林公园性质

以森林公园低山丘陵石灰岩阔叶林景观为基础，以稀有的古树群落景观和喀斯特地貌景观为特色，以“山、水、林、田、湖、瑶寨”组合景观为优势，打造集森林保护、科普宣教、科学考察、森林康体、户外拓展、民族风情体验于一体的生态文化型森林公园。

- 5.1.2 森林公园范围

从最北的黑木坨(东经110°20′10″，北纬27°49′02″)开始，向东南沿山脊至野鸡荡(东经110°20′18″，北纬27°48′50″)(海拔710米)，向南沿山脊至凤凰山(东经110°20′20″，北纬27°48′35″)，向南沿山脊至桐木坨(东经110°20′18″，北纬27°48′20″)，向南沿山脊至七水头(东经110°20′19″，北纬27°47′54″)(海拔540米)，向南沿山脊至刘家园(东经110°20′10″，北纬27°47′03″)，向西南沿山脊至站坎脚(东经110°19′50″，北纬27°46′31″)，向沿山脊至三十大田(东经110°19′7″，北纬27°46′38″)，向西南沿山脊至土地垴，向西南沿山脊至岩板路(东经110°18′42″，北纬27°46′2″)，沿山脊向南至坐标点(东经110°18′2″，北纬27°45′48″)(海拔854米)，向西南沿山脊至野泥塘(东经110°17′17″，北纬27°45′14″)(海拔728.2米)，向西沿山脊至老关鱼香(东经110°16′35″，北纬27°45′18″)，向西北沿山脊至新坳(东经110°16′06″，北纬27°45′29″)，向西至最西边坐标点(东经110°15′32″，北纬27°45′28″)，向东偏北沿等高线至坐标点(东经110°16′02″，北纬27°45′38″)，向北沿林场边界至坐标点(东经110°16′31″，北纬27°46′15″)，向北沿林场边界至坐标点(东经110°17′01″，北纬27°46′39″)，向东北沿林场边界线牛洞坪(东经110°18′08″，北纬27°47′35″)，向东沿林场边界至荷包田(东经110°18′49″，北纬27°47′43″)，向北沿林场边界线至坐标点(东经110°19′00″，北纬27°48′23″)，向东再向北沿林场边界线至蚂蟥井(东经110°19′36″，北纬27°48′34″)，向东北沿林场边界线至黑木坨(东经110°20′04″，北纬27°48′59″)闭合。

## 5.2 森林公园主题定位

- 5.2.1 主题

以独特的喀斯特地貌形成的奇峰异石、沟谷和溶洞等景观资源，依托大湘西旅游板块，以严格保护、适度利用为原则，充分挖掘民族文化特色，着力打造“森林康体”、“森林生态旅游”、“民俗文化体验”三大主题。

- 5.2.2 形象定位

(1)避暑休闲、康体养生天堂；

(2)户外拓展、露营基地；

(3)瑶族文化展示与体验基地。

- 5.2.3 功能定位

(1)生态功能

保护湘西低山丘陵石灰岩落叶林资源，维护辰溪生态安全。

(2)文化功能

展示瑶族民族风情。

(3)游憩休闲功能

生态观光、森林康体、户外拓展。

(4)科普教育功能

古树名木展示观赏、青少年自然课堂。

## 5.3 森林公园功能分区

- 5.3.1 分区原则

(1)功能分区必须以森林公园本底森林风景资源为依托，根据森林风景资源分布状况和特色，突出主体风景资源，开发主导旅游产品的原则；

(2)有利于保护和改善生态环境，妥善处理开发利用与保护之间、游览与生产和服务及生活等诸多方面之间的原则；

(3)各个不同的功能分区应根据不同的森林风景资源特点和客源市场需求开发本区内的富有特色的拳头旅游产品，且各功能区的旅游产品相互之间不产生大的矛盾与冲突，以实现互补的原则；

(4)功能分区应尽量保持原有的自然、人文、线状等单元界限的完整性，同一功能区内的各个游览点空间距离不能相距太远，有利于森林游憩活动的组织和开展并便于管理的原则；

(5)为森林公园的长远发展留有一定余地的原则。

- 5.3.2 功能分区

根据分区原则和《国家级森林公园总体规划规范》(LY/T 2005-2012)的要求，结合仙人界森林公园的实际情况，考虑森林公园当前及今后发展需求，将森林公园划为四大功能区，即管理服务区、核心景观区、一般游憩区、生态保育区。详见表5-1。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园功能分区表 表5-1 单位：公顷、% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能区 | 分区或景区名称 | 面积 | 比例 | 功能定位 |
| 管理服务区 | 管理服务区 | 126.79 | 7.09 | 游客接待、管理服务、旅游观光、科普宣教、森林康体 |
| 核心景观区 | 方子岩景区 | 431.50 | 24.13 | 科学考察 |
| 一般游憩区 | 仙人岩景区 | 585.57 | 32.74 | 登山远足、民俗体验、自然课堂、科普教育 |
|  | 凤凰山景区 | 434.40 | 24.29 | 户外拓展、科普教育 |
| 生态保育区 |  | 210.05 | 11.75 | 森林保育、植被恢复 |
| 总计 |  | 1788.31 | 100.00 |  |

(1)管理服务区

管理服务区为林场场部所在地，位于森林公园的西南部，面积126.79公顷，占森林公园总面积的7.09%。地理坐标为：东经110°15'35"～110°16'55"，北纬27°45'19"～27°45'52"。

管理服务区范围：从最北的梨树脑(东经110°16′17″，北纬27°45′52″)，向东沿山脊经肖家井至平顶界(东经110°16′55″，北纬27°45′42″)，向南沿山脊至大氹(东经110°16′54″，北纬27°45′29″)，向西沿山脊经老关鱼香、新坳至最西边坐标点(东经110°15′32″，北纬27°45′28″) 向东偏北沿等高线至梨树脑闭合。

管理服务区地势较为平坦，植被状况良好，生态环境优良。区域内有水杉林、银杏林、红豆杉林、花海等景观。林场在此经营多年，水、电、道路、通讯等各类基础设施较为完备，现有办公楼、职工宿舍楼、宾馆等设施。目前，已建的宾馆可为游客提供少量的住宿、餐饮和购物等服务，人工库塘和游道可为游客提供游览观赏区域。

管理服务区主要功能为游客接待、管理服务、旅游观光、科普宣教、森林康体。

(2)核心景观区(方子岩景区)

①景区概况与特色—“古树环峻岭、鬼斧神工崖”

核心景观区(方子岩景区)位于森林公园东北部，面积431.50公顷，占森林公园总面积的24.13%。地理坐标为：东经110°18'49"～110°20'23"，北纬27°47'25"～27°48'59"。

方子岩景区范围：从最北的黑木坨(东经110°20′10″，北纬27°49′02″)开始，向东南沿山脊至野鸡荡(东经110°20′18″，北纬27°48′50″)，向南沿山脊至凤凰山(东经110°20′20″，北纬27°48′35″)，向南沿山脊至桐木坨(东经110°20′18″，北纬27°48′20″)，向南沿山脊至七水头(东经110°20′19″，北纬27°47′54″)，向西南沿山脊至枸木氹(东经110°19′57″，北纬27°47′29″)，向西沿山脊经黑木坨至荷包田(东经110°18′49″，北纬27°47′43″)，向北沿林场边界线至坐标点(东经110°19′00″，北纬27°48′23″)，向东再向北沿林场边界线至蚂蟥井(东经110°19′36″，北纬27°48′34″)，向东北沿林场边界线至黑木坨(东经110°20′04″，北纬27°48′59″)闭合。

方子岩景区植被类型以针叶林、针阔混交林和落叶阔叶林为主。景区内石灰岩次生阔叶林植被茂盛，生物多样性丰富，是仙人界森林公园植被类型的缩影。特别是分布在沟谷山冲两岸、高耸陡峭的悬崖石壁上的原生植被，对开展该区域地带性植物被的科学考察具有重要意义。

②旅游主题

科学考察。

(3)一般游憩区

根据森林公园自然结构的完整性、景点组合的段落性、景观特色的差异性、游线组织的合理性、保护管理的方便性、开发利用的可能性等因素，将一般游憩区划分为仙人岩景区和凤凰山景区，面积1019.97公顷，占森林公园总面积的60.01%。

一般游憩区范围：从最北荷包田(东经110°18′49″，北纬27°47′43″)开始，向东沿山脊经黑木坨至枸木氹(东经110°19′57″，北纬27°47′29″)，向西南沿林场边界经白岩山、乌羊洞、凤凰山至管儿坨(东经110°19′28″，北纬27°46′38″)，向西沿山脊经三十大田、老屋冲至平顶界(东经110°16′55″，北纬27°45′42″)，向西沿山脊经肖家井至梨树脑(东经110°16′17″，北纬27°45′52″)，向向东北沿林场边界线牛洞坪(东经110°18′08″，北纬27°47′35″)，向东沿林场边界至荷包田(东经110°18′49″，北纬27°47′43″)闭合。

①仙人岩景区

A.景区概况与特色—“古树藏古寨、峻岭望仙湾”

仙人岩景区位于森林公园西部，面积585.57公顷，占森林公园总面积的32.74%。地理坐标为：东经110°16'16"～110°19'27"，北纬27°45'41"～27°47'43"。

仙人岩景区植被以人工林为主，由于特殊的地理位置和喀斯特地貌，加之天然植被受人为干扰的程度较大，仅有少量的风水林保存良好。通过多年的封山育林，区域内的植被逐步恢复，从山脚到山顶，植物种类随着海拔梯度变化明显，植被垂直分布特征显著。

仙人岩是森林公园的最高峰，岩石突兀、怪石嶙峋，主要有仙人石、三仙石、佛掌石、象鼻石等，让人浮想联翩。登临山顶，四周风景映入眼帘，“会当临绝顶，一览众山小”之感油然而生，观云海，赏日出、日落，望仙人湾，使人心旷神怡，是开展登山远足的理想场所。梨木坨村寨对面山坡上的栓皮栎古树群，古树参天，郁郁葱葱，是湘西地区保存面积最大、株数最多的区域之一。

B.旅游主题

登山远足、民俗体验、自然课堂、科普教育。

②凤凰山景区

A.景区概况与特色—“科普宣教处、户外体验区”

凤凰山景区位于森林公园东部，面积434.40公顷，占森林公园总面积的24.29%。地理坐标为：东经110°16'53"～110°20'10"，北纬27°45'09"～27°47'31"。

凤凰山景区植被类型以常绿阔叶林和常绿落叶阔叶混交林为主。景区内森林景观丰富多彩，季相分明，夏季绿色葱茏，秋季色彩斑斓，林冠波浪起伏，形成了典型的亚热带石灰岩次生阔叶林景观。

凤凰山如斧凿刀削般陡峭，山腰皆是悬崖峭壁，雄伟壮观，连绵不断，真有“横看成岭侧成峰”。凤凰山环境清幽，山下便是山丘、瑶族民居散落其中，近可观田园风光，远可眺沅江美景，游客登高望远的绝佳位置，让人心醉神迷、流连忘返。凉风洞为一奇洞，炎夏之季，洞口凉风习习。游步道将凤凰山、仙人岩相连接，可开展户外拓展、科普宣教等。

B.旅游主题

户外拓展、科普教育。

(4)生态保育区

森林公园其余区域为生态保育区，面积210.05公顷，占森林公园环总面积的11.75%，地理坐标为：东经110°18' 20"～110°19'31"，北纬27°46'12"～27°47'21"。

生态保育区植被类型为典型的低山丘陵石灰岩植被。规划期内以生态保护修复为主，除一些必要的保护性建设外，不进行旅游开发、不对游客开放。

## 5.4 分区建设项目及景点规划

- 5.4.1 管理服务区建设项目规划

①森林公园大门

规划在进入森林公园主公路距林场场部0.6千米处新建森林公园大门，大门式样为古典、园林建筑风格，大门上书“湖南辰溪仙人界省级森林公园”。大门边修建售票室、治安室等。

②游客服务中心

规划在林场场部建设游客服务中心。游客服务中心占地面积0.10公顷，建筑面积2000.0平方米，2层，瑶族建筑风格。游客服务中心设置管理、售票、游客休息、购物、医疗、邮政、电子商务等功能，配套设置咨询台、游客服务台、行李寄存室、广播室、监控中心、游客投诉办公室、影视厅、值班室、生态公厕、无障碍通道等。

③森林公园管理局综合楼和职工生活用房

林场场部的管理办公楼和职工生活用房已经过于陈旧，无法满足森林公园的发展需求。规划在原林场场部建设森林公园管理局综合楼1栋，占地面积0.03公顷，建筑面积600.0平方米，2层，瑶族建筑风格，为森林公园日常管理、行政办公的场所；建设职工生活用房1栋，占地面积0.05公顷，建筑面积1000.0平方米，2层，瑶族建筑风格，为森林公园管理人员以及其他服务人员的生活用房。

④四季花海

规划将林场场部至森林公园大门的公路两侧进行花海打造，与现有的格桑花共同构建绿树掩映，色彩缤纷的花海景观，并于花海中布设游道，可供游客赏花拍照。规划建设规模1.5公顷。

⑤仙人界山庄

位于林场场部西侧，森林公园现有宾馆1处，仅能提供少量的住宿、餐饮和娱乐，无法满足增长游客量的需要。规划在宾馆北部空地建设具有民族特色的仙人界山庄，主体采用钢筋混凝土结构，外部装饰采用瑶族传统建筑风格，并采用低碳环保材料，占地面积0.65公顷，建筑总面积6000.0平方米，3层，设置床位300张。山庄包含会议室、餐厅、健身娱乐、茶室、医务室、保安服务室等。在山庄附近森林中，依山就势修建森林木屋8栋，单栋建筑面积300平方米，2层，每栋10个床位，不改变林地性质。

⑥森林康体中心

规划利用平顶界现有房屋进行重建，建设森林康体中心。森林康体中心占地面积0.04公顷，建筑面积400.0平方米，1层。综合楼包括管理、接待、资料档案、培训、会议、宣教设施等日常工作，以及康体健身运动室、健康体检室、医疗救护室等，配备必要的设备和器材。

⑦森林瑜伽场

规划在森林康体中心东部建设森林瑜伽场1处，(结合地形和森林环境进行灵活设计，设置必要的设施设备，不改变林地性质)，面积300.0平方米。

⑧瑶族文化体验馆

规划在森林康体中心西侧修建瑶族文化体验馆1处，主体采用钢筋混凝土结构，外部装饰采用瑶族传统建筑风格，并采用低碳环保材料，占地面积1000.0平方米，建筑总面积1200.0平方米，2层，体验馆主要有瑶族民俗展示和瑶族风情表演。

⑨露营基地

规划在平顶界西侧建设露营基地1处，面积2.00公顷。基地包括帐篷营地、房车营地、拓展运动以及营地管理服务等功能。在露营基地配套建设服务点1处，建筑面积200.0平方米，1层，为露营基地提供管理服务、购物、露营装备销售和租赁、洗浴间等。

⑩森林CS场

规划露营基地北部马尾松林中，依据地形、地势建设森林CS场1处，占地0.40公顷(利用林木间空隙，不改变林地性质)，设置相应的阵地(如堡垒、战壕、挡土墙、沙袋墙等)、设施设备等。

⑪生态果园

在仙人岩地势较平缓处建设生态果园1处，面积5.0公顷，主要种植梨、柿、枣、核桃、板栗、猕猴桃等本地水果。

⑫赏花亭

规划在四季花海西北山顶建设观景亭1座，仿古混凝土结构，建筑面积40.0平方米，为游客提供观赏花海全景的场所。

湖南辰溪仙人界省级森林公园管理服务区建设一览表

表5-2

| 序号 | 建设项目 | 性质 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 拟使用林地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林公园大门 | 新建 | 入园主公路距林场场部0.6千米处 | 座 | 1 |  |  |
| 2 | 游客服务中心 | 新建 | 林场场部 | 平方米 | 2000.0 | 700 |  |
| 3 | 森林公园管理局 | 新建 | 林场场部 | 平方米 | 600.0 | 300 |  |
| 4 | 职工生活用房 | 新建 | 林场场部 | 平方米 | 1000.0 | 400 |  |
| 5 | 四季花海 | 新建 | 森林公园大门至林场场部 | 公顷 | 1.5 |  |  |
| 6 | 仙人界山庄 | 新建 | 林场场部西侧 | 平方米 | 6000.0 | 6000 |  |
| 7 | 森林木屋 | 新建 | 林场场部西侧 | 平方米 | 2400.0 |  | 共8栋 |
| 8 | 森林康体中心 | 改造 | 平顶界 | 平方米 | 400.0 | 300 |  |
| 9 | 森林瑜伽场 | 新建 | 森林康体中心东部 | 平方米 | 300.0 |  |  |
| 10 | 瑶族文化体验馆 | 新建 | 森林康体中心西侧 | 平方米 | 1200.0 | 1200 |  |
| 11 | 露营基地 | 新建 | 平顶界西侧 | 公顷 | 2.0 | 2.0 |  |
| 12 | 露营基地服务点 | 新建 | 露营基地 | 平方米 | 200.0 |  |  |
| 13 | 森林CS场 | 新建 | 露营基地北部 | 公顷 | 0.4 | 0.35 |  |
| 14 | 生态果园 | 新建 | 四季花海南部 | 公顷 | 5.0 |  |  |
| 15 | 赏花亭 | 新建 | 四季花海西北山顶 | 座 | 1 |  | 40.0平方米 |

- 5.4.2 核心景观区(方子岩景区)建设项目规划

(1)徒步道建设

规划对现有芦茅氹至望江岩的简易巡护道进行必要的清理和整修，供有兴趣的游客进行户外拓展运动，并观赏石灰岩地区的代表性植被，领略喀斯特地貌景观。规划整修徒步道4.8千米。

湖南辰溪仙人界省级森林公园方子岩景区建设一览表

表5-3

| 序号 | 建设项目 | 性质 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 拟使用林地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徒步道 | 整修 | 芦茅氹-望江岩 | 千米 | 4.8 |  |  |

- 5.4.3 一般游憩区建设项目规划

(1)仙人岩景区

①观景亭

规划在森林公园最高峰仙人岩建观景亭1座，仿古混凝土结构，建筑面积40.0平方米，将为游客提供观景和休息场所。

②瑶族古村寨

规划对梨木坨瑶族古村寨现有建筑进行改造，将少量的现代建筑进行民族化修缮，形成统一建筑风格，完善现有瑶族木楼的接待服设施，打造民俗风情古寨。

③登顶步道

规划修建梨木坨至仙人岩登山步道，为游客提供登顶的便捷通道，步道长1.4千米。规划修建环仙人岩公路至仙人岩登山步道，步道长0.3千米。

④科普教育步道

规划修建梨木坨至氼水洞的科普教育步道，将两处的古树群和古村寨联系起来，步道长度1.8千米。

⑤桃花花海

规划对仙人岩周边含桃的灌丛进行疏伐，保留群落中的桃树，适当补植部分桃树，从而形成桃树花海，面积6.0公顷。

⑥观景台

规划在蒿莱氹修建观景台1座，钢化玻璃结构，建筑面积60.0平方米，为游客远观沅江美景、俯瞰古瑶寨提供场所。

⑦游客服务点

规划在桑树坪、芦茅氹各建设1处游客服务点，每处游客服务点建筑面积100.0平方米，1层，瑶族建筑风格。游客服务点主要提供游客咨询、景点宣传介绍、购物休息、集散换乘、餐饮、旅游救援及医疗等服务功能。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园仙人岩景区建设一览表 表5-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设项目 | 性质 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 拟使用林地 | 备注 |
| 1 | 观景亭 | 新建 | 仙人岩 | 座 | 1 |  | 40.0平方米 |
| 2 | 瑶族古村寨修复 | 改造 | 梨木坨 | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 登顶步道 | 新建 | 梨木坨-仙人岩-公路 | 千米 | 1.7 |  |  |
| 4 | 科普教育步道 | 新建 | 梨木坨-氼水洞 | 千米 | 1.8 |  |  |
| 5 | 桃花花海 | 新建 | 仙人岩 | 公顷 | 6.0 |  |  |
| 6 | 观景台 | 新建 | 蒿莱氹 | 座 | 1 |  | 60.0平方米 |
| 7 | 游客服务点 | 新建 | 桑树坪、芦茅氹 | 平方米 | 200.0 | 200 | 2处 |

(2)凤凰山景区

①森林公园东门

规划在刘家园新建森林公园东门，大门式样为古典、园林建筑风格，大门上书“湖南辰溪仙人界省级森林公园”。大门边修建售票室、治安室等。

②森林公园北门

规划在芦茅氹新建森林公园北门，大门式样为古典、园林建筑风格，大门上书“湖南辰溪仙人界省级森林公园”。大门边修建售票室、治安室等。

③科普教育步道

规划修建骡子坡至凤凰山步道，该区域也是森林公园内植被保存最好的区域，是自然的科普教育基地，规划建设步道3.4千米。

④户外拓展步道

规划修建芦茅氹至三十大田步道，将景区内步道形成闭合回路。该区域有典型喀斯特地貌，是理想的户外拓展基地，规划建设步道2.2千米。

⑤凉风洞开发

在王家田板栗林的山脚下，有一奇洞，洞口宽约1米，高约1.2米，洞深约200多米，炎夏之季，洞口凉风习习。该洞目前尚未开发，规划在凉风洞开展洞穴拓展项目，整修好洞口周边环境，设计洞内步道，接通电源，做好安全防护等。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园凤凰山景区建设一览表 表5-5 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 建设项目 | 性质 | 建设地点 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 森林公园东门 | 新建 | 刘家园 | 座 | 1 |  |
| 2 | 森林公园北门 | 新建 | 芦茅氹 | 座 | 1 |  |
| 3 | 科普宣教步道 | 新建 | 骡子坡-凤凰山 | 千米 | 3.4 |  |
| 4 | 户外拓展步道 | 新建 | 芦茅氹-三十大田 | 千米 | 2.2 |  |
| 5 | 凉风洞开发 | 改造 | 王家田 | 项 | 1 |  |

- 5.5 森林公园发展战略与营销策划

- 5.5.1 发展战略

(1)科学规划，有序建设

根据现有旅游资源分布状况，结合森林公园区位优势，以“修复示范、自然和谐”为建园理念，制定科学的总体发展规划，实施保护一核(核心景观区)、发展两翼(两个一般游憩区)、管护一区(生态保育区)、建设一区(管理服务区)的发展战略，以文化(民俗文化、饮食文化、节庆)吸引游客，以项目(森林康体、森林景观与户外活动)打动游客，以生态(绿水青山)留住游客。景区建设上根据各分区的不同定位，联动发展、分期规划、分步实施，逐步带动整个仙人界森林公园的旅游发展。

(2)打造特色，开发多种类型的旅游产品

森林公园各类资源丰富，对旅游的开发应抓住游客求新、探险、猎奇的心理特征，推出有突出特色的游憩项目如观赏花海、民俗风情体验、森林康体、户外拓展运动等项目，注重参与性、娱乐性和民族特色的多层次旅游活动，通过多种旅游产品的开发提升森林公园的层次，增强吸引力。

(3)制定制度，引进人才

森林公园需要制定切实可行的人才引进机制，不断吸引专业人才投身到森林公园的旅游业中去，推动森林公园发展。对现有森林公园管理人员，通过举办短期培训班、专题培训等多种方式，提高从业人员的经营管理水平和服务质量。

(4)加强生态环境保护，避免建设性破坏

各景区的开发建设，尤其是建筑物，要结合地形地貌，避免在使用中引发山体滑坡。旅游设施的布设，应尊重自然，以保护好生态环境为出发点和落脚点，妥善处理好保护与开发的关系，尽量减少对生态环境的破坏。

(5)加大投入，加强基础设施建设

要建设好森林公园必须首先加强森林公园内住宿、交通、通信等基础设备建设，作为吸引游客，拉动经济增长的基本条件。加大招商引资力度，加快森林公园的开发步伐。可采用出让单一景点经营权的形式进行招商，也可以通过股份制改造形式，把森林公园的经营管理推向市场。

(6)加大宣传促销力度，提高森林公园知名度

仙人界森林公园旅游资源丰富，但缺少包装和宣传。通过制作影视光碟，印刷宣传品导游图，积极参与全国性或区域性的旅游促销会，进行展览促销；与各大旅行社联营等方式建立起多层次、全方位的营销网络体系；建立森林公园旅游网站，建立公共微信平台，游客通过微信平台可及时了解森林公园游览线路、景点介绍、节庆活动安排、住宿、餐饮预订等，通过微信平台的扩散作用迅速增加森林公园的知名度，向社会全面介绍其森林旅游产品和旅游特色。

- 5.5.2 营销策划

(1)产品策略

产品策略是增强森林公园自我“造血”功能的主要途径之一，仙人界森林公园的长期发展离不开旅游产品的开发，尤其是具有高品位项目的特色旅游产品。仙人界景区以喀斯特地貌景观为依托发展登山揽胜、户外拓展、科普教育；凤凰山景区以自然景观、宗教文化、户外拓展、科普教育为发展方向。

(2)促销策略

制作影视风光宣传碟、导游图、旅游手册，及时与省内外旅行社联营建立起多渠道、多层次、全方位的营销网络体系。给辰溪县和怀化市各入住率高的宾馆赠送森林公园的旅游手册、宣传彩图等，扩大森林公园的知名度。利用广播、电视、报刊、杂志等多种媒体，在适合的目标市场灵活、及时地宣传介绍森林公园森林旅游的最新动态。还可根据促销经费条件，选择一些主要城市的中心繁华地段设置户外广告牌。并建好森林公园旅游网站，向社会全面介绍其森林旅游产品和旅游特色。

(3)三维虚拟展示网络营销

通过建设三维虚拟景区的形式进行网络营销，拓展森林公园相关信息的受众，革新传统促销和营销手段，从原先的静态信息提供向动态的“沉浸式”漫游拓展。通过网络交互式体验加深旅游者对于景区的印象，消除旅游消费中可能存在的不确定因素，使意向游客在游览之前对于景区的旅游主题、景区景点、可参与项目、游憩线路等信息有直观的认识。

(4)定价策略

利用价格杠杆、调剂淡季与旺季的游客数量，根据不同地域及消费特点针对不同旅游者的消费心理和购买行为，分别制定适当的价格策略，来刺激旅游者的消费欲望。根据目标市场的消费特点，淡季价格折让主要对象为本地游客、团体游客、旅行社，在旺季特别是重要节假日则应适当提高价格。

(5)销售渠道策略

不同的客源市场采取不同的渠道模式，并通过与旅游中间商合作，搞好宣传，共同营销；新的旅游产品或旅游淡季，采取绿色通道模式，一方面可以将旅游产品推广出去，另一方面可以给游客留下好的口碑与印象，提高知名度、美誉度。

(6)节事活动策略

针对不同的目标市场，推出花样繁多的节事活动，打造节事品牌。可策划在森林公园每年举办“盘王节”民族风情游和“观花海”、“赏银杏”、登山比赛、摄影比赛、摄影展以及绘画、书法大赛等活动。

根据以上分析，森林公园可将多种营销策略融于一体，发扬优势，克服劣势，抓住机遇，应对挑战，突出特色，抢占先机，快速高效地将仙人界森林公园建设为高标准森林公园，成为县域生态旅游和休闲度假中心之一。

- 第六章  环境容量估算及客源市场分析与定位

- 6.1 容量估算

- 6.1.1 容量测算方法

容量包括环境容量、游客容量、人口容量。环境容量和游客容量分别可分为日环境容量和年环境容量、日游客容量和年游客容量。其中，日环境容量普遍采用的计算方法有三种：线路法(包括完全游道法和不完全游道法)、卡口法和面积法。

(1)日环境容量

①线路法—完全游道法

计算公式：C=M/m×D

式中：C——日环境容量，单位为人次；

M——游道全长，单位为米；

m——每位游客占用合理游道长，单位为米；

D——周转率(D=景区开放时间/游完全游道所需的时间)。

②线路法—不完全游道法

计算公式：C=M/〔m+(m×E/F)〕×D

式中：C——日环境容量，单位为人次；

M——游道全长，单位为米；

m——每位游客占用合理游道长，单位为米；

D——周转率(D=景区开放时间/游完全游道所需的时间)；

E——沿游道返回所需时间；

F——游完全游道所需时间。

③面积法

计算公式：C=A×D/a

式中：C——日环境容量，单位为人次；

A——可游览面积，单位为平方米/人；

a——每位游客应占有的合理游览面积，单位为平方米/人；

D——周转率(D=景区开放时间/游览景点所需时间)。

④卡口法

计算公式：C=B×Q    B=t1/t3t1=H-t2

式中：C——日环境容量，单位为人次；

B——日游客批次，单位为人次；

Q——每批游客人数；

t1——每天游览时间，单位为分钟；

t2——游完全程所需时间，单位为分钟；

t3——两批游客相距时间，单位为分钟；

H——每天开放时间，单位为分钟。

(2)日游客容量

计算公式：Q=(H/T)×C

式中：Q——日游客容量，单位为人次；

H——游完某景区或游道所需时间，单位为小时；

T——游客游览最舒适合理的时间，单位为小时；

C——某景区或游道日环境容量，单位为人次。

(3)环境(游客)年容量

计算公式：C=∑D(Cmax×P)

式中：C——环境(游客)年容量；

D——旅游平、淡、旺季各占的天数；

Cmax——日环境(游客)容量；

P——平、淡、旺季时容量比例，一般旺季取100%，平季取60%，淡季取35%。

- 6.1.2 环境日容量和游客日容量

根据仙人界森林公园总体布局和各景区景点的特点及游览方式，本次主要采用线路法和面积法测算日环境容量。森林公园每天可供游览时间平均为8小时，游客游览一天最舒适合理的时间为6小时。

(1)线路法

根据线路法测算森林公园内游道日环境容量和日游客容量理论值，经计算，日环境容量为7569人次，日游客容量为7560人次。详见表6-1。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园日环境容量与日游客容量计算表(线路法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 起讫点 | 景区 | 游道性质 | 长度(米) | 游完游道所需时间 (小时) | 沿游道返回时间(小时) | 每位游客占用合理游道长度(米) | 周转率 | 日环境容量 (人次) |  | 日游客容量 (人次) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 完全 游道 | 不完全游道 |  |
| 1 | 林场场部内部游道 | 管理服务区 | 完全 | 1200 | 0.7 |  | 10 | 11 | 1320 |  | 1155 |
| 2 | 芦茅氹-望江岩 | 方子岩景区 | 不完全 | 4800 | 3.0 | 2.5 | 10 | 1 |  | 262 | 248 |
| 3 | 梨木坨-仙人岩 | 仙人岩景区 | 完全 | 1400 | 1.0 |  | 10 | 8 | 1120 |  | 933 |
| 4 | 仙人岩-公路 | 仙人岩景区 | 完全 | 300 | 0.3 |  | 10 | 27 | 810 |  | 694 |
| 5 | 梨木坨-氼水洞 | 仙人岩景区 | 完全 | 1800 | 1.2 |  | 10 | 7 | 1260 |  | 1163 |
| 6 | 平顶界-岩垄湾 | 仙人岩景区 | 完全 | 1300 | 0.8 |  | 10 | 10 | 1300 |  | 1156 |
| 7 | 凤凰山-骡子坡 | 凤凰山景区 | 不完全 | 3600 | 2.4 | 2.0 | 10 | 2 |  | 393 | 376 |
| 8 | 芦茅氹-三十大田 | 凤凰山景区 | 新建 | 2200 | 1.5 |  | 10 | 5 | 1100 |  | 1833 |
| 合计 |  |  |  | 16602 |  |  |  |  | 6912 | 657 | 7560 |

(2)面积法

根据面积法测算森林公园内四季花海、桃花花海、露营基地、生态果园日环境容量和日游客容量理论值，经计算，日环境容量为1480人次，日游客容量为1296人次。详见表6-2。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园日环境容量与日游客容量计算表(面积法) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 地点 | 景区 | 可游览面积 (平方米/人) | 游完所需时间(小时) | 周转率 | 合理游览面积(平方米/人) | 日环境容量 (人次) | 日游客容量(人次) |
| 1 | 四季花海 | 管理服务区 | 15000 | 1.6 | 5 | 400 | 188 | 167 |
| 2 | 露营基地 | 管理服务区 | 20000 | 2.0 | 4 | 200 | 400 | 364 |
| 3 | 桃花花海 | 管理服务区 | 4000 | 1.0 | 8 | 50 | 640 | 533 |
| 4 | 生态果园 | 仙人岩景区 | 50000 | 3.5 | 2 | 400 | 250 | 230 |
| 合计 |  |  | 89000 |  |  |  | 1480 | 1296 |

(3)卡口法

根据卡口法测算森林公园内森林CS场日环境容量和游客容量理论值，经计算，日环境容量为280人次，日游客容量为240人次。详见表6-3。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园日环境容量与日游客容量计算表(卡口法) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 地点 | 景区 | 每天开放时间(分钟) | 游完全程所需时间(分钟) | 两批游客相距时间(分钟) | 每天游览时间(分钟) | 日游客批次(人次) | 每批游客人数(人) | 日环境容量(人次) | 日游客容量(人次) |
| 1 | 森林CS场 | 管理服务区 | 480 | 60 | 30 | 420 | 14 | 20 | 280 | 240 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 280 | 240 |

(4)测算结果

根据不同环境容量计算方法，测算得到仙人界森林公园日环境容量为8229人次，日游客容量为7263人次。

- 6.1.3 环境年容量和游客年容量

根据湖南辰溪仙人界省级森林公园特点，参照其它旅游景区及同类森林公园的旅游现状，确定旅游旺季为180天，平季为90天，淡季为95天。经计算，仙人界森林公园内环境年容量为249.32万人次，游客年容量为207.62万人次。详见表6-4。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园年环境容量与年游客容量计算表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6-4 |  |  |  |  |
| 旅游季节 | 时间(天) | 游览率(%) | 年环境容量(万人次/年) | 年游客容量(万人次/年) |
| 旺季 | 180 | 100 | 167.92 | 163.73 |
| 平季 | 90 | 60 | 50.38 | 32.75 |
| 淡季 | 95 | 35 | 31.02 | 11.14 |
| 总计 | 365 | -- | 249.32 | 207.62 |

- 6.1.4 人口容量

仙人界森林公园内的总人口容量包括外来游人、服务职工、当地居民三类人口。

(1)外来游人

根据环境质量和游人状况，结合水资源、土地资源，经济发展，环境质量和相关设施进行综合测算。森林公园内影响游人数量和分布的控制因素为接待服务设施。根据设计的各类接待服务设施的数量和分布地点(详见第十章相关内容)以及旅游的舒适性，仙人界森林公园的日游客数量以3000人左右较为适宜(不含一日游游客)。

(2)服务职工

职工包括管理人员和直接服务人员。这类人员数量相对较少，影响其容量的制约因素是管理机构的设置以及环境、自然资源保护和森林生态旅游服务的需要。根据森林公园的管理、保护和开展森林生态旅游的需要，仙人界森林公园的职工容量以180人较为适宜。

(3)当地居民

仙人界森林公园内共有人口698人，主要分布于农林村，平顶界工区、骡子坡工区、方子岩工区、罗家坪村少有分布。为保护野生动植物资源、风景资源和生态环境，森林公园内禁止砍伐、狩猎和放牧等，使居民失去了主要经济来源，影响了居民的生活水平，考虑到当地居民的生产生活需要，森林公园对人口进行了调整，进一步做好社区发展规划(详见第十四章相关内容)。

- 6.2 客源市场分析与定位

- 6.2.1 客源市场分析与定位

根据仙人界森林公园的性质、规模、特点及区位条件，分析确定森林公园Ⅰ级客源区为本地及周边县市游客，Ⅱ级客源区为周围旅游区客源分流，Ⅲ级客源区为潜在客源。

(1)Ⅰ级客源区

近几年来，辰溪县交通和旅游条件不断改善，旅游人数和旅游收入呈逐年增长趋势。本地居民以节假日为出游时间，开展观光、休闲、度假等旅游活动，怀化、溆浦、沅陵、麻阳等市(县)距离辰溪县较近，为森林公园提供了稳定充足的客源。预计Ⅰ级客源区可为森林公园提供55%的游客来源。

(2)Ⅱ级客源区

森林公园所在的辰溪县属湖南省“一带四圈”旅游发展布局中的“大湘西旅游圈”，是十二个重点建设功能区的“雪峰山生态文化体验旅游区”，靠近八条省级精品旅游线路中的张吉怀生态文化精品旅游线，周边旅游景区云集，过境客源将分流部分到仙人界森林公园。预计Ⅱ级客源区可为森林公园提供30%的游客来源。

(3)Ⅲ级客源区

随着森林公园的逐步开发和完善，辅以宣传销售，将进一步提高其知名度，吸引更多的游客来此旅游观光，潜在客源为长株潭、珠三角、西南地区等为代表的省内外大中型城市游客。预计Ⅲ级客源区可为森林公园提供15%的游客来源。

- 6.2.2 客源规模预测

(1)预测依据

①湖南辰溪仙人界省级森林公园合理的环境容量、游客容量及基础设施和接待服务设施条件；

②游客的来源和数量分析；

③开发建设进度及宣传营销策略；

④周围旅游区游客增长情况；

⑤国内外旅游业发展趋势。

(2)预测结果

根据不完全统计，2019年到仙人界森林公园的游客5.20万人次，2020年到仙人界森林公园的游客5.98万人次。随着本区各项基础及接待服务设施不断完善后，游客的数量会逐年递增，预计2025年游客流量可达到17.52万人次，2030年可达41.50万人次，2035年可达55.49万人次。详见表6-5。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园游客规模增长预测表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表6-5 单位：万人次、% |  |  |  |  |  |
| 年份 | 游客量 | 增长率 | 年份 | 游客量 | 增长率 |
| 2019 | 5.20 |  | 2028 | 32.81 | 20 |
| 2020 | 5.98 |  | 2029 | 37.73 | 15 |
| 2021 | 7.18 | 20 | 2030 | 41.50 | 10 |
| 2022 | 8.62 | 20 | 2031 | 45.65 | 10 |
| 2023 | 10.78 | 25 | 2032 | 47.93 | 5 |
| 2024 | 13.48 | 25 | 2033 | 50.33 | 5 |
| 2025 | 17.52 | 30 | 2034 | 52.85 | 5 |
| 2026 | 22.78 | 30 | 2035 | 55.49 | 5 |
| 2027 | 27.34 | 20 |  |  |  |

- 第七章  植被与森林景观规划

- 7.1 规划原则

(1)兼顾自然原则

以现有森林植被为基础，保留森林公园内现状植被和现状古树，合理布局，适当改造林分结构，使群落结构更加稳定和多样化。

(2)因地制宜，凸显地方特色的原则

植物景观布局要因地制宜，根据原有资源分布情况以及规划景观需求，进行植被改造、风景林营造和湿地景观改造，建成效果应与原生植被整体风貌相得益彰，使植物景观功能能满足旅游观光的功能要求。在植物选择上则以乡土树种为主，尤其是适宜且具较强观赏性的乡土树种，做到适地适树。

(3)植物配置多样性的原则

植物配置注重色彩搭配和季相变化，将乔木、灌木、草本相结合；采用多种植物、多种配置方式、多种混交模式进行，以增强其抗逆性和稳定性，提高综合生态功能；并综合考虑原有生境及群落结构，加强景观空间层次、树冠线层次和色彩层次，丰富生物景观多样性，构建多层次生境模式。

- 7.2 植被规划

- 7.2.1 植被现状

(1)森林植被类型多样，石灰岩次生阔叶林植被封育完好

森林公园地处中亚热带常绿阔叶林地带，地处怀化市东北缘，西接沅麻盆地，东临沅江，地形如波状起伏，雪峰山与武陵山之间该地南北向处在雪峰山向武陵山脉的倾斜地段上，东西向介于湘西沅麻盆地向沅江的过渡区，地理区位上属湘桂、中起伏山地、喀斯特盆地区域。由于特殊的地理位置及喀斯特地貌，受人为活动影响，天然植被仅在局部地区残存，如生境条件恶劣、交通不便的沟谷山冲两岸，或高耸陡峭的悬崖石壁之上，以及村庄附近的风水林。经过近几十年的封山育林，公园内植被逐步恢复。森林公园境内森林面积达1587.33公顷，森林覆盖率达88.76%，植被类型多样，主要以常绿落叶阔叶混交林和落叶阔叶林为主，以樟科、壳斗科、山茶科、金缕梅科、芸香科、漆树科、山茱萸科等科的阔叶树种所组成，季相明显，森林景观丰富多彩，夏季绿色葱茏，秋季色彩斑斓，林冠波浪起伏，形成了典型的亚热带石灰岩次生阔叶林景观。

(2)植被以人工林为主，垂直分布不明显

仙人界森林公园以低山地貌为主，海拔在550-1021.5米之间，现状植被以人工林为主。公园内现状植被的70%为杉木、马尾松、柏木、毛竹等人工林或以马尾松、杉木为主要建群种形成的针阔混交林，纯天然林分布面积约占30%，植被几乎没有垂直分布的特征。但是，从山脚到山顶，植物会随着海拔变化而种类的分布略有不同，其土著野生植物种类在垂直分布上存在一定的差异。

(3)次生植被以耐旱阔叶林和石灰岩山地灌丛为主

公园境内构建次生阔叶林植被的优势种主要是小叶青冈、青榨槭、栓皮栎、麻栎、尖叶四照花、灯台树、化香树、梧桐、光皮桦、黄连木等乔木，这些物种中的栓皮栎、黄连木、化香树、梧桐、枹栎、麻栎等为典型的耐旱树种，适应能力强。构成次生灌丛的主要物种为岩栎、华中枸骨、蜡梅、岩栎、海金子、球核荚蒾、烟管荚蒾、铁仔、火棘、石楠等为耐干旱、耐瘠薄、适宜石灰岩山地生长的物种。

- 7.2.2 植被规划

根据仙人界森林公园内植被的特点与分布情况，植被规划的思路是：以优化树种组成结构、改善林分质量、提高生物多样性、增强森林生态系统稳定性为目标，以森林资源保护与景观营造为重点，结合立地条件，针对不同植被类型的现状，采取补植、封育、更新、抚育、综合改造等多种提质改造措施，促进植被顺向演替，发挥其改善生态环境、增强景观观赏价值的多重功能。

根据森林公园现状植被的类型及分布特点，选定6种植被类型并对其采取不同的提质改造建设。

湖南辰溪仙人界省级森林公园植被改造规划表

表7-1

| 序号 | 现状植被类型 | 分布区域 | 植被改造目标 | 主要改造技术措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然针叶林(马尾松林) | 肖家井、岩垄湾、清水坨、柚木垴、老虎牙、野鸡氹、枸木氹等地 | 针阔混交林 | 严格封禁与保护，可适当补植，自然演替，形成针阔混交林 |
| 2 | 人工针叶林(杉木林、柳杉林) | 沕水洞、柳皮坳、三十大田、老屋冲、少关鱼香等地 | 季相色彩针阔混交林 | 补植枫香、榉木、山乌桕、鹅掌楸等彩叶树种，提高生物多样性，改善林分质量及生长环境，形成针阔彩色混交林 |
| 3 | 低山次生阔叶林 | 梨木坨、五里山、五十大田、黑冲、凤凰山等地 | 常绿落叶阔叶林 | 进行严格封禁与保护，适当补植赤皮青冈、贵州石楠、榉木、黄连木等耐旱型珍贵用材树种 |
| 4 | 竹林 | 千丘田村、农林工区、平顶界等地 | 竹阔混交林 | 保留竹林中阔叶树种，补植赤皮青冈、麻栎、栓皮栎、榉木等支撑乔木，砍伐区域中部分竹子，抑制竹林扩张与蔓延 |
| 5 | 低山灌丛 | 农林工区、光明堂村、平顶界工区、方子岩工区 | 次生阔叶林 | 封山育林，补植榉木、栓皮栎、麻栎、枫香、南酸枣等阔叶树，加快其顺向演替；部分区域改造成桃园 |
| 6 | 特规灌木林、灌草丛 | 平顶界、仙人岩、梨木坨等地 | 主题观光林(园)或特色经果林(园) | 新造樱花、桃花、沙梨等果园 |

- 7.3 森林景观规划

- 7.3.1 森林景观现状

由于森林公园特殊的喀斯特地貌，区域范围内多石灰岩石壁及天坑和岩溶洞穴，植被类型也丰富多样，有常绿落叶阔叶林、落叶阔叶林、针叶林、竹林、灌丛和灌草丛等各类植被景观近28种，其中以杉木、马尾松、油茶等景观林为主，次生阔叶林及石灰岩灌丛植被景观主要分布于沟谷、山冲两侧，或高耸陡峭的悬崖石壁之上，以及村庄附近的风水林。森林公园境内森林覆盖率达88.76%，乔木层建群树种以樟树、青冈、小叶青冈、尖叶四照花、栓皮栎、麻栎、枹栎、枫香、南酸枣等为主，森林景观季相明显、层次分明，构成了典型的亚热带石灰岩次生林景观。

- 7.3.2 森林景观改造规划

(1)服务管理区景观林规划

①管理服务区

A.四季花海

位于林场场部至森林公园大门两侧，植被现状为格桑花(波斯菊)、樱花林、山茱萸林、马尾松林及含马尾松的针阔混交林。

规划将这片区域改造成四季花海，实施景观林调整林分结构，保留林中现有的阔叶树种，清除林中劣质木、被压木、以及攀援木质藤本，并补植杜梨、沙梨、华中樱桃、钟花樱桃、尾叶樱桃等春季开花植物，形成结构更为稳定、蓄水、保持水土能力更强的景观林；在格桑花种植地块种轮植各季开花植物，如春季种植郁金香、风信子等，夏季种植瓜叶菊，秋季种植向日葵、波斯菊等，同时在周边适宜区域搭配种植鹿角杜鹃、杜鹃、缫丝花、萱草、紫萼、山茶、浙江红山茶等开花植物，有利于在其中开展婚纱摄影、科普宣教等体验活动。规划改造面积1.5公顷。

B.康养林改造规划

在森林康体中心、森林瑜伽场、瑶族文化体验馆、露营基地、森林CS场等森林康养体验活动区域周边进行康养林改造规划。综合考虑本区的建设主题及现有植被状况，康养林规划重点为保存植被现状，控制林分郁闭度在0.6以下，清除林中劣质木、腐朽木以及木质藤本植物，尤其是带刺藤本植物，降低潜在危险性，增加林内可视性及通透性，有利于活动的开展，适当配置部分植物精气含量高、能释放芳香油物质的阔叶树种，培育大径级木材，打造一个植物精气含量和负氧离子浓度高，环境清幽的生态康养体验场所。规划改造面积18.0公顷。

(2)核心景观区景观林规划

①景观现状

方子岩景区植被景观主要有马尾松林、柳杉林、杉木林等针叶林，含栓皮栎、枫香、山槐的针阔混交林，檫木林、麻栎林等落叶阔叶林及山胡椒灌丛等，植被景观较好。

②森林景观规划

方子岩景区森林植被以针叶林、针阔混交林、落叶阔叶林及灌丛景观为主，群落结构良好，正处于植被顺向演替阶段，是森林公园内重要的水源涵养林和风景林，采取封禁保育措施，并适当补植赤皮青冈、栓皮栎、榉木、贵州石楠、青冈等耐旱型珍贵用树种，优化植物群落景观结构，促进植被的顺向自然演替。规划封禁面积431.5公顷。

(3)一般游憩区景观林规划

①仙人岩景区

A.景观现状

仙人岩景区现状植被景观以柳杉林、马尾松林、栓皮栎林，含小叶青冈、紫弹树、青冈、灯台树等组成的阔叶林，油茶灌丛、枹栎灌丛、篌竹灌丛以及含桃的灌丛、灌草丛为主，植被丰富多样，但植物群落景观单调，景观质量较差，植物多样性低，水土保持能力较差。

B.森林景观规划

由于柳杉林自身的化感作用，使林下其它植物难以生长，缺乏生长空间，需对柳杉林及杉木林进行透光伐，改善林地条件，并对林下已有的阔叶树幼苗作保护性抚育，适当补植枫香、木荷、栓皮栎等阔叶树种。该区域内的杉木及马尾松林均为中幼龄林，可适当补植鹅掌楸、榉木、赤皮青冈、青冈、冬青等耐旱型珍贵用材树种，优化植物群落景观结构，促进形成垂直结构合理、种群结构稳定的复层群落。篌竹灌丛由于密度、盖度过高，造成其它阔叶树种及灌木没有足够的生长空间，须对篌竹灌丛进行疏伐，保留其中的阔叶树种及灌木，并通过挖穴补植栓皮栎、麻栎、赤皮青冈等耐旱阔叶树种来调整群落中树种组成。规划改造面积255.0公顷。

桃花花海：对含桃的灌丛进行疏伐，保留群落中的桃树，适当补植部分桃树，从而形成桃树花海，并进行清除藤灌杂草的松土培育、适当的整枝和萌芽条的筛选，为阔叶类幼树的生长创造良好条件。规划改造面积6.0公顷。

②凤凰山景区

A.景观现状

凤凰山景区现状植被景观以马尾松针阔混交林、杉阔混交林，含栓皮栎、麻栎、枫香的落叶阔叶林以及枹栎灌丛、岩栎灌丛等石灰岩灌丛为主，植被景观质量。

B.森林景观规划

对该区域内的马尾松针阔混交林及杉阔混交林，正处于植被演替的顺向演替阶段，采取封禁保育措施，适当对林中枯立木及藤灌进行清除，改善林地条件，并对林下已有的阔叶树幼苗作保护性抚育，对过于稀疏的地段适当补植枫香、木荷、栓皮栎等阔叶树种，促进植被的顺向自然演替；枹栎、岩栎等石灰岩灌丛，是石灰岩地区地带性植被群落，景观效果好，生物多样性高，一旦破坏将难以恢复，实行严格封禁。规划封禁面积175.0公顷，改造面积20.0公顷。

(4)生态保育区景观林规划

A.景观现状

生态保育区现状植被景观以马尾松针阔混交林、杉阔混交林，含青榨槭、檫木、栓皮栎、麻栎、枫香等的次生阔叶林以及由山胡椒、盐肤木、枹栎为主组成的次生灌丛，植被景观质量较好，植物多样性较高，处于植被演替顺向阶段。

B.森林景观规划

对该区域内的马尾松针阔混交林及杉阔混交林，正处于植被演替的顺向演替阶段，采取封禁保育措施，适当对林中枯立木及藤灌进行清除，改善林地条件，并对林下已有的阔叶树幼苗作保护性抚育，对过于稀疏的地段适当补植枫香、木荷、栓皮栎、尖叶四照花等阔叶树种，促进植被的顺向自然演替，规划封禁面积210.0公顷。

- 7.3.3 植物景观绿化

(1)建筑物周边绿化

建筑物周边绿化，主要针对管理服务设施以及民宿建筑周边进行绿化，改善生活环境，根据具体的地形、立地条件进行植物配置，种植一些适应性强、观赏性强的乡土树种，形成乔灌草多层次景观效果。乔木树种可选择如猴樟、玉兰、乐昌含笑、醉香含笑、大叶桂樱、秃瓣杜英、仿栗、青钱柳、川黔紫薇等，小乔木如桂花、日本珊瑚树、铁冬青、尖叶四照花、山樱花等，灌木树种如湖北海棠、银果牛奶子、紫玉兰、锦绣杜鹃等，草本植物如蝴蝶花、山麦冬、紫萼、萱草等，乔、灌、草三层形成立体生态林隔离带，既可阻隔噪声和不良景观，又使游人感受到浓郁的绿色氛围。规划改造面积0.4公顷。

(2)旅游道路景观绿化

公路景观的绿化是公路与周围环境的一个综合景观体系，是由公路两侧的垂直景观和水平景观构成。基地现有公路从森林公园大门至凤凰山景区大门为硬化路面，其它路段多为碎石、泥质路面，基本没有公路绿化，结合新建及现有公路情况，基地内需绿化公路16.5千米。管理服务区内，在公路两侧种植樱花为行道树，仙人岩景区环山公路种植栓皮栎、麻栎、榉树等抗旱能力强的乡土植物作为行道树；桑树坪-千丘田公路两侧种植木荷、复羽叶栾树、闽楠等作为行道树；树种配植应错落有致，季相分明，使得公路线型景观变得丰富多彩。

(3)停车场绿化

森林公园共规划建设有4处停车场(详见11.1.3生态停车场规划)。停车场的植物绿化，应根据具体的地形、地貌进行植物配置。在停车场内采用规则式种植高大庇荫的乔木，形成疏林停车场，可供选择的树种包括樟树、乐昌含笑、醉香含笑、桂花等。在停车场周边采用乔、灌、草三层形成立体生态林隔离带，既可阻隔噪声和不良景观，又使游人在进入停车场时便感受到浓郁的绿色氛围，其中上层乔木树种的选择是关键，可供选择的树种有樟树、乐昌含笑、珊瑚树等。停车场绿化面积0.35公顷。

(4)池塘及周边绿化

主要针对管理服务区林场场部柳杉林旁及原工区旁的两口池塘，面积约0.5公顷，塘中无水生植物。作为游客休闲漫步的主要场所，池塘中种植浮叶、挺水植物，周边搭配观花、观叶、观果、观树形的种类。浮叶植物可选择睡莲、荇菜等，挺水植物可以选择千屈菜、菖蒲、水葱、荷花、中华萍蓬草、梭鱼草等，乔木可选择荷花玉兰、鹅掌楸、玉兰、南方木莲、红色木莲等，小乔木可选择钟花樱桃、山樱花、华中樱桃、多齿红山茶等，灌木可选择蜡梅、湖北海棠、小蜡、鹿角杜鹃、金丝桃等。规划面积3.0公顷。

(5)游步道绿化

在梨木坨至氼水洞的之间的游步道两侧，规划种植森林公园内及湘西地区珍稀保护植物、珍贵用材树种及植被群落中代表性物种，将古树群与古村寨联系起来，形成科普教育步道。规划绿化长度15.2千米。

- 7.4 风景林经营管理规划

- 7.4.1 风景林经营

根据仙人界森林公园内植被和森林景观规划的目标以及风景林的现状、培育目标等综合因素，对森林公园境内的生态景观林、主题观光林(园)等风景林编制森林经营方案，分别采取不同的经营措施。

(1)生态景观林经营

生态景观林以培育景观林为主要目的。主要经营措施有：①补植更新，对景观效果较差的过疏的林分，适当补植景观价值较高且与现状林分具有景观互补性的树种；②抚育间伐，对于林分过密的人工针叶林等风景林，通过少量择伐，清理林下藤灌及枯倒木，调整林分密度，保留林内阔叶树种幼苗或幼树，改善生长环境；③封山育林，对次生阔叶林、针阔混交林及石灰岩灌丛等风景林，加强封山育林，适当的人为促进更新，并加强山林管理保护。

(2)主题观光林(园)经营

森林公园内主题观光林(园)主要有四季花海、桃花花海等，以集中种植某一类或某一种植物，形成主题园或专类园的方式，达到专类观赏的目的。主要经营措施有抚育间伐、定向改培、清除杂灌等。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园植被与森林景观改造建设项目规划表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表7-3 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 |  | 实施区域或地点 | 规格与要求 | 单位 | 数量 |  |
| 生态景观林建设 | 天然植被 | 天然马尾松林，梨木坨、五里山、黑冲、凤凰山等地的次生阔叶林 | 按设计 | 公顷 | 200.0 |  |
|  |  | 凤凰山、蒿莱氹等耐旱石灰岩灌丛分布较多的区域 | 按设计 | 公顷 | 20.0 |  |
|  | 人工植被 | 人工杉木林、柳杉林及针阔混交林 | 按设计 | 公顷 | 440.0 |  |
|  | 石漠化治理示范基地 | 仙人岩含篌竹的灌丛或灌草丛 | 按设计 | 公顷 | 45.0 |  |
| 主题观光林(园)建设 | 四季花海 | 管理服务区林场场部至森林公园大门的公路两侧 | 按设计 | 公顷 | 1.5 |  |
|  | 桃花花海 | 仙人岩含桃灌丛地 | 按设计 | 公顷 | 6.0 |  |
| 康养林规划 |  | 在森林康体中心、森林瑜伽场、露营基地、森林CS场等森林康养体验活动区域周边 | 按设计 | 公顷 | 18.0 |  |
| 人工湖周边绿化 |  | 管理服务区林场场部柳杉林旁及原工区旁的两口池塘人工湖环湖周边 | 按设计 | 公顷 | 3.0 |  |
| 建筑物周边绿化 |  | 游客服务中心、办公楼、职工宿舍等 | 按设计 | 公顷 | 0.4 |  |
| 停车场绿化 |  | 管理服务区、原林场场部前、刘家园、芦茅凼 | 按设计 | 公顷 | 0.35 |  |
| 公路绿化 |  | 园内旅游公路 | 按设计 | 千米 | 16.5 |  |
| 游步道绿化 |  | 梨木坨至氼水洞的之间的游步道两侧 | 按设计 | 千米 | 15.2 |  |

注：森林景观改造规划中包括了植被改造及风景林经营管理的相关建设内容。

- 第八章  资源与环境保护规划

- 8.1 规划原则

(1)坚持统一规划、确定重点、先易后难，稳步推进的原则。

(2)坚持生态优先、因地制宜、科学规划、合理布局的原则。

(3)坚持以科技为依托，增加科技含量，提高质量的原则。

(4)坚持依法管理，法律法规与乡规民约相结合的原则。

- 8.2 重点森林风景资源保护

- 8.2.1重点生物景观资源保护

(1)重点生物景观

森林公园内重要生物景观有：低山丘陵阔叶林、栓皮栎古树群落、枹栎+栓皮栎古树群落、石灰岩灌丛，还有栓皮栎、柞木、杭州榆、黄檀、紫弹树、小叶青冈、黄连木、枹栎等古树名木景观，以及〔黑〕鸢、白鹇、红腹锦鸡、红嘴相思鸟、华南兔、红嘴蓝鹊等众多野生动物景观。

(2)保护措施

①天然次生林景观，不得破坏或随意改变，耐旱石灰岩阔叶林及灌丛严格封禁，促进其顺向演替。不断增强森林植被保持水土、增强碳汇、防火防灾、改善环境、增强景观价值的多重功能。

②加强对栓皮栎古树群落、枹栎+栓皮栎古树群落等重点保护植物景观群落以及古树名木的保护工作，积极开展保护生物学研究，开展珍稀保护植物以及生物多样性的科普教育。

③建立突发野生动植物应急事件处置和管理制度，园内不得进行经营性采伐活动，禁止一切毁林及破坏景观的行为，同时成立巡护大队，配置巡护人员定期巡护，避免珍稀濒危野生动植物的盗伐、盗猎等违法活动的发生。

④对森林公园境内数量繁多的古树名木、珍稀保护动植物的种类、数量以及分布情况等信息进行入档登记，建立森林公园野生动植物保护管理信息系统。

⑤严格控制森林公园植物引种，对外来物种与已有物种的关系要做科学的评估，避免外来物种带来的潜在威胁。

- 8.2.2 重点地文景观资源保护

(1)重点地文景观资源

森林公园内重要地文景观资源有仙人岩、凤凰山等山体景观，仙人石、三仙石、仙人背、佛掌石、象鼻石、老虎岩、望江崖等奇石景观，归水洞、鸡公洞、穿岩洞等溶洞景观。

(2)保护措施

①减少山地旅游垃圾滞留量

由于登山旅游者的分散性和山地的特殊地形决定了旅游山地垃圾不仅量大、分布广、零散，难以收集处理，应设法减少环境污染物的产生，以此减少山地旅游垃圾的滞留量。可组织环卫人员定期清理、多加宣传让游客自带垃圾下山等措施。

②加强保护地文景观原有的自然风貌和文化特色

加强对地文景观自然风貌的保护，尤其是众多奇石景观、溶洞景观和崖壁景观等，为减少对其的人为破坏并保护游客安全，需要设置必要的安全护栏。

- 8.3 森林植物和野生动物保护

(1)动植物保护对象

仙人界森林公园是沅麻盆地至沅江区域以及雪峰山脉向武陵山脉倾斜地段上生态脆弱区中的一块“绿心”和“绿屏”，是湖南湘西喀斯特地貌区森林生态功能集中展示区，其森林生态系统和生物多样性在雪峰山北部山地植被小区、麻沅盆地及石灰岩喀斯特地貌区域及有重要的代表性。天然植物群落受人为干扰强度大，仅在局部地区残存，以次生植物群落及人工林为主，该地仍繁衍生长有维管植物1173种，野生陆生脊椎动物188种，尤其是保存有一定面积的中亚热带低海拔常绿落叶阔叶林和以小叶青冈、麻栎、枹栎、黄连木、白栎、枫香等古树为优势种的植物群落、典型的石灰岩植物群落，以及特殊生境下生长的裂果薯、贵州蒲桃、四棱草等，具有非常重要的保护和科研价值。森林公园是湘西喀斯特地貌区域生态环境较优越、物种丰富度较高的区域，是当地的物种基因库。

(2)森林植物保护措施

①对凤凰山、梨木坨、沕水洞、骡子坡等地的次生林及石灰岩植物群落及种群进行封禁，采取严格保护，顺其自然演替。部分植物设立防护栏进行保护，共20处，严禁划刻、折采、砍伐、偷盗。

②对森林公园内的古树名木(古树群)、珍稀树种除进行植物挂牌外，专门建立完善的档案系统1套，明确位置、树龄、立地条件，并配备照片，定期检查，更新档案资料，实行动态管理。

③制定《湖南辰溪仙人界省级森林公园古树名木保护管理办法》、《湖南辰溪仙人界省级森林公园生态公益林管理办法》等制度，禁止偷盗、采挖保护植物，禁止毁坏天然林和其他林木，禁止刻划、折采树木等。

(3)野生动物保护措施

①加强对森林公园内野生动物栖息地的保护。

②规划在凤凰山、五里山、方子岩、仙人岩、肖家井等地各建立野生动物监测点1处，监测动物种群数量、繁殖以及人为活动干扰情况。

③建立突发野生动物灾害事件应急、处置和管理制度，制定并发布《湖南辰溪仙人界省级森林公园关于禁止猎捕陆生野生动物的通告》。

④成立巡护大队，配备人员加强巡护，遏制盗猎野生动物等违法活动的势头，促使其野外种群逆转下降趋势。

- 8.4 环境保护

- 8.4.1 环境监测

为及时掌握森林公园内开展旅游活动等对生态环境产生的影响，实现森林公园内环境质量及环境状况的预测预报，提高环境保护管理水平，规划购置环境监测设备1套；为方便游客及时了解天气、实时温度、空气湿度、PM2.5、负离子含量等信息，规划在森林公园的景区休息驿站等地规划建设环境质量监测预报站点5处。

- 8.4.2 大气保护

(1)加强对森林公园内大气环境的监测，严格控制大气排污总量。

(2)森林公园内应将电作为主要的生活能源，液化天然气作为辅助生活能源，森林公园内居民应逐步减少燃煤、薪材的使用。

(3)森林公园内的旅游公路、自行车道应全部进行硬化，减少扬尘对大气的污染。

(4)森林公园内配备专用环保型旅游电瓶车，同时，严格控制进入森林公园的机动车数量。

(5)废气处理

①森林公园内的接待服务场所，禁止使用燃煤作为燃料，统一使用电或液化天然气、柴油等清洁燃料，排放的烟气应达到《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)一级标准要求。

②森林公园内的所有餐厅必须安装油烟净化器，拟采用目前较为先进的静电式油烟净化系统，净化效率不得小于85%。

③垃圾转运站采用封闭式，并选择集中通风恶臭治理系统。

- 8.4.3 水资源保护

森林公园内地处喀斯特地貌区域，多溶洞和地下暗河，仅有几条小溪流。

(1)森林公园内拟建设的接待服务设施、景点建筑、园区公路、游道等工程，严格控制对周边生态环境的破坏，对损毁的区域及时进行植被恢复，防止水土流失。

(2)森林公园的管理、住宿、餐饮等生活污水集中区域，安装污水处理设施，做到达标排放。

(3)及时做好水质定期监测和水环境监测工作。

(4)生活污水处理

①森林公园内有接待服务设施的地方，规划新建蓄水池、高位水池，安装中、小型地埋式污水处理设备等，建设生活污水排放系统。污水经处理后要求达到《污水综合排放标准》(GB8978-2002)中Ⅰ级标准。

②森林公园内拟规划新建的生态公厕，采用国内先进的生态型自循环水冲厕所，将污水净化后再用来冲洗厕所，做到零排放污水。

- 8.4.4 声环境污染防治

(1)森林公园内车辆不得鸣高音喇叭，不得使用大功率的广播喇叭和广播宣传车，以减少噪音污染。环境噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 0类标准要求。

(2)为有效解决景区内噪声污染问题，除森林防火及应急外，禁止外部车辆进入森林公园内，境内的交通运输及游览组织，采用以森林火车、电瓶车或摆渡车的方式运送游客。

- 8.4.5 固体废弃物处理

(1)在各景区沿游道和旅游公路两侧、主要路口、景点、观景台(亭)及游人集中点安放生态垃圾箱，沿游览线每隔500米设置1个，全园共规划生态垃圾箱(桶)60个。

(2)规划在平顶界景区建设垃圾转运站2座。平顶界等景区建设的垃圾转运站应选址在隐蔽、游人少至的地点，并尽量靠近公路。为便于垃圾装运，配备垃圾运输车1辆和垃圾手推车5辆。

(3)杜绝森林公园内的垃圾直接焚烧，须由带集装箱的垃圾转运车进行统一集中清运，运往森林公园外的县无公害垃圾处理厂进行集中处理，沿途注意避免垃圾泄露造成二次污染。

- 8.5 游客监测

为更好的把握环境容量，调节控制游客量，提高公园旅游供给能力，以满足游客体验需要和保持森林公园旅游业的可持续发展。通过游客常规调查、游客专项调查、预约制的建立，准确、及时地掌握了游客市场的变化以及游客组成的动态信息，为做出合理的游客管理措施提供可靠依据。此外，游客的反馈意见及建议，成为了解游客需求、提升服务质量、改善硬件服务设施的依据。

在森林公园主要出入口设置视频监控与信息发布系统1套，统计游客量；在森林公园主游道沿线设置视频监控系统5套，监控游人旅游活动开展情况，杜绝不良行为的发生；在森林公园游客服务中心，设立控制台，进行数据分析、统计、整理工作，结合生态环境监测相关数据，为森林公园游客动态控制提供科学依据。

规划内容详见表8-1。

湖南辰溪仙人界省级森林公园资源与环境保护工程建设项目规划表

表8-1

| 序号 | 建设项目 |  | 规格与要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物资源保护 | 植物防护栏 | 按要求 | 处 | 20 |  |
|  |  | 古树名木(古树群)、珍稀树种档案系统 | 按要求 | 套 | 1 |  |
|  |  | 野生动物监测点 | 按要求 | 处 | 5 | 在凤凰山、五里山、方子岩、仙人岩、肖家井等地各建立野生动物监测点1处 |
| 2 | 生态环境保护 | 环境质量监测预报站点 | 按要求 | 处 | 5 |  |
|  |  | 环境质量监测设施设备 | 按要求 | 套 | 1 |  |
|  |  | 垃圾转运站 | 砖混结构 | 处 | 2 | 每处50平方米 |
|  |  | 垃圾运输车 | 按要求 | 辆 | 1 |  |
|  |  | 垃圾手推车 | 按要求 | 辆 | 5 |  |
|  |  | 生态垃圾箱(桶) | 按要求 | 个 | 60 |  |
| 3 | 游客监测 | 视频监控系统与发布系统 | 按要求 | 套 | 1 |  |
|  |  | 视频监测系统 | 按要求 | 套 | 5 |  |

- 第九章  生态文化建设规划

- 9.1 规划原则

(1)结合森林公园的文化资源特点、区位特点、文化背景，围绕确定的生态文化主题，保证森林公园生态文化建设的系统性和独特性。

(2)兼顾生态文化硬件和软件规划，并与森林公园的各项建设规划相衔接。

(3)将科学性、趣味性和参与性相结合，做到人性化、个性化。

- 9.2 生态文化建设重点和布局

- 9.2.1 生态文化现状

(1)辰溪县文化特色

辰溪县古称辰阳，是“新石器时代遗址”的发现地之一，是中华龙文化、国家非物质文化遗产“辰河高腔”和“茶山号子”的发祥地，是善卷归隐地、二酉藏书处、屈原涉江拜登处，有“辰溪丝弦”、“辰溪渔鼓”、“双唢呐”、“掐龙船”等民俗风情和文化艺术，历史悠久、钟灵毓秀。辰河地域文化是五溪文化的典型代表，是湘楚文化的一个重要组成部分。

(2)森林公园挖掘建设的文化

仙人界森林公园位于辰溪县东南部，地处雪峰山脉中段，是我国云贵高原边缘斜坡与雪峰山系折皱隆起的过渡地带，是我国中亚热带向北亚热带的过渡区域。仙人岩地处怀化市东北缘，西接沅麻盆地，东临沅江，地形如波状起伏，南北向处在雪峰山向武陵山脉的倾斜地段上，东西向介于湘西沅麻盆地向沅江的过渡区，地理区位上属湘桂、中起伏山地、喀斯特盆地区域，是沅麻盆地至沅江区域生态脆弱区中的一块“绿心”和“绿屏”，是我国喀斯特地貌区森林生态功能集中展示区。仙人界森林公园是辰溪瑶族民俗文化与稻耕文化的缩影展示地、石漠化土地生态修复示范地。

- 9.2.2 建设重点和布局

以仙人界森林公园自然生态文化为基础，结合丰富的自然景观资源、底蕴丰厚的生态文化，开展生物资源保护、科普宣教、艺术创作与影视拍摄、青少年户外活动、亲子游园、义务植树、登山健身、森林防火演练等各类生态文化教育活动，打造综合性生态文化聚集旅游。将森林保护与开发利用有机结合、“寓教于游、寓教于乐”，体现仙人界森林公园特色，游客不仅可以从森林公园的青山绿水间领略到舒畅与闲适，还可以体会到保护森林、爱护我们赖以生存的生态环境的重要性，拓宽人们对大自然的认知，增强人们的生态环保意识，促进建设“生态怀化，美丽辰溪”。

(1)挖掘传统文化特色，展示辰溪民俗文化

每年集中举办1次民俗文化节，辰溪县是中华龙文化的发祥地、善卷归隐地、二酉藏书处、屈原涉江拜登处，通过体验“辰河高腔”、“茶山号子”、“辰溪丝弦”、“辰溪渔鼓”、“双锁啦”、“掐龙船”等风俗风情和文化艺术，展示辰溪民俗风情和地域文化；通过农耕劳作、品尝辰溪地域美食体验农耕文化。

(2)弘扬祈福文化

凤凰山庵院是森林公园中香火最繁盛的庵院，是仙人湾瑶族乡、长田湾乡及周边百姓烧香祈福必来之处，也是登高远望的好去处。规划改造与维修凤凰山庵，并每年开展多次“祈福”文化活动。

(3)文艺作品比赛

森林公园每年举办1次文艺作品大赛，以森林公园为题材，反映仙人界森林公园秀美风光、独特民俗风情、书法、美术、摄影等文艺作品。对所有参赛者以及评选出的优秀作品给予相应的奖励，并将优秀作品于展厅或官方网站向游客展示。

(4)加大环保主题日公益宣传

在世界环境日、植树节等环保主题节日，通过开展环保讲座、观看宣传片、参与环保宣传等系列公益宣传活动方式，向广大游客进行宣传，提高公众的环保意识和参与度，传播绿色生态理念。

- 9.3 生态文化设施规划

(1)规划在管理服务区建设民俗文化长廊1处，通过介绍“辰河高腔”、“茶山号子”、“辰溪丝弦”、“双唢呐”、“渔鼓”、“社棠木偶”等文化遗产，用于展示辰溪民俗风情及地域文化。

(2)在仙人岩景区及凤凰山景区等地峰林、石牙、石丛、溶沟、溶洞、溶蚀漏斗石灰岩地貌景点结合游步道建设，规划设置各类宣教、解说的科普宣教设施，对石灰岩喀斯特地貌景观的成因、风化、演替情况进行科学介绍与科普教育。

(3)对梨木坨和沕水洞的瑶族村落的房屋进行修缮，并对瑶族文化、农耕文化、美食等方面知识进行宣教展示，并可走进田园、体验农耕生活；加强对栓皮栎+枹栎古树群及黄连木、杭州榆等古树名木的保护，并在游步道旁、古树旁设置宣教、解说标牌等。

湖南辰溪仙人界省级森林公园生态文化项目规划表

表9-1

| 编号 | 规划项目 | 项目建设(开展)区域 | 规格与要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 民俗文化长廊 | 管理服务区 | 按要求 | 处 | 1 |
| 2 | 科普宣教设施 | 全园 | 结合基础设施及牌示系统建设进行 | 项 | 1 |
| 3 | 梨木坨、沕水洞村落民居修缮 | 仙人岩景区 | 按要求 | 处 | 1 |
| 4 | 农耕文化体验基地 | 仙人岩景区 | 按要求 | 项 | 1 |
| 5 | 环保主题日公益宣传 | 全园 | 按要求 | 项 | 1 |

- 9.4 解说系统规划

- 9.4.1 解说系统的构成

森林公园的解说体系建设可分为自导型解说系统建设、向导型解说系统建设和智慧公园建设。自导型解说系统是以书面材料、标准公共信息图形符号、语音等设施设备向游客提供静态的、被动的信息服务。向导型解说系统(导游解说系统)是以具有主观能动性的相关专业人员向旅游者进行主动的、动态的信息传导。智慧公园建设主要是利用电子信息技术、互联网技术等制造出来的各种导游讲解设备进行信息传递。

- 9.4.2 解说体系的建设

(1)自导式解说系统建设

①牌示系统

牌示标识包括交通标识、游览道路标识、景点景物解说标识、旅游服务设施指示与解说标识、警戒忠告标识等。牌示系统的设计风格应自然、古朴，与森林公园整体环境相协调，文字说明使用应采用中文及多种外文方式进行对照，以方便中外游客，并采用通用直观、规范、具有较高工艺效果的公共信息图形符号系统。

A.为打造森林公园知名度，加强森林公园的对外宣传，吸引游客前来观光旅游，规划建设7块大型广告宣传牌(配森林公园风景宣传画)，于沪昆高铁怀化南站、沪昆高速、娄怀高速、国道G209、省道S223及县城各大路口等处。

B.在森林公园内各大景区、游客集中点、旅游设施等地各主要出入口处，规划增设大型旅游导示牌5块，标示森林公园各景区、景点布局名称、服务设施及游览线路图等详细信息。

C.根据各景区情况，规划在各道路出入口处设置20块指示路牌，对所在地位置进行标示指引，标明方向、前方目标、距离、景点、服务设施等。

D.在森林公园的主要景区景点处规划40块旅游服务提示牌，对旅游接待、商店、餐饮、停车、生态厕所等进行标示。

E.在森林公园的主要景区各景点处规划100块说明解说牌，对景点的性质、历史、来源、成因等信息进行说明。

F.规划在森林公园范围内设置环保宣传牌10块，其中服务区设置2块，仙人岩景区5块，凤凰山景区、方子岩景区和生态保育区各1块。建设地点主要在停车场、休息驿站、道路交叉口等地。

G.对森林公园内的珍稀保护植物、古树名木、观赏植物等规划植物标牌1000块，对其种名、科名、拉丁名、树龄、形态特征、地理分布、观赏价值和用途等进行挂牌标示与介绍。

②出版物解说系统

出版物解说主要有湖南仙人界森林公园导游图、摄影景观画册、常见植物识别手册、活动内容与服务设施等的图文介绍，应尽可能包括关于森林公园的文字说明、景观图片、影像资料、研究史料和文献、历史典故等，加深游客对森林公园的认识和了解。规划印制《湖南仙人界省级森林公园导游图》、《湖南仙人界省级森林公园景观画册》、《湖南仙人界省级森林公园常见植物识别手册》等出版物。

③音像图文展示与播放系统

制作全面反映森林公园情况的音像影像制品，包括森林公园的基本情况介绍、气象气候、地质地貌、野生动植物资源等自然地理环境特征、独特的森林自然景观、特色美食、民俗风情和地域文化等。在旅游服务区域、游客休憩场所设置放映屏幕，向游客播放视频介绍。

④自助咨询服务系统

以电脑触摸屏自助咨询的方式为游客提供景点图文资料介绍、游程安排服务、旅游信息查询等丰富的内容，使游客根据自己需要选择性的查阅相关信息。规划在森林公园内建设旅游服务信息自助查询系统1套及触摸式旅游服务信息自助查询终端10个。

(2)向导式解说系统建设

规划在森林公园管理局建立导游中心1处，负责森林公园的旅游讲解相关工作。在各景区主要入口设立相应导游点，根据人流量，配设导游、讲解员数人。导游中心的全体员工需持导游证上岗，熟悉森林公园和相关生态、文化背景知识，且精通英语，应热情大方、服务周到、统一服饰，能针对不同层次游客的需要，提供有特色的导游讲解服务。

(3)智慧公园建设

通过旅游信息系统、地理信息系统(GPS定位)、高速无线通信技术、物联网技术、云计算等支撑技术的应用，构建出智慧景区完善的管理系统，实现旅游产业升级，可为游客提供便捷的服务。智慧公园建设主要内容包括：电子门票、园内消费、游园导览、WiFi热点覆盖、二维码解说系统等。

电子门票：规划二维码电子票务分销系统，即游客购票后通过系统向手机发送二维码电子票，游玩时只需调出手机中收到的二维码电子票，在森林公园二维码验票终端扫描，验证通过即可完成消费。

园内消费：游客可以通过RFID电子钱包功能进行充值，在园区进行消费，其中主要存放持卡人的现金充值等账目信息，与公园一卡通中心数据库保持同步，每笔消费形成流水，计入总账；或开通微信、支付宝支付系统。

游园导览：规划在森林公园内建设电子导游APP系统1套，游客可利用手机、平板电脑等电子设备，下载景区APP，即可看到整个景区的地图，地图中包括景点查询、旅游线路查询、植物科普信息查询等功能，可实现实时景点介绍、推荐最佳旅游线路、植物科普认知等；还可以为游客自动生成游记，通过手机、网络，可向微信圈、微博、QQ空间等转发分享旅程。游客也可通过LED大屏幕查看景区景点推介、旅游资讯服务、游览线路等。

WiFi热点覆盖：实现整个公园无线覆盖，游客可通过移动终端与外界进行沟通。

规划在森林公园牌示解说的基础上新增二维码解说系统，着重珍珍稀植物园、古树群落及古树名木、景区景点等地指示牌设二维码，游客可拿手机扫描后二维码就能查询到相关信息。二维码解说不仅操作简单，信息的更新速度更快，且更为生态环保，还可拓展相关的知识，链接的知识资源也更为准确、全面，能够方便游客了解相关信息。

生态文化解说系统建设项目规划详见表9-2。

湖南辰溪仙人界省级森林公园生态文化解说系统建设项目规划表

表9-2

| 序号 | 建设项目 | 建设内容 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林公园广告宣传牌 | 不锈钢，3米×2.5米 | 块 | 7 |
| 2 | 大型旅游导示牌 | 不锈钢，3米×2米 | 块 | 5 |
| 3 | 指示路牌 | 木质结构，1米×0.5米 | 块 | 20 |
| 4 | 旅游服务提示牌 | 木质结构，1米×1米 | 块 | 40 |
| 5 | 说明解说牌 | 木质结构，2米×1米 | 块 | 100 |
| 6 | 环保宣传牌 | 不锈钢，2米×2米 | 块 | 10 |
| 7 | 植物标牌 | 木质，0.2米×0.1米 | 块 | 1000 |
| 8 | 《湖南仙人界省级森林公园导游图》 | 16开2页 | 册 | 10000 |
| 9 | 《湖南仙人界省级森林公园景观画册》 | 按需要 | 册 | 10000 |
| 10 | 《湖南仙人界省级森林公园常见植物识别手册》 | 按需要 | 册 | 2000 |
| 11 | 旅游服务信息自助查询系统 | 按需要 | 套 | 1 |
| 12 | 触摸式旅游服务信息自助查询终端 | 按需要 | 个 | 10 |
| 13 | 电子导游APP系统 | 按需要 | 套 | 1 |
| 14 | 二维码电子票务分销系统 | 按需要 | 套 | 1 |
| 15 | 二维码解说系统 | 按需要 | 套 | 1 |

- 第十章  森林生态旅游与服务设施规划

- 10.1 森林生态旅游产品定位

仙人界森林公园现有旅游产品开发还处在初级阶段，主要以观花、赏银杏等季节性较强的旅游项目为主。根据对仙人界森林公园旅游资源、功能定位和客源市场的分析，确定仙人界森林公园的旅游产品定位以“森林游览观光游”、“避暑度假游”、“瑶族风情体验游”、“森林康体游”、“科普教育游”等五大类主题，游憩产品建设紧紧围绕这几大特色展开，再经过宣传、营销，使产品优势转变为商品优势，提高森林公园的经济效益和知名度。

仙人界森林公园所开展的森林生态旅游产品包括森林游览观光、森林康体、避暑度假、瑶族风情、科普宣教、摄影创作等专题观光游览活动，以及观花海、赏银杏、登山揽胜、森林CS野战、森林露营、亲子活动、辰溪美食等特色游憩项目。

- 10.2 游憩项目策划

- 10.2.1 游览观光型游憩规划

(1)森林游览观光

仙人界森林公园为我国喀斯特地貌发育最具代表性的区域之一，该地独特的地理区位及地形地貌和良好的自然生态，给植物的生长创造了良好的环境，不仅生长繁衍了丰富多彩的植物资源，更发育演替了典型的石灰岩喀斯特森林植被。森林公园内骡子坡至凤凰山一线是森林风景资源最好的区域，该区域森林葱郁，大片的阔叶林季相特点明显，环境清幽，适合开展森林生态观光和户外拓展等项目；森林公园内有古树22种，近千株，主要分布于梨木坨、沕水洞、芦茅氹等地，是天然的自然课堂，适合开展科普教育等活动；仙人岩为森林公园最高峰，这里岩石突兀，怪石嶙峋，森林苍翠、风景秀美，属典型喀斯特地貌。通过合理规划游览线路、建设观景台和景点解说标牌，开展坐车游和步行游等多种游览方式，尽可能多地向游人展示森林公园的丰富旅游资源，满足游人对不同旅游资源的观赏需求。

(2)专题游览观光

根据森林公园的旅游资源特色，围绕森林公园旅游主题，迎合不同旅游消费群体，规划开展形式各异的专题游览观光。如“春季观赏花海”，“秋季观赏银杏”，“森林公园主题”有奖征文活动，摄影、绘画、书法大赛，盘王节、植树节、民俗文化节、爱鸟周等专题游览活动。

- 10.2.2 参与体验性游憩规划

(1)森林康体

仙人界森林公园内森林郁郁葱葱、沟谷纵横、湖光潋滟，空气十分洁净，空气中负氧离子和植物精气含量高，是开展森林康体活动的理想场所。规划在林场场部建设森林康体中心、森林瑜伽场、康体步道等森林康体设施，为来此进行森林康体的游客创造舒适的条件。

(2)登高揽胜

规划在仙人岩两侧开辟登顶线路，一条登顶步道为梨木坨至仙人岩，石板路面，作为游客步行登顶的主要道路；另一条登顶步道为环仙人岩公路至仙人岩，石板路面，两条登顶步道均与主公路连接。

(3)花海欣赏

仙人岩管理服务区内的四季花海竞相开放，花瓣白如凝脂，花蕊粉似琼浆，层层叠叠铺满山坡，映衬在管理服务区内，清丽脱俗。游客徜徉其间，仿佛置身梦境，令人如痴如醉。

(4)户外拓展

将森林公园内现有的游步道整合，通过对现有游步道的修缮，开展家庭、亲子、团体等不同群体的户外拓展运动，让游客近距离接触自然，享受户外拓展运动的乐趣，锻炼胆量，培养团队精神。

(5)森林露营

野外露营是人们远离城市喧嚣，亲近大自然的一种流行户外活动，近年来深受人们喜爱。规划在平顶界西侧建设露营基地，基地划分为帐篷露营区、房车露营区以及露营管理服务区等功能区，在营地内还可以组织开放性活动，如篝火晚会、歌舞表演、户外电影、户外派对等等，增加露营的趣味性。

(6)森林CS体验

森林CS体验项目是近年来风靡国内外的一项集军事、运动、娱乐于一体，紧张刺激的活动。它的目标不仅是娱乐，同时也为了让游客在体验中放松自己，在真实的对抗情境中激发出勇气谋略和信念。规划在露营基地北部马尾松林中设置森林CS场。

(7)瑶族文化体验馆

规划在康体综合楼西侧修建瑶族文化体验馆，馆内有瑶族民俗展示和瑶族风情表演等。

(8)瑶族民宿体验

民宿体验已成为现代都市人大趋势、大潮流。规划对梨木坨的瑶族古寨进行改造，采取统一的建设风格与家庭承包相结合的经营模式，集中开展瑶族风情和瑶族特色饮食体验。同时结合新建瑶族文化体验馆，向游客展示瑶族风情表演。

(9)宗教文化感悟

宗教能够洗涤人的心灵, 满足人们的精神需要，缓解压力，给人的心灵带来宁静和快乐。凤凰山景区的凤凰山庵院相传始建于明朝末年，入寺诵经拜佛者众，一年四季香火繁盛，善男信女川流不息，宗教文化活动所带来的强烈新奇感和神秘感能够吸引了广大的非信教游客前来祈福朝觐，烧香拜佛，听僧侣讲经等等，体验并感悟宗教文化带给我们的享受。

(10)摄影与写生

依托森林公园内丰富的森林风景资源，开展森林文化型专题旅游，如摄影、写生、创作、林区采风等专题观光游览。

(11)辰溪美食

瑶族传统饮食特点鲜明，文化内涵丰富。游客在森林公园内品尝特色化与风情化的瑶族美食，也是游憩活动中的一个重要内容。瑶族美食中有代表性的有“金毛乌肉鸡”、“粉糍粑”、“火炕鱼”、“血鸭”、“腊肉”、“米酒”、“红萝卜”、“脐橙”“香柚”、“金银花”等。

规划在仙人界山庄餐厅提供瑶族特色美食给游客品尝，感受独特的瑶族饮食文化。

- 10.3 旅游服务设施规划

目前，森林公园内旅游接待服务设施较少，在旅游旺季，尤其是赏花海、观银杏等期间，森林公园的旅游接待服务压力较大。随着森林公园基础建设投入不断增加，森林公园内外交通状况的不断改善，宣传力度的加大，游客量将会迅速增加。因此，森林公园的旅游接待服务设施必须加快建设。

- 10.3.1 住宿

(1)现状

目前森林公园内有少量住宿服务设施，仅能提供住宿床位10张，接待游客住宿能力差。现阶段来森林公园的游客一般选择在辰溪县城或怀化市区住宿。随着森林公园基础设施、景区、景点建设的日益完善，可以预见未来森林公园内休闲度假的需要将十分旺盛，游客量将不断增多，必须建设具有一定规模和水准的住宿设施，以满足日益增长的旅游需求。

(2)住宿规模预测

森林公园内的旅馆床位数量是衡量其旅游服务接待能力的重要标志。床位数的预测，必须以游客规模、可游时间、游客平均游览天数等为依据进行测算。

测算公式为：C=(R×N)/ (T×K)

其中：C——床位预测数；

R——住宿人次(为年游客规模×平均住宿率)；

N——平均住宿天数；

T——全年适游天数(280天)；

K——床位平均利用率(取65%)。

选择在森林公园内住宿的以避暑度假的游客为主，其他季节住宿需求相对较低，由于森林公园距辰溪县城和怀化市区不远，游客住宿县城宾馆也较方便，因此，平均住宿率按15%计算，平均住宿天数为1天，根据森林公园游客规模预测，经计算，到2025年约需床位188张，规划期末2030年约需床位376张。

(3)住宿设施规划

森林公园的住宿主要安排在管理服务区内的仙人界山庄，以避暑度假为主，包括民族特色山庄1和森林木屋8栋。山庄以及附属配套设施建筑总面积约6000.0平方米，设置床位300张。森林木屋单栋建筑面积300.0平方米，每栋10个床位，8栋共80个床位。

综上所述，森林公园在规划期内预计可提供住宿床位380余张，完全能够满足规划期内旅游住宿接待需求。

- 10.3.2 餐饮

(1)现状

目前，森林公园内餐饮服务设施不完善，仅有林场场部的职工食堂可提供简单饮食，规模较小，档次不高，难以满足游客需求。随着森林公园的发展建设，餐饮需求将日益旺盛，因此，必须配套设置餐饮服务设施以满足需要。

(2)餐饮规模预测

一般情况下，游客在景区的用餐率为50～70%之间，由于森林公园游览时间较长，游客辗转去县城和周边乡镇用餐不方便，因此，游客基本上会选择在森林公园内用餐，用餐率计算时按50%计算，餐座周转率为2次，年适游天数为280天，按下式计算：

餐座需要量=(年游客规模×餐饮率)/(年适游天数×餐座周转率)

预测结果：餐座到2025年需求量约203座，到2030年规划期末需求量约407座。旅游旺季增加的就餐人员可视具体情况可采取适当延长供应时间，临时加座或供应快餐解决。

(3)餐饮设施规划

旅游餐饮业的发展，应遵循“突出地方特色、规范服务标准、满足各档游客、保障饮食安全”的思路。开发地方特色餐饮，开展特色经营。

根据对森林公园内游客主要分布点和规模的预测，按照集中饮食、特色饮食和有利于环境保护相结合的原则，规划在以下地方新建餐饮服务设施。

①规划在仙人界山庄内设置餐厅，面积800.0平方米，提供餐位400个；

②规划在桑树坪、芦茅氹服务点设置餐厅，提供简单的餐饮服务，每处面积50.0平方米，可提供餐桌25个。

综上所述，到规划期末，森林公园内预计提供餐位可达450个，将完全能够满足森林公园旅游就餐需求。

- 10.3.3 娱乐

规划在仙人界山庄内设立专门的娱乐场所，内设卡拉OK、休闲保健、茶艺馆、棋牌、健身以及小型球类等活动项目，满足中、高档游客的娱乐需要。

- 10.3.4 购物

(1)森林公园购物场所设置

目前，森林公园内没有专门的购物场所，为方便游客购物，规划在游人集中的地方建设购物场所，购物点可与游客服务点合建，购物场所的外观造型为瑶族建筑风格，色彩和材质要与周围环境相协调。

①规划在管理服务区的游客服务中心内设置购物商店，面积150.0平方米，主要供应手工艺品、辰溪特色食品和纪念品等，还可以向游客供应日常用品和食品饮料等。

②规划在桑树坪设置购物商店，与游客服务点合建，面积60.0平方米，主要供应森林公园纪念品、手工艺品、特色食品和干食、饮料等。

③规划在芦茅氹设置购物商店，与游客服务点合建，面积60.0平方米，主要供应森林公园纪念品、手工艺品、特色食品和干食、饮料等。

(2)旅游商品的开发

旅游商品开发的宗旨在于充分利用当地的自然与文化资源，经过设计、生产，使资源优势转变为产品优势，再经过宣传、营销，使产品优势转变为商品优势，最终实现经济优势目的。森林公园要根据市场所需、不同层次游人的喜好，充分利用自身和周围社区的自然资源条件和民族文化特色开发具有特色的旅游商品。如粉糍粑、火炕鱼、辰溪腊肉、辰溪米酒等特产及以森林公园自然、人文景观资源为题材的各种纪念品。各种旅游商品的原料必须真材实料，旅游商品的做工必须精致而有创意，树立品牌意识，努力提高旅游商品的知名度和认可度，既可增加旅游商品销售的收入，又可通过旅游商品的销售进一步扩大森林公园的宣传和传播。

- 10.3.5 医疗与保安

(1)医疗

为保障游客健康安全，确保游客突发疾病及伤害得到及时处理，规划在管理服务区的游客服务中心设立医务室，面积60.0平方米，配备医务人员、医疗救护设备、常规药品。同时与市、县人民医院和周边乡镇医院建立服务联系网络，使病人得到及时治疗。在森林公园的主要车游道、旅游步道和主要景点，设置医疗急救电话。在森林公园导游图等宣传资料上标示森林公园医疗点位置和医疗急救电话号码。

(2)保安

在森林公园管理局组建精干、专业的安保机构，负责森林公园内的社会治安、护林防火和旅游安全等管理工作，配置安保巡护用车2辆、巡护摩托车4辆。在森林公园管理服务区的游客服务中心和芦茅氹设置保安服务站，每处50.0平方米，服务站与管理服务点合建。结合森林公园的护林防火、在森林公园主要游道、游人集中地、险峻地段安排保安人员进行安全巡护。

- 10.3.6 公共厕所

森林公园内旅游厕所建设应依据《旅游厕所质量等级的划分与评定》(GB/T18973)标准建设及以下设计原则：

(1)旅游厕所建筑面积不得低于60.0平方米，男女厕所建筑面积比例4:6，并考虑残疾人、老人、儿童需要设置专用厕位(第三卫生间)。

(2)建筑外观新颖美观，与周边环境和建筑相协调。旅游厕所室内高度不得低于3米，确保空气流通、光线充足。

(3)厕所指向牌设置规范标准，中英文对照，安装位置醒目，指向准确。旅游厕所主要集中在一些道理交叉点，按沿游览线路500～800米距离设置一座的标准布置。

规划在各景区景点及游人通行要道处，分散布置公共厕所10座(生态型公厕，不占用林地，60.0平方米/座)。

- 10.3.7 导游服务

为游客旅游提供服务，规划在管理服务区设立游客服务中心，具体负责森林公园的旅游管理，包括旅游接待、旅游咨询、旅游投诉、旅游向导、旅游住宿、旅游交通、医疗保健、保险等旅游服务。

组建森林公园专职导游队，对导游队伍进行职业培训，持证上岗。建设培养一支遵纪守法、行为规范、爱岗敬业、业务过硬、素质全面、作风高尚、诚实守信的导游队伍。要求导游员具有大专以上文化程度。

- 10.4游线组织规划

- 10.4.1 游览线路策划

根据仙人界森林公园性质、主题、旅游产品设计、森林公园现实情况以及规划思路，本次共规划五类主题游览线路即：(1)休闲度假游览线路；(2)登山揽胜游览线路；(3)户外拓展、科普教育游览线路；(4)森林远足、登山朝圣游览线路。

- 10.4.2 游览线路组成

(1)休闲度假游览线路

①游览主题：休闲度假、观赏花海、森林漫步、森林瑜伽、森林露营、森林CS、食疗。

②游览线路设计：管理服务区内部游步道。入住在仙人界山庄。

③游程：3.0千米。

④游览时间：1天。

(2)登山揽胜游览线路

①游览主题：登山、远足。

②游览线路设计：管理服务区→梨木坨登顶步道→仙人岩→登顶步道至环仙人岩公路，最后由车辆接回管理服务区。入住在仙人界山庄。

③游程：4.8千米。

④游览时间：1天。

(3)户外拓展、科普教育游览线路

①游览主题：古树鉴别、户外徒步。

②游览线路设计：管理服务区→梨木坨古树群→沕水洞古树群→望江岩→凉风洞→芦茅氹服务点，由景区电瓶车接回管理服务区。

③游程：10.7千米。

④游览时间：1天。

(4)森林远足、登山朝圣游览线路

①游览主题：森林观光、宗教文化体验。

②游览线路设计：梨木坨瑶族民宿→凤凰山庵院，原路返回。入住在梨木坨瑶族民宿。

③游程：6.7千米。

④游览时间：1天。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园旅游服务设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表10-1 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 |  | 规格与要求 | 建设性质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 住宿 | 仙人界山庄 | 3层 | 新建 | 平方米 | 6000.0 | 床位300张 |
|  | 森林木屋 | 2层 | 新建 | 栋 | 8 | 床位共80张 |
| 餐饮 | 仙人界山庄餐厅 |  | 新建 | 平方米 | 800.0 | 提供餐位450个 |
|  | 桑树坪餐厅 |  | 新建 | 平方米 | 60.0 | 提供餐位40个 |
|  | 芦茅氹餐厅 |  | 改造 | 平方米 | 60.0 | 提供餐位40个 |
| 娱乐 | 仙人界山庄娱乐会所 | 提供KTV、棋牌室、乒乓球室、健身室、台球等娱乐项目 | 新建 | 处 | 1 | 位于仙人界山庄内 |
| 购物 | 游客服务中心购物商店 |  | 新建 | 平方米 | 150.0 | 设置在管理服务区游客服务中心内 |
|  | 桑树坪游客服务点购物商店 |  | 新建 | 平方米 | 50.0 | 与桑树坪游客服务点合建 |
|  | 芦茅氹游客服务点购物商店 |  | 新建 | 平方米 | 50.0 | 与芦茅氹游客服务点合建 |
| 医疗与保安 | 管理服务区医务室 |  | 新建 | 平方米 | 60.0 | 与游客服务中心合建 |
|  | 医疗救护设备 |  | 新建 | 套 | 1 |  |
|  | 管理服务区保安服务站 |  | 新建 | 平方米 | 50.0 | 与游客服务中心合建 |
|  | 芦茅氹保安服务站 |  | 新建 | 平方米 | 50.0 | 与芦茅氹游客服务点合建 |
|  | 安保巡护车 |  | 新建 | 辆 | 2 |  |
|  | 巡护摩托车 |  | 新建 | 辆 | 4 |  |
| 厕所 | 公共厕所 |  | 新建 | 座 | 10 | 每处60平方米 |

- 第十一章  基础工程规划

- 11.1 道路规划

- 11.1.1 道路现状

(1)对外交通

①公路

仙人界森林公园距娄怀高速公路10.2千米，距国道G209线35.4千米，距省道S223线12.3千米，距县道X030线5.2千米，外部交通较为便利。

②铁路

森林公园距辰溪火车站15.3千米；距沪昆高铁怀化南站41.3千米，为高铁沿线城市长沙、广州、深圳、武汉等地的游客前来公园游玩提供便利交通。随着高铁的发展，辰溪县将与全国各地的距离进一步拉近，森林公园的游客市场得到进一步拓展。

③航空

森林公园距芷江机场70.0千米，现有航班可满足北京、上海、广州、昆明、海口、深圳等城市的游客的交通需求。

(2)内部交通

①公路

森林公园内部有较为完善的交通网络，森林公园通达性较强，现有公路19.1千米，其中：4.5米宽水泥公路15.3千米，3.5米宽砂石道路3.8千米。森林公园现有公路分布情况详见表11-1。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园现有公路一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11-1 |  |  |  |  |
| 序号 | 起讫点 | 规格 | 长度(千米) | 备注 |
| 1 | 森林公园入口-林场场部 | 4.5米水泥路面 | 1.2 |  |
| 2 | 林场场部-芦茅氹 | 4.5米水泥路面 | 6.6 |  |
| 3 | 芦茅氹-刘家园 | 4.5米水泥路面 | 3.8 |  |
| 4 | 芦茅氹-牛洞坪 | 4.5米水泥路面 | 0.9 |  |
| 5 | 岩垄湾-梨木坨 | 4.5米水泥路面 | 1.7 |  |
| 6 | 桑树坪-骡子坡 | 4.5米水泥路面 | 1.1 |  |
| 7 | 骡子坡-岩垄湾 | 3.5米砂石路面 | 3.8 |  |
| 合计 |  |  | 19.1 |  |

②游步道

森林公园现有游步道以砂石路面为主，无法满足游客对景点游览需求，现有游步道总长8.7千米。森林公园现有游步道分布情况详见表11-2。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园现有游步道一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11-2 |  |  |  |  |
| 序号 | 起讫点 | 规格 | 长度(千米) | 备注 |
| 1 | 林场场部内部游道 | 1.0米宽水泥路面 | 1.2 |  |
| 2 | 芦茅氹-望江岩 | 2.0米宽砂石路面 | 4.8 |  |
| 3 | 凤凰山-七水冲 | 1.0米宽砂石路面 | 2.7 | 外部游步道 |
| 合计 |  |  | 8.7 |  |

- 11.1.2 道路规划

森林公园现有公路路网已基本成型，考虑到森林公园今后的发展及园内车辆通行的需要，对现有森林公园内部公路进行提质改造，提升森林公园的道路等级。

(1)公路规划

①改造森林公园入口-林场场部公路，在现有的4.5米宽路基上拓宽至7.0米，改设沥青路面，与森林公园外部道路相连。

②改造林场场部-芦茅氹公路，在现有的4.5米宽路基上拓宽至6.0米，改设沥青路面。

③改造芦茅氹-刘家园公路，保持道路宽4.5米，改设沥青路面。

④改造桑树坪-骡子坡公路，保持道路宽4.5米，改设沥青路面。

⑤改造骡子坡-岩垄湾公路，在现有的3.5米宽路基上拓宽至4.5米，改设沥青路面。

森林公园公路建设详见表11-3。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园公路建设规划一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11-3 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 起讫点 | 性质 | 规格及要求 | 长度 (千米) | 拟占用林地(公顷) | 备注 |
| 1 | 森林公园入口-林场场部 | 扩建 | 路面宽7.0米，沥青里面 | 1.2 | 0.30 |  |
| 2 | 林场场部-芦茅氹 | 扩建 | 路面宽6.0米，沥青里面 | 6.6 | 0.90 |  |
| 3 | 芦茅氹-刘家园 | 提质 | 路面宽4.5米，沥青里面 | 3.8 |  |  |
| 4 | 桑树坪-骡子坡 | 提质 | 路面宽4.5米，沥青里面 | 1.1 |  |  |
| 5 | 骡子坡-岩垄湾 | 扩建 | 路面宽4.5米，沥青里面 | 3.8 | 0.38 |  |
| 合计 |  |  |  | 16.5 |  |  |

(2)游步道规划

为让游客能欣赏森林公园内不同的美景，满足不同游客的需求，需规划一些富有特色的游步道，并组织串联各个景点，建立更加完善的道路交通系统。

根据公园的景点和现有道路分布状况，需建设游步道15.2千米，其中，新建游道10.4千米，改造游道4.8千米。森林公园游步道建设详见表11-4。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园游步道建设规划一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11-4 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 起讫点 | 所在片区 | 性质 | 宽度(米) | 长度 (千米) | 备注 |
| 1 | 芦茅氹-望江岩 | 方子岩景区 | 提质 | 2.0 | 4.8 | 重新铺设砂石，不硬化 |
| 2 | 梨木坨-仙人岩 | 仙人岩景区 | 新建 | 1.5 | 1.4 | 石板路面，设栏杆 |
| 3 | 仙人岩-公路 | 仙人岩景区 | 新建 | 1.5 | 0.3 | 石板路面，设栏杆 |
| 4 | 梨木坨-氼水洞 | 仙人岩景区 | 新建 | 1.5 | 1.8 | 石板路面 |
| 5 | 平顶界-岩垄湾 | 仙人岩景区 | 新建 | 1.5 | 1.3 | 石板路面 |
| 6 | 凤凰山-骡子坡 | 凤凰山景区 | 新建 | 1.5 | 3.4 | 石板路面 |
| 7 | 芦茅氹-三十大田 | 凤凰山景区 | 新建 | 1.5 | 2.2 | 石板路面 |
| 合计 |  |  |  |  | 15.2 |  |

- 11.1.3 停车场及旅游车辆规划

(1)停车场

森林公园内现有停车设施很少，质量不高，无法满足需求。随着森林公园的发展，为保证森林公园内道路的畅通及游客的安全，尽量控制社会入园的车辆。规划在森林公园大门、林场场部、刘家园、芦茅氹等处设置生态停车场。除此之外，森林公园主要景点、观景台、服务点及沿园区公路沿线提供一定数量的停车位，满足急救及物资供应等车辆停靠以及员工停车的要求。

按照森林公园的游人容量作为依据推算出森林公园实际应设车位数：A=(B×C)/D

式中：A—森林公园设置停车位数量；

B—森林公园的合理游人容量；

C—需要停车位的游人占森林公园游人容量的百分比，取25%；

D—人数/车，取4人/车。

A=(B×C)/D=(7263×25%)/4=454，取整值450。

该停车位将作为规划设计停车场设施计算的依据。

根据《城市道路交通规划设计规范》(GB 50220-1995)，地面停车位平均每个25.0平方米，即地面停车场面积为11250.0平方米。规划采用生态停车场，在停车间隔带和停车场周边种植冠大荫浓的乔木，为车辆庇荫，使停车场绿化、美化融于周围公园环境之中。

①森林公园停车场，位于森林公园大门外，规划面积8000.0平方米，主要满足自驾游车辆、旅游巴士、环保观光电瓶车停放。

②森林公园管理局停车场，位于原林场场部前，规划面积1000.0平方米，主要满足管理车辆、环保观光电瓶车停放。

③刘家园停车场，位于森林公园东大门，规划面积1250.0平方米，主要满足自驾游车辆、环保观光电瓶车、旅游巴士停放。

④芦茅氹停车场，位于芦茅氹服务点，规划面积1000.0平方米，主要满足管理车辆、环保观光电瓶车停放。

(2)旅游车辆

为保护森林公园生态环境，加强管理，减少交通事故的发生，景区内交通由森林公园统一组织，原则上社会车辆不得进入森林公园。森林公园根据游客接待规模和游客分布地点，分期分批购置环保观光电瓶车20辆，主要用于游客的接送需要。

- 11.2 给、排水工程规划

- 11.2.1 给排水现状

(1)水资源情况

仙人界森林公园境内森林茂密，由于母质母岩以石灰岩为主，地面溪流较少，但泉水资源较丰富，有多处泉眼，且水质清洁，无污染，可作为饮用水源。森林公园沕水洞村内有一古井，井水长年不竭，平均每天出水量约100立方米。

(2)供水设施情况

森林公园现建有高位蓄水池2座，总容量150立方米，基本满足管理服务区的用水需求。但随着森林公园游客的增多，特别是管理服务区和其他旅游服务设施的建设，现有供水条件将不能完全满足长久的需求，需要进行补充建设。

(3)排水设施情况

森林公园内排水主要是雨水排放、居民生活污水排放和农田生产用水排放。森林公园植被茂盛，地形坡度大，雨水经植被和土壤净化后排入溪流。森林公园境内林场场部、梨木坨、沕水洞、刘家园等地周边社区居住人口较多，有一定的生活污水排放量，生活污水的排放还处于无序阶段。随着森林公园的发展和游客的增多，污水量将进一步增加，因此，污水最终应实现达标排放，将有利于保护好森林公园内的生态环境。

- 11.2.2 给排水规划

(1)给水规划

①用水量标准

根据我国《室外给水设计规范》标准，测算用水量。

宾馆床位：350升/人·日；

餐饮：25升/人·日；

一日游游客：10升/人·日；

办公用水：25升/人·日；

常住人员综合用水：200升/人·日；

消防用水：10升/秒，按1小时计；

综合用水：10升/人·日；

不可预见用水量：按上述用水量的15%计。

②用水量测算

用水量测算范围为管理服务区、仙人岩景区和凤凰山景区的住宿、餐饮、游客、办公、消防等主要用水单位，绿地喷洒和道路冲洗使用净化后的水，不考虑给水量估算范围。经估算，森林公园主要用水单位最大日用水量估算为459.8立方米。详见表11-5。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园日用水量估算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11-5 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 用水项目 | 用水标准 | 用水人次或时间 | 用水量 (立方米) | 备注 |
| 1 | 管理服务区 |  |  | 448.5 |  |
| 1.1 | 办公用水 | 25升/人日 | 60 | 1.5 |  |
| 1.2 | 常驻人员 | 200升/人日 | 100 | 20 |  |
| 1.3 | 一日游游客用水 | 10升/人日 | 500 | 250 |  |
| 1.4 | 游客住宿用水 | 350升/人•日 | 200 | 70 |  |
| 1.5 | 餐饮用水 | 25升/人•日 | 500 | 12.5 |  |
| 1.6 | 消防用水 | 10升/秒 | 3600 | 36 | 按1小时计 |
| 1.7 | 不可预见用水 | 15% |  | 58.5 |  |
| 2 | 仙人岩景区 |  |  | 6.4 |  |
| 2.1 | 办公用水 | 25升/人日 | 10 | 0.3 |  |
| 2.2 | 一日游游客用水 | 10升/人日 | 400 | 4 |  |
| 2.3 | 餐饮用水 | 25升/人日 | 50 | 1.3 |  |
| 2.4 | 不可预见用水 | 15% |  | 0.8 |  |
| 3 | 凤凰山景区 |  |  | 4.9 |  |
| 3.1 | 办公用水 | 25升/人日 | 10 | 0.3 |  |
| 3.2 | 一日游游客用水 | 10升/人日 | 400 | 4 |  |
| 3.3 | 不可预见用水 | 15% |  | 0.6 |  |
| 4 | 合计 |  |  | 459.8 |  |

③给水规划

随着森林公园开发建设速度加快，蓄水量将逐年增加，现有蓄水池将不能满足将来的供水需求。为了满足旅游开发建设需求和生活用水保障，采用就近水源取水原则进行规划。

规划在管理服务区内打1口深水井，满足管理服务区日常用水，并配备1套提水设备。

规划在管理服务游客服务中心旁建400立方米蓄水池1座，接林场场部现有供水管道，以供应管理服务区日常用水。设置地埋式喷灌设施3.2千米以供四季花海和生态果园的浇灌。

规划在芦茅氹管理服务点旁建15立方米蓄水池1座，接地沕水洞村古井水进行净化处理后引至蓄水池，以供应服务点日常用水。

规划从氼水洞设置输水管道至桑树坪服务点，埋设输水管1.2千米，供应服务点日常用水。

(2)排水规划

①生活污水

污水量按用水量的90%计算(不含灌溉用水)，森林公园内新增污水日产量为413.8立方米。为保护森林公园生态环境，规划安装地埋式一体化污水处理设备，用于处理森林公园内产生污水，使新增污水产生点排放的污水达标排放。

②污水处理

为保护森林公园生态环境，确保主要污水点产生的污水达标排放，规划在管理服务区安装大型地埋式污水处理设备1套，主要处理管理服务区的污水；梨木坨安装中型地埋式污水处理设备1套，主要处理梨木坨瑶族民宿的污水；桑树坪游客服务点和芦茅氹游客服务点各安装小型地埋式污水处理设备1套，主要处理游客服务点的污水。

地埋式污水处理设备，由初沉池、接触氧化池、二沉池、消毒池与消毒装置、污泥池、风机房与风机六个部分组成(具体详见图11-1)，所产生的污水先经过污水处理设备处理，达到排放标准后再排放。

图11-1 工艺流程图

③生态公厕

森林公园内规划新建的公共厕所，采用目前国内先进的生态型自循环水冲厕所。这种生态型厕所可将污水净化后再用来冲洗厕所，基本可以做到零排放污水。公厕要设在较隐敝处，外观与周围环境相协调。

④雨水排放

建(构)筑物四周采用暗沟或明沟排放雨水，在景点、景物的外围和游步道、公路的上侧或两侧修建明沟，设雨水收集池，雨水经过雨水口及雨水斗收集后经过管道有组织的流向园区雨水收集池，雨水收集池沉淀溢流后排放至园区溪流，雨水收集池雨水可用作绿地、道路灌溉和浇洒用水。

- 11.3 供电规划

- 11.3.1 供电现状

森林公园供电线路现已连入周边农村电网，完全能够满足当前森林公园内的生产、生活用电需求。目前，森林公园内现已安装变压器6台，分布在林场场部、仙人岩山脚、沕水洞、梨木坨、五十大田、和刘家园等地，变压器容量均为10千伏安，现森林公园内用电需求基本满足。

- 11.3.2 供电规划

(1)用电指标预测

根据国家、省现行的法律法规、规程规范，参照类似单位用电情况，按照低碳、节能、环保的要求，森林公园各场所用电指标预测详见表11-6。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园新增用电量估算表 表11-6 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目或设施名称 | 用电指标 | 规模 (平方米、米、床位) | 用电负荷 (千瓦) | 备注 |
| 1 | 管理服务区 |  |  | 240.5 |  |
| 1.1 | 游客服务中心 | 30瓦/平方米 | 2000 | 60 |  |
| 1.2 | 森林公园管理局用房 | 30瓦/平方米 | 600 | 18 |  |
| 1.3 | 职工生活用房 | 30瓦/平方米 | 1000 | 30 |  |
| 1.4 | 仙人界山庄 | 200瓦/床 | 200 | 40 |  |
| 1.5 | 森林木屋 | 200瓦/床 | 48 | 9.6 |  |
| 1.6 | 康体中心 | 30瓦/平方米 | 400 | 12 |  |
| 1.7 | 露营基地 | 2瓦/平方米 | 20000 | 40 |  |
| 1.8 | 道路照明 | 3瓦/米 | 3000 | 9 |  |
| 1.9 | 不可预见用电 |  | 10% | 21.9 |  |
| 2 | 梨木坨瑶族居民区 |  |  | 38.5 |  |
| 2.1 | 现有居民 |  |  | 30 |  |
| 2.2 | 道路照明 | 3瓦/米 | 1000 | 3 |  |
| 2.3 | 不可预见用电 |  | 10% | 3.5 |  |

(2)供电规划

根据上述用电指标，森林公园内增设2个箱式变压器。森林公园内电力线路采用电缆埋地敷设，具体实施要求应与道路建设和地块开发相结合。

①规划在管理服务区的游客服务中心内增设1台250千伏安变压器及相应配套设备，向管理服务区供电。

②规划在梨木坨瑶族居民区内新设1台40千伏安变压器及相应配套设备，向居民区供电。

③亮化工程规划。主干道上的照明光源采用太阳能和风能发电提供，次干道上采用高脚草坪灯；行车道、步行道应根据所处地的周围环境选择太阳能灯具。建筑物根据其外观特点选择灯具，灯具力求简洁明快，且与周围环境相协调。管理服务区等地在相对独立的大树下安装埋地式金属卤化物灯，对成排或成行的树木，采用埋地式投光灯埋没于树与树之间，对于成片的树林采用投光灯照明作为背景，草地中配置蘑菇型草地灯。

- 11.4 通信、网络、广播电视工程规划

- 11.4.1 现状

(1)电视网络现状

森林公园林场场部、梨木坨等主要居民区已接通有线电视网络，接收有线数字电视信号良好。

(2)通信网络现状

仙人界森林公园整体通讯条件良好。现有移动基站2座，分别位于仙人岩和芦茅氹，无线通讯覆盖率达96%，仅部分山沟移动信号不能覆盖。

(3)计算机网络现状

森林公园管理局已开通计算机宽带网，宽带网络条件良好。

(4)火灾报警系统现状

森林公园尚未安装火灾报警系统。

- 11.4.2 弱电工程规划

(1)电视网络规划

规划在仙人界山庄，以及休息需求的管理服务点，接通有线电视网络，以满足住宿的游客收看有线电视的需求。

(2)通讯与互联网规划

规划在森林公园管理局内，建设计算机网络中心，作为森林公园宽带网的门户站，管理服务区其他各级网络用户如游客服务中心、仙人界山庄、瑶族民宿等再由计算机网络中心提供互联网络、wifi网络等多元化宽带服务。

弱电工程的电缆线均采用电缆埋地铺设，电缆穿越道路和其它管道处，加套镀锌钢管保护。也可采用弱电共沟敷设，电信、有线电视及综合宽带网等信息管线沿规划区内主要道路敷设。管材采用镀锌钢管DN110，电缆井采用电信部门标准的电缆手孔井。

(3)火灾报警系统规划

森林公园内仙人界山庄、瑶族民宿等游客集中的多层建筑中应设置火灾自动报警系统，便于及时发出报警信号，发现和扑救火灾，减少人员和财产损失。

- 11.5 旅游安全保障系统与设施规划

- 11.5.1 旅游安全预警系统规划

为建立健全森林公园公共突发事件应急反应机制，规划建设旅游安全预警系统1套。在安全事故发生之前，通过科学预测以及预警信息平台及时发布影响或可能影响旅游安全的突发事件信息，切实提高灾害防御能力，最大限度减轻灾害损失，保障游客生命财产安全。

- 11.5.2 旅游安全管理系统规划

(1)规划在森林公园管理局设立公园安保大队，专门负责森林公园安全管理工作。在景区、景点设立安全岗位，观察和监督防灾、减灾工作，加强对交通车辆、道路、护栏、险要景点及可疑人员的检查工作。

(2)健全安全管理制度。制定公园安全管理制度，增强旅游从业人员的安全意识和防控意识，提高旅游者的旅游安全防范意识，约束旅游者在旅游活动中的各种不当行为。

(3)完善安全标识系统，划定游人活动区和限制区，严禁在森林公园内攀折树木、采集标本植物。

(4)建立环境容量控制系统。科学测定旅游区环境容量及旅游景点的安全系数，采取空间和时间上的分流及控制门票出售量等途径来进行调控。

- 11.5.3 旅游安全急救系统建设规划

(1)规划在森林公园管理局建立避灾防险救护指挥中心，规划在各景区管理服务点设立救护点，购置救护设备8套。对整个旅游安全急救工作进行开展、协调、整体统筹。

(2)制定旅游安全救护应急预案，成立1支15人的快速救援队伍，人员由森林公园管理局工作人员和护林员兼任，遇有意外，在第一时间作出快速反应，及时处理。

- 11.5.4 旅游安全保障设施建设规划

森林公园内因建筑修建，公路建设改造、游道建设等破坏的山体应注意修建好护坡、挡土墙和涵洞等安全保障设施，为防止水土流失，施工后裸露的土地应尽快恢复植被。

因森林公园内酒店、办公楼等设施防火工作十分重要，必须在当地消防安全部门的指导下按要求设置好消防安全设施设备。

- 11.5.5 旅游安全保险体系建设规划

游客及旅游从业人员必须购买旅游保险，由保险公司制定专门性综合保险保障项目。建立旅游保险服务信息平台、设立呼叫服务中心、建立理赔服务中心、设立旅游保险基金等。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园基础设施建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表11-7 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目 |  |  | 规格与要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 公路 |  | 森林公园入口-林场场部 | 路面宽7.0米，沥青路面 | 千米 | 1.2 | 扩建 |
|  |  | 林场场部-芦茅氹 | 路面宽6.0米，沥青路面 | 千米 | 6.6 | 扩建 |
|  |  | 芦茅氹-刘家园 | 路面宽4.5米，沥青路面 | 千米 | 3.8 | 提质 |
|  |  | 桑树坪-骡子坡 | 路面宽4.5米，沥青路面 | 千米 | 1.1 | 提质 |
|  |  | 骡子坡-岩垄湾 | 路面宽4.5米，沥青路面 | 千米 | 3.8 | 扩建 |
| 游步道 | 方子岩景区 | 芦茅氹-望江岩 | 宽2.0米，保留原始路面 | 千米 | 4.8 | 提质 |
|  | 仙人岩景区 | 梨木坨-仙人岩 | 宽1.5米，石板路面 | 千米 | 1.4 | 新建 |
|  |  | 仙人岩-公路 | 宽1.5米，石板路面 | 千米 | 0.3 | 新建 |
|  |  | 梨木坨-氼水洞 | 宽1.5米，石板路面 | 千米 | 1.8 | 新建 |
|  |  | 平顶界-岩垄湾 | 宽1.5米，石板路面 | 千米 | 1.3 | 新建 |
|  | 凤凰山景区 | 凤凰山-骡子坡 | 宽1.5米，石板路面 | 千米 | 3.4 | 新建 |
|  |  | 芦茅氹-三十大田 | 宽1.5米，石板路面 | 千米 | 2.2 | 新建 |
| 停车场与旅游车辆 |  | 森铃公园停车场 | 生态停车场 | 平方米 | 8000.0 | 新建 |
|  |  | 森林公园管理局停车场 | 生态停车场 | 平方米 | 1000.0 | 新建 |
|  |  | 刘家园停车场 | 生态停车场 | 平方米 | 1250.0 | 新建 |
|  |  | 芦茅氹停车场 | 生态停车场 | 平方米 | 1000.0 | 新建 |
|  |  | 环保观光电瓶车 |  | 辆 | 20 | 购置 |
| 给排水 |  | 管理服务区深水井 | 抽取地下200米岩层地下水 | 口 | 1 | 新建 |
|  |  | 提水设备 |  | 套 | 1 | 新建 |
|  |  | 游客服务中心蓄水池 | 1座 | 立方米 | 400 | 新建 |
|  |  | 芦茅氹蓄水池 | 1座 | 立方米 | 15 | 新建 |
|  |  | 地埋式喷灌设施 |  | 千米 | 3.2 | 新建 |
|  |  | 输水管 |  | 千米 | 1.2 | 新建 |
|  |  | 大型地埋式污水处理站 |  | 套 | 1 | 新建 |
|  |  | 中型地埋式污水处理站 |  | 套 | 1 | 新建 |
|  |  | 小型地埋式污水处理站 |  | 套 | 2 | 新建 |
| 供电 |  | 250千伏安箱式变压器 |  | 台 | 1 | 新建 |
|  |  | 40千伏安箱式变压器 |  | 台 | 1 | 新建 |
|  |  | 输电线 |  | 千米 | 3.5 | 新建 |
|  |  | 景观路灯 |  | 盏 | 500 | 购置 |
| 通信网络与广电工程 |  | 广播电视网络 |  | 套 | 1 | 新建 |
|  |  | 计算机网络 |  | 项 | 1 | 新建 |
|  |  | 电信网络接入 |  | 项 | 1 | 新建 |
|  |  | 火灾报警系统 |  | 套 | 1 | 新建 |
| 旅游安全保障系统 |  | 旅游安全预警系统 |  | 套 | 1 | 新建 |
|  |  | 救护设备 |  | 套 | 8 | 购置 |

- 第十二章  防灾及应急管理规划

- 12.1 灾害历史

仙人界森林公园历来重视森林防火和植被保护工作，森林公园内近五年来从未发生过森林火灾和林业有害生物灾害。

仙人界森林公园所处地质为石灰岩喀斯特地貌区，由于石灰岩地区土层薄、土壤较贫瘠，环境相对脆弱，较易产生水土流失等情况，对森林公园内安全造成一定程度的威胁。除此以外，森林公园内没有发生过其它大的自然灾害。

- 12.2 森林防火及林业有害生物防治规划

- 12.2.1 森林防火

仙人界森林公园及周边山林较多，护林防火是一项长期而艰巨的工作。因此，森林防火必须以《森林防火条例》为依据，深入贯彻“预防为主，积极消灭”的方针，利用先进技术手段，从提高预防和控制森林火灾能力入手，积极认真地抓好森林防火的各项工作，防患于未然。

(1)建立健全护林防火组织机构，完善护林防火制度

在森林公园内，建立护林防火指挥中心，业务上接受辰溪县林业局森林防火指挥部的指导，各景区配备专职人员负责护林防火工作，森林公园与周边村镇建立森林防火联防组织，确定联防区域，制定联防制度和措施。

按照《森林防火条例》建立健全森林公园护林防火制度，制定护林防火管理办法、野外用火(生产用火、野营用火)规定等一系列规章制度。在森林防火戒严期内，森林公园内严禁一切野外用火，并安排专人24小时值班，使森林防火工作做到早预防、早发现、早扑灭。

(2)森林防火工程建设

①林火视频监控系统建设

结合辰溪县森林防火规划，对森林公园及周边的林火视频监控系统进行完善。规划建设仙人界森林公园林火视频监控系统1套，分别在平顶界(海拔769.1米)、仙人岩(海拔1021.5米)、凤凰山(海拔640.6米)、方子岩(海拔753.4米)各设置1处林火视频监控前端，并在管理服务区内设置1处森林防火监控中心，以接收处理4处前端信号采集装置获取的信息，实现森林公园范围内及周边地区火险火情全面监控，为森林防火指挥系统提供准确的信息，

②生物防火林带建设

根据森林公园各片区、景区的特点及不同功能，规划沿森林公园外围边界、主要山脊，结合森林景观改造，营造生物防火隔离林带，并对境内现有的防火林带进行改造。规划新建生物防火林带3.0千米，改造生物防火林带5.0千米。防火林带宽20米，建设树种采用木荷、杜英、青冈栎等耐火树种，以提高防火效能，兼顾观赏功能。

③森林防火应急消防管道建设

规划在森林公园的管理服务区、仙人岩景区、凤凰山景区沿主要道路边铺设森林防火应急消防管道10.0千米。

④森林防火巡护车辆

购置1辆护林防火运兵车和4辆巡护摩托车。

⑤扑火机具及扑火设备

规划购置森林防火扑救工具1套(包括风力灭火机10台、二号扑火工具120把、油锯10台、割灌机10台、防火服50套、GPS 3台等)。

⑥成立半专业森林防火紧急扑救队伍

以森林公园管理局专业防火扑救队伍为主体，与仙人湾瑶族乡当地政府和社区群众共同建立森林防火紧急扑救队伍30人，互通情报，互相支援，共同做好联防工作。加强对队伍的火险预报、报警及灭火等知识的培训，特别是现代防火技能的培训，做到作风、技术过硬，反应敏捷。

⑦护林防火宣传

通过召开专题会议、发放宣传单、张贴宣传标语、普及防火知识等多种形式，宣传森林防火工作。规划在森林公园入口、道路干线交叉口、游路、景点等处设置防火宣传牌30块。同时加强对周边居民的防火宣传教育，增强防火意识，做好森林公园与周边村寨的联防工作，制定护林防火条约。通过广泛深入的防火宣传和防火安全教育，强化游人和居民的护林防火意识。此外，还需建立森林火险监测和预报制度，做好森林火险天气监测预报工作，及时发布森林火险天气预报和高火险天气警报。

- 12.2.2 林业有害生物防治

林业有害生物防治应贯彻“预防为主，科学治理，依法监管，强化责任”的方针，从提高预防能力和科学防控入手，保护森林公园内森林资源和生态环境。

(1)加强林业有害生物预测预报工作

把有害生物的调查监测工作放在首位，对森林公园内的森林资源进行有害生物调查监测，全面、及时、准确地掌握林业有害生物动态，确定专人、固定地块、明确对象、指定方法、定时调查，做到及时发现、及时防治。

(2)增加防治科技含量，改进防治手段

一是提高森林资源自身抵抗力。结合森林景观改造营造复层混交林，增强林分自身抗病虫害能力。二是大力发展生物防治。在森林公园内有目的地保护、招引益鸟，保护昆虫天敌。加强对益鸟、天敌昆虫的保护，维护生态平衡，搞好环境卫生，增强自身抵抗能力，抑制病虫害的发生、发展与传播蔓延。

(3)加强苗木和林木检疫，严防危险性病虫传入

严格贯彻执行检疫法规，抓好种苗检疫和林产品调运检疫工作，防范于未然。加强外来生物物种和病虫害检疫工作，在进行物种引进前，要经过专家严格论证和病虫害检疫，从源头上杜绝外来有害物种和病源、虫源的侵入。同时，对恶意引进有害物种的行为要进行严厉的惩罚。对已经发现的外来物种，必须进行环境效应和危害性评价，采用机械法、化学法、生物控制法等综合措施，最大程度地控制外来有害物种的危害。

(4)购置相应的防治设备

规划购置林业有害生物防治设备1套，作为防治有害生物的重要工具。

- 12.3 其它灾害防治

(1)森林公园要加强与气象、水利、自然资源等部门的密切合作，建立灾害预报预警制度，及时接收气象预警和灾害预警，做好防灾的各项准备工作，重点防范来自水土流失等地质灾害威胁。

(2)开展森林公园内灾害调查，标明主要灾害点分布，威胁对象和范围，明确重点防范期，制订具体有效的自然灾害防治措施，确定自然灾害的监测、预防责任人。

(3)进行森林公园灾害险情巡查。充分发挥灾害群测群防和专业监测网络的作用，进行定期和不定期的检查，加强对灾害重点地区的监测和防范，发现险情时，及时向森林公园管理部门上报。

(4)加强宣传与培训。加强游客和从业人员的防灾、减灾知识的宣传和培训，对广大游客和从业人员进行多层次多方位的自然灾害防治知识教育，增强他们的防灾意识和自救互救能力。

- 12.4 监测、应急预案

- 12.4.1 监测

(1)建立水资源安全预警系统可以提前发现未来有关水资源可能出现的不安全问题及其成因，为制定消除或缓解水资源不安全的措施提供依据，是保障水资源安全的有效途径。

(2)建立监测山体滑坡、泥石流等原生性灾害发生的预测预报系统，提高对自然灾害的预测预报水平。

(3)提高森林火灾、森林和旅游植物区的有害生物灾害等发生的测报水平，以最大程度减少损失。

- 12.4.2 应急预案

(1)建立应急机构与应急网络系统

在森林公园管理局建立应急指挥中心，负责森林公园内灾害防治总指挥和调度，并提供技术指导和实施专业救助。加强与公安、消防、卫生、医疗急救中心、交通等部门的协作关系，建立健全旅游安全紧急救援网络，提高旅游安全事故的应急处理能力。

(2)构建预防预警体系

采取各种预防措施，杜绝各类旅游安全事故的发生。加强对员工的安全教育，增强安全防范意识。在旅游旺季、旅游黄金周开始前，做好对景区森林防火情况、景区旅游接待的安全状况防范措施与应急措施。

(3)制定应急响应机制

按照相关要求建立灾害速报制度，加强与消防、紧急救护、公安等有关部门联动机制，迅速采取有效措施，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。灾害发生后，及时向上级有关领导和部门汇报真实情况，根据灾害规模及危害程度逐级上报。

(4)实施应急响应措施

在出现自然灾害险情时，立即启动相关的应急预案和应急指挥系统，并将有关信息通知到灾害危险点的防灾责任人、监测人和该区域内的游客和从业人员，对是否转移和采取的应急措施做出决策。

(5)编制事故总结报告

对重大旅游安全事故，在事故善后工作基本结束后，及时进行书面总结，报送事故总结报告。总结内容包括事故概况、调查结论、发生原因、事故损失、善后处理、教训和整改措施等。

规划内容详见表12-1。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园防灾及应急管理规划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 表12-1 |  |  |  |  |
| 建设项目 | 规格与要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 林火视频监测系统 | 前端监控系统 | 个 | 4 |  |
|  | 监控指挥中心 | 处 | 1 |  |
| 生物防火林带建设 | 新建 | 千米 | 3.0 | 宽20米 |
|  | 改造 | 千米 | 5.0 |  |
| 森林防火应急消防管道 | 按要求 | 千米 | 10.0 |  |
| 防火运兵车 | 护林防火运兵车 | 辆 | 1 |  |
| 巡护摩托车 | 按要求 | 辆 | 4 |  |
| 扑火机具及扑火设备 | 按要求 | 套 | 1 | 风力灭火机10台、二号扑火工具120把、油锯10台、割灌机10台、防火服50套、GPS3台 |
| 森林防火紧急扑救队伍 | 按要求 | 人 | 30 |  |
| 护林防火宣传 | 按要求 | 块 | 30 |  |
| 林业有害生物防治设备 | 按要求 | 套 | 1 |  |

- 第十三章  土地利用规划

- 13.1 土地利用现状分析

仙人界森林公园总面积1788.31公顷。其中：管理服务区126.79公顷，方子岩核心景观区431.50公顷，一般游憩区1019.97公顷(其中：仙人岩景区585.57公顷，凤凰山景区434.40公顷)，生态保育区210.05公顷。

森林公园内现有林地面积1632.44公顷，占土地总面积的91.28%，主要以杉木林、马尾松林、次生阔叶林为主的森林；耕地面积129.60公顷，占土地总面积的7.25%，主要分布在梨木坨、沕水洞等居民地周边；住宅用地面积6.00公顷，占土地总面积的0.34%，主要为梨木坨、沕水洞等地居民宅基地；特殊用地面积9.57公顷，占土地总面积的0.54%，主要为森林公园管理机构、旅游服务设施的建筑用地和宗教用地等；商服用地面积0.80公顷，占土地总面积的0.04%，为森林公园内现有宾馆用地；交通运输用地面积9.30公顷，占土地总面积的0.52%，主要为森林公园内所有交通运输用地；水域及水利设施用地面积0.60公顷，占土地总面积的0.03%，主要为森林公园内溪流等。详见表13-1。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园土地利用现状表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表13-1 |  |  |  |  |  | 单位：公顷 |  |
| 用地名称 | 全园 |  | 管理服务区 | 方子岩核心景观区 | 一般游憩区 |  | 生态保育区 |
|  | 面积 | 比例 |  |  | 仙人岩景区 | 凤凰山景区 |  |
| 林地 | 1632.44 | 91.28 | 117.00 | 403.32 | 525.43 | 395.45 | 191.24 |
| 耕地 | 129.60 | 7.25 | 6.48 | 24.70 | 44.48 | 35.13 | 18.81 |
| 住宅用地 | 6.00 | 0.34 |  |  | 4.60 | 1.40 |  |
| 特殊用地 | 9.57 | 0.54 | 1.01 | 2.00 | 6.56 |  |  |
| 商服用地 | 0.80 | 0.04 | 0.80 |  |  |  |  |
| 交通运输用地 | 9.30 | 0.52 | 0.90 | 1.48 | 4.50 | 2.42 |  |
| 水域及水利设施用地 | 0.60 | 0.03 | 0.60 |  |  |  |  |
| 总计 | 1788.31 | 100.00 | 126.79 | 431.5 | 585.57 | 434.40 | 210.05 |

注：根据《土地利用现状分类》(GB/T 21010-2017)划分。

- 13.2 土地利用规划原则

(1)突出森林公园内土地利用的特点和重点，在保护森林植被与自然环境的前提下，做好土地利用规划，适当扩大接待服务设施、交通运输道路、游览设施和景点建设等用地面积。

(2)保护并严守林地、耕地、水域等各类用地红线，最大程度减少对林地、耕地、水域的占用与破坏。

(3)合理利用土地，发展符合森林公园特征的土地利用方式与利用结构。

(4)征占用林地必须要严格按照《建设项目使用林地审核审批管理办法》的相关要求进行上报与审批，避免造成林地非法侵占和流失。

- 13.3 土地利用规划

仙人界森林公园于2018年11月被批复授牌，除仙人岩林场场部所在地进行过一定的建设外，其余大部分区域均未进行过系统开发建设。根据森林公园今后发展及森林康养基地建设的目标，森林公园内的土地利用状况将会发生一定变化，主要体现在以下方面：

(1)森林公园仙人岩景区生态果园的建设，林地面积将会减少，园地面积会相应增加。

(2)森林公园内交通运输、游览景点、服务设施等的建设将会占用一定土地，林地等面积将会减少，住宅用地、特殊用地、交通运输用地面积会相应增加。

仙人界森林公园调整后土地利用平衡情况详见表13-2。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园土地利用规划表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表13-2 |  |  |  |  |  |  | 单位：公顷 |
| 用地名称 | 全园 |  | 管理服务区 | 方子岩核心景观区 | 一般游憩区 |  | 生态保育区 |
|  | 面积 | 比例 |  |  | 仙人岩景区 | 凤凰山景区 |  |
| 林地 | 1616.52 | 90.39 | 113.59 | 403.32 | 518.38 | 389.99 | 191.24 |
| 耕地 | 129.60 | 7.25 | 6.48 | 24.70 | 44.48 | 35.13 | 18.81 |
| 园地 | 5.00 | 0.28 |  |  | 5.00 |  |  |
| 住宅用地 | 6.00 | 0.34 |  |  | 4.60 | 1.40 |  |
| 特殊用地 | 14.88 | 0.83 | 1.12 | 2.00 | 6.76 | 5.00 |  |
| 商服用地 | 1.20 | 0.07 | 1.20 |  |  |  |  |
| 公共管理与公共服务用地 | 2.90 | 0.16 | 2.90 |  |  |  |  |
| 交通运输用地 | 11.61 | 0.65 | 0.90 | 1.48 | 6.35 | 2.88 |  |
| 水域及水利设施用地 | 0.60 | 0.03 | 0.60 |  |  |  |  |
| 总计 | 1788.31 | 100.00 | 126.79 | 431.5 | 585.57 | 434.4 | 210.05 |

森林公园内由于交通运输、游览景点、服务设施等的建设，将占用一定林地。森林公园建设项目使用林地情况详见表13-3。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园建设项目使用林地一览表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表13-3 单位：公顷 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建设项目 | 占用土地面积 |  |  | 备注 |
|  |  | 合计 | 占用林地面积 | 占用其他用地面积 |  |
| 1 | 游客服务中心 | 0.10 | 0.07 | 0.03 | 平顶界管理服务区 |
| 2 | 森林公园管理局办公楼 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 3 | 职工生活用房 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |  |
| 4 | 仙人界山庄 | 0.65 | 0.60 | 0.05 |  |
| 5 | 森林康体中心 | 0.04 | 0.03 | 0.01 |  |
| 6 | 瑶族文化体验馆 | 0.12 | 0.12 |  |  |
| 7 | 露营基地 | 2.00 | 2.00 |  |  |
| 8 | 森林CS场 | 0.40 | 0.35 | 0.05 |  |
| 9 | 游客服务点 | 0.02 | 0.02 |  | 仙人岩景区 |
| 10 | 森林公园入口-林场场部道路改造 | 0.30 | 0.30 |  |  |
| 11 | 林场场部-芦茅氹道路改造 | 0.90 | 0.90 |  |  |
| 12 | 桑树坪-骡子坡道路改造 | 0.38 | 0.38 |  |  |
| 13 | 停车场 | 1.125 | 0.98 | 0.15 |  |
| 14 | 合计 | 6.095 | 5.80 | 0.30 |  |

- 第十四章  社区发展规划

- 14.1 居民点分布现状分析

- 14.1.1 现状

仙人界森林公园境内共有240户人家，共计698人，涉及辰溪县的仙人岩国有林场的方子岩工区、骡子坡工区、平顶界工区3个工区，农林村(代管村)和仙人湾瑶族乡的罗家坪村。其中，外出打工户数100户，从事旅游经营活动户数10户，农业人口617人，非农业人口81人。详见表14-1。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园涉及村落及居民情况统计表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表14-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乡镇(场) | 村 |  | 人口合计(人) | 户数合计(户) | 其中 |  |  |  | 外出打工户数(户) | 从事旅游经营户数(户) | 农业人口 |  | 非农人口 |  |
|  |  |  |  |  | 散居型居民户数(1-3户) | 小型居民户数(4-10户) | 中型居民户数(11-20户) | 集中型居民户数(>20户) |  |  | 人口(人) | 年人均纯收入(元) | 人口(人) | 年人均纯收入(元) |
| 仙人岩国有林场 | 平顶界工区 |  | 40 | 40 |  | 10 | 19 | 21 |  |  |  |  | 40 | 52644 |
|  | 骡子破工区 |  | 16 | 16 | 1 |  | 15 |  |  |  |  |  | 16 | 52644 |
|  | 方子岩工区 |  | 15 | 15 | 2 |  | 13 |  |  |  |  |  | 15 | 52644 |
|  | 农林村 |  | 593 | 147 | 10 | 10 | 18 | 109 | 97 | 10 | 583 | 8000 | 10 | 12000 |
| 仙人湾瑶族乡 | 罗家坪村 |  | 34 | 12 |  | 12 |  |  | 3 |  | 34 | 8200 |  |  |
| 合计 |  |  | 698 | 240 | 13 | 32 | 65 | 130 | 100 | 10 | 617 | 8100 | 81 | 46293 |

注：以上乡镇村均已按辰溪县2015年最新的行政区划进行调整。

- 14.1.2 特征

(1)森林公园人口主要集中分布于农林村，平顶界工区、骡子坡工区、方子岩工区和罗家坪村分布较少。

(2)森林公园以农业人口为主，主要从事农业生产，少数农户开展旅游经营活动。

(3)从居民点分布情况来看，森林公园居民以11～20户的中型居民点和大于20户集中型居民点为主，中型居民点和集中居民点约占森林公园内总户数的81.25%。

(4)森林公园内农业人口人均纯年收入约0.81万元；部分居民通过发展种植、养殖、农家乐等非农业产业，年人均收入达到1.60万元。

- 14.1.3 人口数量与结构变化趋势

(1)随着森林公园逐步开发建设，游客会越来越多，当地经济在旅游的带动下愈发活跃，并将创造新的就业岗位，吸引外出务工人员回家创业，参与到旅游业经营中。

(2)伴随森林公园的逐步发展，外地人口会逐步进入森林公园寻求就业机会和投资项目。

(3)旅游业的发展壮大，会带来多种需求，促进旅游产业链的延伸，从事农业的居民生产活动将会分化，大多会转向旅游服务业。

(4)居民的职业结构将出现趋同化和多元化，许多人转向旅游经营领域，从事蔬菜、水果、花卉种植，发展禽、畜等多种饲养业，对农产品进行深加工等。

- 14.2 社区发展规划原则

(1)生态保护和优先的原则，项目建设必须以保护自然资源和生物多样性为根本，服从保护资源，改善环境的需要，推广结合生态环境保护的经济建设项目。

(2)建立良好的社区关系，融洽与森林公园内及周边居民的关系，通过经营许可和扶持，提高居民生产生活水平，但社区发展、开发建设必须在森林公园总体规划指导下完成。

(3)多种经营，实现共同致富，针对周边居民的生产、生活特点，制定有地区特色、开发潜力大、市场前景广阔的多种经营项目，引导广大群众参与其中，实现共同发展、共同致富。

- 14.3 社区发展规划

- 14.3.1 人口发展控制

规划将森林公园社区划分为无居民区、居民衰减区、居民控制区。无居民区采取绝对保护，不准常住人口落户，包括森林公园全境范围内不含居民点的区域；居民衰减区进行景观资源恢复，分阶段地减少常住人口数量，包括方子岩工区和罗家坪村等现有少量居民点的区域；居民控制区允许一定数量的常住人口落户，包括农林村、平顶界工区、骡子坡工区等居民点分布较集中区域。

在森林公园开发建设中，严格控制人口规模与分布，将人口自然增长率保持在开发前的水平。严格农村宅基地的审批程序，防止村庄蔓延。制订严格的限制措施，防止大量外来暂住人口在日后转化为景区的常住居民。

- 14.3.2 社区布局规划

根据森林公园开发建设和景观、生态保护的需要，将森林公园内居民点采用2种类型进行调控：①缩减型：随着人口自然衰减，只出不进，居民逐步撤离原址，降低居民点建筑密度；②控制型，即保持现有用地规模和人口规模，对新迁人口和新的建设严加审查，严格控制。

(1)缩减型居民点

主要针对森林公园居民衰减区，即方子岩核心景区。该区居民点数量少，分布零散，对生态环境负面影响不大，随着时间推移，区域内人口将自然减少，可逐步引导居民衰减区内居民点往集镇等人口密集的区域迁移或集中。

(2)控制型居民点

主要针对仙人岩一般游憩区的农林村、凤凰山一般游憩区的骡子坡工区、管理服务区的平顶界工区等人口集中居民点，对该类区域要有效控制居民的规模，防止村民借森林公园景区的开发而无序发展建设，破坏森林公园整体形象。

- 14.3.3 社区生产规划

根据森林公园内社区的自然经济条件及现有产业基础，从以下几方面进行社区生产规划，通过对社区发展产业进行一定的支持，提升居民生产生活水平，引导社区居民走产业化发展道路。

(1)发展特色种植和养殖业，调整优化产业结构

①在仙人岩地势较平缓处建设生态果园1处(面积5.0公顷)，种植梨、柿、枣、核桃、板栗、猕猴桃等本地水果，并与生态观光旅游相结合，以带动森林公园经济发展；

②在梨木坨、沕水洞等地发展油菜种植基地2处(面积各4.0公顷)，一方面可以吸引游客来此赏花，另一方面还可增加当地居民收入；

③在黑冲、梨木坨、五里山等地充分利用丰富的林下资源发展以白芨、黄精、杜仲等林药为主的林下种植基地3处(面积各2.0公顷)和以乌肉鸡、麻鸭等林禽为主的林下养殖基地2处(面积各1.0公顷)，为游客提供无公害、绿色、有机的旅游产品。

(2)立足民族文化资源优势，发展瑶乡特色民宿

森林公园所在的仙人湾瑶族乡历史悠久，仍保持着传统生活特色，规划将梨木坨原瑶族传统民居改造30栋，通过发展特色民宿、打造瑶族文化旅游精品项目，让游客吃瑶家饭菜、喝瑶家米酒、住瑶家民宿、穿瑶族衣服等，使游客体验到别样的民族风情；还可通过节庆活动将名族歌舞和独特的婚恋习俗展示给游人欣赏，并邀请游客一同表演，使游客融入其特定的氛围中。这样依托森林公园内的自然山水、民族风情、人文历史等资源优势，形成区域旅游品牌，提高瑶族风情观光旅游知名度，促进森林公园生态与文化旅游的融合发展。

(3)鼓励和引导村民参与旅游服务，助力居民脱贫致富

加强森林公园与周边社区的共建互惠，促进居民经济结构转型升级，通过参与森林公园旅游服务，解决居民就业，拓宽居民的收入渠道，助力居民脱贫致富。例如结合森林公园发展需要，选择部分居民参与到餐饮、住宿以及商品销售等旅游服务工作中，聘请当地居民加入到营造林、封山禁牧、森林防火、古树群落保护及其他森林资源管护工作中等。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园社区发展规划表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表14-2 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 建设项目 | 地点 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 生态果园 | 仙人岩 | 处 | 1 | 面积5.0公顷 |
| 2 | 油菜种植基地 | 梨木坨、沕水洞等地 | 处 | 2 | 每处面积4.0公顷 |
| 3 | 林药种植基地 | 黑冲、梨木坨、五里山等地 | 处 | 3 | 每处面积2.0公顷 |
| 4 | 林禽养殖基地 | 梨木坨、沕水洞等地 | 处 | 2 | 面积各1.0公顷 |
| 5 | 瑶乡特色民宿 | 梨木坨 | 栋 | 30 |  |
| 6 | 就业扶持 |  | 项 | 1 |  |

注：社区发展部分规划内容已经在前文相关章节中已有规划。

- 第十五章  环境影响评价

- 15.1 环境质量现状

湖南仙人界森林公园内无工业企业及畜牧养殖业，环境污染源主要为游客弃置的固体废弃物，以及森林公园内服务设施等产生的生活污水，除此外基本无其它空气和环境噪音污染，区域整体环境质量良好。

- 15.2 建设项目对环境影响评估

- 15.2.1 空气环境影响评估

森林公园内植被茂密，生态环境良好，空气清新、环境幽静，在项目建设过程中不可避免对空气环境产生污染，施工期的空气污染主要是：施工过程中土石方的开挖，填土及砂石、石灰等建筑材料的装卸、运输过程中产生的扬尘，运输车辆产生的尾气及扬尘。运营期的大气污染物主要为餐厅厨房油烟、车辆出入景区所产生的汽车尾气及扬尘。

- 15.2.2 水环境影响评估

森林公园内对水环境影响主要表现在：施工期施工人员居住区的生活污水，施工机械清洗废水及可能产生的油污泄露，以及水泥砂浆和石灰浆等废液的排放对河流水体产生一定的影响；运营期内随着公园内基础设施不断完善，生活污水将成为公园内水环境的主要污染源。

- 15.2.3 声环境影响评估

森林公园内声环境的影响主要表现在：施工期间的噪音污染主要是运输及施工车辆的鸣笛声、施工机械运作声等；运营期内随着公园内交通及接待设施的完善，车流量随旅游量的增加而增多，交通噪音会成为公园内的主要声环境污染源。

- 15.2.4 固体废物影响评估

森林公园内施工期固体废物主要来源是施工过程中产生的建筑垃圾、和居民及施工人员的生活垃圾；运营期内随着公园内景区景点逐步开放，游客数量增加，餐饮、住宿及生活产生的垃圾将成为固体废物的主要来源。

- 15.2.5 生态环境影响评估

(1)动物资源影响

森林公园内野生动物资源丰富，重点保护物种众多。对动物资源的影响主要表现在两个方面：

①由于施工建设占用部分林地，造成动物部分适宜生境的丢失和生境格局的变化；施工车辆及机械运作产生的噪声和夜间车辆行驶时产生的灯光会影响周边区域范围内动物的栖息和繁殖，可能迫使野生动物部分迁徙，在不同空间尺度上影响了物种的扩散、迁移和建群。但由于公园面积较大，项目建设范围相对狭小，不会对野生动物种群产生较大影响。

②运营期随着公园内基础设施的建设完善，进入公园的客流量逐渐增加，进出公园的车辆所产生的噪音会对周边的动物产生一定的惊扰，但不影响动物的迁徙，不会对公园内动物的种类和数量产生影响。

(2)植物资源影响

对植物资源的影响主要表现在施工期临时占地及永久占地将对地表植物造成一定的破坏，破坏了植物群落景观的完整性和连续性，使部分林分消失、生物多样性降低；施工和运输车辆产生的扬尘也会对周围植物的生长带来不利影响。但由于项目建设范围相对狭小，工程完工后，除建筑等基础设施占地破坏的植被不能恢复外，其余被破坏植被均可通过加强绿化、种植草皮花木等人工绿化措施加以恢复。对于在景区运营期间内可能存在游客踩踏、采摘植物的情况，虽然不会对植物群落和数量变化产生影响，但需要宣传爱护和保护环境意识。除此之外，禁止在景区范围内大量采摘和挖掘药材等情况。景区运营期间注意严防森林火灾，避免对植物群落产生毁灭性的影响。

- 15.3 采取对策措施

- 15.3.1 空气环境保护措施

(1)施工期间的扬尘，可以通过在运输道路定期洒水、运输渣土车辆加盖遮棚，并安排专人每天及时清扫，防止扬尘污染，减轻道路扬尘对距施工便道较近居民身体健康及植物光合作用的影响。

(2)公园内应将电作为主要的生活能源，逐步减少薪柴的燃烧使用，对生活锅炉、取暖锅炉等的烟囱，必须安装除尘设备。

(3)森林公园内采取限入、禁入等方式严格控制进入森林公园的社会车辆，园内交通以环保电瓶车为主，以减少汽车尾气排放；提倡步行、骑自行车或乘坐环保电瓶车等方式观景。

(4)对基地内固定垃圾堆放点垃圾及时清理，做到系统化、无害化、责任化处理。

- 15.3.2 水环境保护措施

(1)施工营地、搅拌场等临时设施，应远离水体、水源地等区域，水体附近不得取土和弃渣，以避免雨水冲入水体，造成污染。

(2)项目施工建设过程中所产生的废水不得直接排入水体，应先对其沉淀处理，处理后部分废水可循环使用，而产生的废渣有序的存放在固定弃渣场，妥善管理。

(3)由于公园所处地质为石灰岩地貌，且多暗河及岩洞，地表水资源不丰富，要严格水资源的使用，严格控制高耗水项目的发展，以减少污水产生量，并设置好地埋式污水处理设备、沉淀池等污水处理系统，将粪便池和餐饮洗涤污水分别收集，达到排放标准后再排放。沉淀池中存放收集的雨水可用作绿地、道路灌溉和浇洒用水。

(4)加强水源涵养林建设，改善林分结构，及时恢复临时占用地植被。

- 15.3.3 声环境保护措施

(1)施工期内采用低噪声施工机械、设备和工艺，振动较大的固定机械设备应加装减振机座，同时加强各类施工设备的维护和保养，保持其良好的运转，以便从根本上降低噪声。

(2)加强施工管理，合理安排施工作业时段，避免夜间进行高噪声施工作业；受噪声影响大的特殊生态敏感点应设置振动声屏障予以缓解其影响。

(3)森林公园内车辆严禁鸣高音喇叭，采取限入、禁入等方式严格控制进入公园的社会车辆数量，园内交通以环保电瓶车为主，以减少噪音污染。

- 15.3.4 固体废弃物处理措施

(1)施工期内产生的固体废弃物主要包括工程弃土、建筑废料和施工人员的生活垃圾。在施工场地设置垃圾站，及时对施工固体废弃物进行收集、分类、分拣、回收利用、清运处置，将有害废弃物隔离存放，并予以标识。

(2)加强施工管理，施工现场垃圾站应尽量封闭，采取防雨、防泄漏、防尘措施，避免再次污染空气、土壤和水体。

(3)运营期内的固体废弃物主要为生活垃圾。生活固体垃圾应指定地点采用封闭式垃圾箱单独收集、存放，并安排专人管理，及时送往附近垃圾站，做到无垃圾积压现象。

- 15.3.5 生态环境保护措施

(1)设立森林灾害预警防治机构，加强对森林灾害的监测防治工作，预防和减少森林公园内灾害发生。

(2)加强管理，严格日常巡护，发现问题，及时处理，对破坏动植物特别是珍稀动植物的应给予相应处罚。

(3)丰富和完善如标牌、告示等相关森林公园环境保护的宣教和警告信息，凡进入森林公园的旅游者，首先进行入园旅游、环保等有关知识的宣教，尤其是严禁游客在森林中抽烟、烧烤等野外用火行为，为游客循规入园旅游打下良好基础。

(4)提高导游人员素质。加强导游人员维护生态平衡及保护环境重要性的教育，在各主要景点进行分批定点导游或接团导游，在介绍景区的自然风貌、珍稀野生动植物的分布及植被特色的同时，讲解相关环保方面知识和内容，从而提高游人生态环境的保护意识。

- 15.4 环境影响评价结论与建议

- 15.4.1 评价结论

(1)仙人界森林公园内植被茂密，生态环境良好，空气清新、环境幽静，地表水资源较少，园内无工业企业及畜牧养殖业。施工期内环境污染源主要为工程项目施工产生的噪音污染、扬尘污染及施工人员产生的生活垃圾、生活污水；对动植物的影响主要为施工建设占用的部分林地，造成动物部分适宜生境的丢失和生境格局的变化，在不同空间尺度上影响了物种的扩散、迁移和建群。运营期内环境污染源主要为运营车辆鸣笛产生的噪音污染，游客弃置的固体废弃物，以及森林公园内服务设施等产生的生活污水，除此外基本无其它空气和环境噪音污染，区域整体环境质量良好。

(2)根据仙人界森林公园旅游发展的需要，规划提出的开发和基础设施建设、修复、改造等建议，符合《国家级森林公园总体规划规范》(中华人民共和国林业行业标准 LY/T 2005-2012)及国家和湖南省相关文件的规定。

(3)根据对环境质量现状的调查，建设区域水环境状况良好，水质符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中I类水质标准；环境空气质量状况良好，TSP(总悬浮颗粒物)符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的一级标准；区域无工业污染源，主要污染物为部分生活污水和垃圾，通过采取相应措施，不会对森林公园环境造成较大损害。

(4)在施工期由于施工作业、材料运输等带来一定的噪声、扬尘以及施工作业废水和施工人员生活废水等，会对水环境、空气环境、声环境等环境质量产生一定的不利影响。但施工期的影响是短期的，施工结束后，这种影响也随之消失。运营期由于基础设施的改善，车辆、人流会有一定程度的增加，但严格执行森林公园的管理措施，对环境的影响可以控制在区域环境可以承受的范围之内。

(5)项目建设对生态环境的影响是由于开挖而造成植被破坏、动物迁徙、生物多样性变化等。项目建设中需要占用部分林地，会对周边植被等造成一定的破坏，因此，项目必须科学合理规划，严格按要求施工和营运，将其对生态环境的不利影响降到最小。

(6)对于重大建设项目，必须要经过组织相关专家和环境影响评价论证通过后，方可实施。

综上所述，项目建设在执行森林公园有关条例和法规的前提下，从环境和生态保护的角度考虑，是切实可行的。

- 15.4.2 建议

(1)项目施工前，应与林业部门和环保部门专业技术人员进行现场调查，对森林景观和珍稀动植物资源有较大影响的地段，应谨慎开发或变更建设地点。项目施工进场时，应加强生态环境保护监管，并签订相应的保护责任书，严格控制建设施工强度，减少对周边环境的负面影响。施工期产生的废弃物须做到集中堆排放，及时清除，禁止向附近水体和坡地直接倾倒。

(2)为了保护好森林公园的环境质量，应与辰溪县环境监测部门积极配合，定期做好建设项目施工期和运营期的环境质量监测工作。

(3)加强生态保护，项目施工和运营期间，严格控制进入森林公园的外来车辆，严格控制入园人员野外用火，避免森林火灾的发生。

- 第十六章  投资估算

## 16.1 估算依据

- 16.1.1 投资估算依据

(1)《基本建设财务规则》(财政部令81号)；

(2)《国家林业局关于印发〈防护林造林工程投资估算指标〉的通知》(林规发〔2016〕58号)；

(3)《公路工程预算定额》(JTC/T B06-02-2007)；

(4)《湖南省人民政府关于调整湖南省征地补偿标准的通知》(湘政发〔2012〕9号)；

(5)湖南省建设工程造价管理总站2014年编制的《湖南省仿古建筑及园林景观工程消耗量标准(基价表)》；

(6)湖南省住建厅关于印发《湖南省建筑工程概算定额》的通知(湘建价〔2018〕43号；

(7)当地有关技术经济指标。

- 16.1.2 有关投资估算取费标准

(1)前期工作咨询费：按工程费用的0.5%估算；

(2)建设单位管理费：按工程费用的2.0%估算；

(3)勘察设计费：按工程费用的2.5 %估算；

(4)工程监理费：按工程费用的1.0%估算；

(5)招投标费：按工程费用的0.3%估算；

(6)基本预备费按工程直接费用和其它费用之和的5%计算，不计涨价预备费。

- 16.1.3 投资估算范围

投资估算范围包括：工程费用、工程建设其它费用、预备费、流动资金等。

工程费用包括：景区景点建设、植物景观与绿化工程建设、资源与生态环境保护工程建设、生态文化建设、旅游服务设施建设、基础设施建设、防灾及应急管理系统建设、社区发展等。

工程建设其它费用包括：人才培训、营销和宣传、前期工作咨询费、建设单位管理费、勘察设计费、招投标费用、工程监理费。

预备费：本次仅估算基本预备费(不可预见费)。

## 16.2 投资估算

经估算，森林公园建设总投资为19609.41万元。

(1)按建设内容分

①工程费用15705.90万元，占80.09%。其中：

景区景点建设4190.00万元，占21.37%；

植物景观与绿化工程建设1651.75万元，占8.42%；

资源与生态环境保护工程建设123.30万元，占0.63%；

生态文化建设223.50万元，占1.14%；

旅游服务设施建设3169.20万元，占16.16%；

基础设施建设5570.95万元，占28.41%；

防灾及应急管理系统建设677.20万元，占3.45%；

社区发展建设100.00万元，占0.51%。

②工程建设其它费用1205.16万元，占6.15%。其中：

人才培训100.00万元，占0.51%；

营销和宣传100.00万元，占0.51%；

建设单位管理费314.12万元，占1.60%；

勘察设计费392.64万元，占2.00%；

招投标费47.10万元，占0.24%；

工程监理费157.06万元，占0.81%；

前期工作咨询费94.24万元，占0.48%。

③基本预备费845.55万元，占4.31%。

④流动资金1852.80万元，占9.45%。

(2)按投资构成分

①建安工程12338.45万元，占62.33%；

②设备购置1097.70万元，占5.55%；

③其它费用6358.81万元，占32.12%。

(3)按投资年限分

规划近期(2021～2023年)11069.96万元，占56.45%，其中：

2021年2173.12万元，占11.08%；

2022年5191.01万元，占26.47%；

2023年3705.83万元，占18.90%。

规划中期(2024～2025年)4609.75万元，占23.51%；

规划远期(2026～2030年)3929.70万元，占20.04%。

详见附表1湖南辰溪仙人界省级森林公园建设投资估算表、附表2湖南辰溪仙人界省级森林公园总投资使用计划和资金筹措表。

## 16.3 资金筹措

(1)招商引资

主要景点建设和旅游接待服务设施建设等采用招商引资筹集资金为主，计7359.20万元，占项目总投资的37.53%。

(2)地方财政支持

植物景观与绿化、生态文化建设、资源与环境保护工程、防灾及应急管理系统建设、社区发展及部分基础设施建设政府给予一定的资金支持，计7232.51万元，占项目总投资的36.88%。

(3)自筹资金

其余建设资金由森林公园自筹，计5017.70万元，占项目总投资的25.59%。

详见附表2湖南辰溪仙人界省级森林公园总投资使用计划和资金筹措表。

- 第十七章  效益评估

## 17.1 生态效益评价

生态效益是森林公园综合效益的重要组成部分。规划实施后，森林公园的生态环境与风景资源可得到进一步的改善和有效的保护，通过点、线、面的全面绿化、美化及林相改造，使林分质量不断提高，林种、树种结构更加合理，森林景观更加丰富，森林生态功能日益增强。

- 17.1.1 生物多样性保护效益

生物多样性是人类赖以生存与发展的物质基础，保护和可持续利用生物多样性是实施可持续发展战略，构建人与自然和谐社会的重要内容和必然要求。仙人界森林公园植物种类丰富，共有维管植物179科，634属，1173种，其中：蕨类植物26科、58属、113种；裸子植物8科11属13种；被子植物145科、565属、1047种。其中：国家Ⅱ级重点野生保护植物9种，列入CITES附录Ⅱ中兰科植物7种。另外，具有湖南省级重点保护植物5种。共记录鱼类29种，隶属4目11科；陆生脊椎动物159种，隶属4纲23目60科。其中：两栖纲1目6科14种；爬行纲3目7科26种；鸟纲13目33科96种；哺乳纲6目14科23种，属国家Ⅱ级保护的动物有17种。建立森林公园将有效保持一个相对稳定而良好的生态环境，对保护动植物的生存环境、增加生物多样性、维持生态平衡与实现生态系统良性循环有着十分重要的意义。

- 17.1.2 森林涵养水源效益

仙人界森林公园多年平均降水量1685毫米，径流系数为0.578，森林公园规划总面积1788.31公顷，其中森林面积1587.33公顷，森林涵养水源总量为1545.95万立方米/年。用影子工程价格代替水价，即以全国水库建设投资测算的每建设1 立方米库容需投入成本费为5.714元(余新晓等，2002) 计算，则森林涵养水源的总价值为8833.56万元/年。

- 17.1.3 森林保土效益

以有林地与无林地的侵蚀差异平均为30毫米/年计算。

年减少侵蚀总量=有林地与无林地的侵蚀量差异×森林面积

=30毫米/年×1587.33公顷

=47.62万立方米/年。

- 17.1.4 固碳释氧效益

根据有关碳汇林测定，每生长1立方米木材可吸收二氧化碳1.83吨，释放氧气1.62吨。仙人界森林公园森林平均总生产量为3.26立方米/年·公顷，森林面积为1587.33公顷，平均每年总生长量为5174.70立方米/年，每年可吸收二氧化碳9469.70吨，释放氧气8383.01吨。按回收二氧化碳的成本320元/吨，工业制氧成本400元/吨计算，吸收二氧化碳价值为303.03万元/年，释放氧气价值为335.32万元/年。

- 17.1.5 降解污染物效益

根据《中国生物多样性国情研究报告》，森林平均吸收二氧化硫能力为152千克/公顷·年，滞尘能力为21.7吨/公顷·年。按削减二氧化硫的成本为600元/吨，削减粉尘的成本为170元/吨计算，湖南辰溪仙人界省级森林公园每年吸收二氧化硫的经济价值为14.48万元/年，削减粉尘的经济价值为585.57万元/年。

- 17.1.6 景观和环境保护效益

通过对森林公园的进一步建设与保护，森林公园内的林分结构将得到进一步优化、林分质量将进一步提高，野生动植物资源得到有效保护。科学、合理处理“三废”和控制噪音，森林公园生态环境将得到保护和改善。通过对风景林进行科学改造，对道路、水域、景点和建筑物四周绿化美化，景区景点与周边环境将更趋协调，景观表现更趋优化和合理。

## 17.2 社会效益评价

森林公园具有关联度高、带动和辐射性强、综合效益好的特点，湖南辰溪仙人界省级森林公园建设将为当地带来明显的社会效益。

- 17.2.1 增加就业机会，促进社会稳定和繁荣

森林公园的建设和经营每年可为当地安排大量劳动力就业，对提高当地居民的经济收入，改善他们的生活条件，促进民族团结和社会稳定，建设和谐社会具有重要的现实意义。

- 17.2.2 增加地方财政收入，促进地方经济发展

森林公园开发建设，在计算期内可上交税金及附加5983.94万元，上交所得税9337.33万元。周边地区与之相关联的运输、建材、餐饮、商业和通讯等行业将得到迅速发展，对促进地方经济发展产生强大的辐射和推动作用。

- 17.2.3 加强对外开放，促进对外交流

湖南辰溪仙人界省级森林公园的建设为辰溪县增添了一个对外宣传的窗口，通过这个宣传窗口，可进一步提升辰溪县的知名度，扩大与国内外在人员、经济、文化和信息等方面的交流，为吸引人才、技术和资金创造了一个良好的环境条件，对促进辰溪县经济又好又快发展，提高辰溪县的综合实力具有十分重大的意义。

- 17.2.4 丰富精神文化生活，促进精神文明建设

湖南辰溪仙人界省级森林公园环境优美，自然资源丰富多彩，厚重的历史文化和瑶族文化引人入胜。人们在这里游憩和娱乐可消除疲劳、陶冶情操、增强友谊，同时还可了解中国古代文化和历史，有利于增长人们的自然和人文知识，丰富文化生活，促进社会主义精神文明建设。

## 17.3 经济效益评价

- 17.3.1 评价指标及说明

(1)计算期：项目计算期15年(含建设期)。

(2)税金及附加

①增值税：税率6%。

②城市维护建设费：按增值税的1%计算。

③教育费附加：按增值税的5%计算。

④企业所得税：按应纳税所得额的25%计算。

- 17.3.2 营业收入

(1)游客年规模

计算期内森林公园年游客规模预测详见表17-1。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园游客规模估算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表17-1 |  |  |  | 单位：万人、% |  |
| 年份 | 年游客量 | 年增长率 | 年份 | 年游客量 | 年增长率 |
| 2019 | 5.20 |  | 2028 | 32.81 | 10 |
| 2020 | 5.98 | 20 | 2029 | 37.73 | 10 |
| 2021 | 7.18 | 25 | 2030 | 41.50 | 5 |
| 2022 | 8.62 | 30 | 2031 | 45.65 | 5 |
| 2023 | 10.78 | 25 | 2032 | 47.93 | 5 |
| 2024 | 13.48 | 20 | 2033 | 50.33 | 5 |
| 2025 | 17.52 | 20 | 2034 | 52.85 | 5 |
| 2026 | 22.78 | 15 | 2035 | 55.49 | 5 |
| 2027 | 27.34 | 15 |  |  |  |

(2)消费指标测算

湖南辰溪仙人界省级森林公园营业收入由门票、住宿、饮食、购物、娱乐、园内交通构成。根据湖南辰溪仙人界省级森林公园建设和旅游项目开发情况，结合当地的社会消费水平，并参照邻近地区同类森林公园和旅游区的收费及游客消费的情况，经综合分析确定各项消费定额指标如下：

①门票：2024～2025年门票为20元/人·次，2026年以后门票为50元/人·次。

②住宿：年住宿天数按280天，宾馆床位平均利用率按0.65计算。仙人界山庄建筑总面积6000平方米、床位数300张，森林木屋单栋建筑面积300.0平方米，每栋10个床位，8栋共80个床位。单价为仙人界山庄每床位每天240元，森林木屋每床位每天300元。

③饮食：2021～2023年，人均消费50元，2024-2025年人均消费80元，2026年以后人均消费100元。

④娱乐：2024～2025年人均消费20元，2026年以后人均消费40元。

⑤购物：2024～2025年人均消费20元，2026年以后人均消费40元。

⑥交通：2024～2025年人均消费15元，2026年以后人均消费30元。

(3)营业总收入

经计算，项目计算期内，门票收入21340.50万元，住宿收入20529.60万元，饮食收入45250.00万元，娱乐收入17196.40万元，购物收入17196.40万元，园内交通收入12897.30万元，营业总收入134410.20万元，年均8960.68万元(详见附表3)。

- 17.3.3 成本估算

(1)可变成本

根据同类森林公园的调查资料，结合湖南辰溪仙人界省级森林公园的具体情况进行估算。

门票以收入的50%计，住宿以收入的50%计，饮食以收入的60%计，娱乐以收入的50%计，购物以收入的70%计算，交通以收入的40%计。

经计算，项目计算期内可变成本为73879.65万元，年均可变成本为4925.31万元。

(2)固定成本

①固定资产折旧：按直线法计算折旧额，残值率均为5%，房屋建筑物折旧年限20年，设备折旧年限10年，其它折旧年限20年。

②摊销费：采用年限平均法，不计残值，无形资产摊销年限10年，递延资产摊销年限5年。

③修理费：以折旧费的50%计算。

④管理费：管理人员工资及福利为2021～2023年为48000元/人·年；2024年以后每年为60000元/人·年。办公费和其它管理费按管理人员人均12000元/人·年计。

经计算，项目计算期固定成本为17197.22万元，年均固定成本为1146.48万元。

(3)总成本

项目计算期总成本为91076.87万元，年均总成本为6071.79万元，其中：经营成本为80320.52万元，年均经营成本为5354.70万元。(详见附表4)。

- 17.3.4 财务盈利能力分析

(1)利润

项目计算期内，营业收入134410.20万元，上交税金及附加费5983.94万元，扣除总成本91076.87万元，可得利润总额37349.39万元，平均年利润2489.96万元。上交所得税9337.33万元，税后利润总额28012.06万元，年均税后利润1867.47万元。(详见附表7)。

(2)利润指标

①投资利润率=年均利润/总投资×100%

=2489.96/19609.41×100%=12.70%

②投资利税率=(年均利润+年均税金)/总投资×100%

=(2489.96+398.93)/19609.41×100%=14.73%

(3)现金流量分析

通过对项目投资现金流量分析，可获得以下财务经济指标，详见表17-2。

从以上分析结果来看，项目财务内部收益率大于基准收益率(8%)，说明项目财务状况良好，有较强的财务盈利能力。

湖南辰溪仙人界省级森林公园项目财务经济指标

表17-2

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 所得税前 | 所得税后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目财务内部收益率 | % | 19.07 | 15.76 |
| 2 | 财务净现值(基准收益率8%) | 万元 | 12328.55 | 8027.29 |
| 3 | 项目投资回收期 | 年 | 9.74 | 10.62 |

- 17.3.5 不确定性分析

(1)盈亏平衡分析

计算当年实现盈亏平衡的游客量与预测当年的游客规模的百分比表示盈亏平衡点。

BEP=年均固定成本÷(年均销售收入-年均可变成本-年均销售税金)

=1146.48/(8960.68-4925.31-398.93)×100%

=40.28%

当游客规模达到预测数的40.28%时，即可达到盈亏平衡。

(2)敏感性分析

对影响本项目经济效益的服务价格、游客数量、经营成本和建设投资等主要因素变化进行敏感性分析。

湖南辰溪仙人界省级森林公园敏感性分析表

表17-3

| 指标 项目 | 不确定因素变化率(%) | 所得税前 |  |  | 所得税后 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 内部收益率(%) | 敏感度系 数 | 净现值 (万元) | 内部收益率(%) | 敏感度系 数 | 净现值 (万元) |
| 基本方案 |  | 19.07 |  | 12328.55 | 15.76 |  | 8027.29 |
| 服务价格 | -10 | 14.20 | 2.55 | 6290.64 | 10.58 | 3.29 | 2419.50 |
| 游客量 | -10 | 17.86 | 0.63 | 10302.88 | 14.62 | 0.72 | 6431.75 |
| 经营成本 | 10 | 16.14 | 1.54 | 8550.00 | 12.79 | 1.88 | 4679.67 |
| 建设投资 | 10 | 17.49 | 0.83 | 11301.24 | 14.31 | 0.92 | 6999.98 |

从表17-3中可以看出，当服务价格降低10%、游客数量减少10%、经营成本增加10%、建设投资增加10%等不利因素出现时，项目内部收益率均在8%以上；单因素变化中以服务价格最敏感。当服务价格下降10%时，税后内部收益率由15.76%下降10.58%，但仍高于8%的内部收益率，由此可见本项目具有较好的经济效益和较强的抗风险能力。

- 第十八章  分期建设规划

## 18.1 近期建设目标及重点建设工程

近期(2021～2023年)建设重点是管理服务区的森林公园大门、游客服务中心、森林公园管理局综合楼、职工生活用房、仙人界山庄、森林木屋建设，仙人岩景区的观景亭、观景台、游客服务点建设，森林公园入口—林场场部、林场场部-芦茅氹公路改造，梨木坨-仙人岩、仙人岩-公路、平顶界-岩垄湾游道建设等，以及相应的基础设施、旅游服务设施 (餐饮、康乐、购物、医疗与保健、公厕)、附属设施建设，总投资11069.96万元，占56.45%。

本期为森林公园建设关键阶段，力争通过本期建设，使森林公园初具规模。本期重点是在充分保护森林景观资源的基础上，加快森林公园各重点工程建设，健全管理体制，加强森林公园人才培训和宣传促销，加强森林公园管理，提高旅游服务水平和服务质量，将湖南辰溪仙人界省级森林公园建设成为旅游服务配套设施齐备、旅游项目内容丰富、具备较大而稳定的客源市场、 经营效益显著的生态旅游胜地。

## 18.2 中期建设目标及重点建设工程

中期(2024～2025年)建设重点是管理服务区的森林康体中心、森林瑜伽场、瑶族文化体验馆、露营基地、森林CS场、赏花亭等，仙人岩景区的瑶族古村寨修复，凤凰山景区的森林公园东大门和北大门建设，桑树坪-骡子坡、骡子坡-岩垄湾公路建设，梨木坨-氼水洞游道建设等，总投资4609.75万元，占23.51%。

本期森林公园建设初具规模，管理服务区、仙人岩景区建设基本完成，本期将森林公园进一步完善，优化游憩项目、丰富游憩内容，提高对游客的吸引力，提升森林公园的品味。

## 18.3 远期建设目标及重点建设工程

远期(2026～2030年)建设重点是公园生态景观林建设、凤凰山景区的凉风洞开发、芦茅氹-刘家园公路、凤凰山-骡子坡游道、芦茅氹-三十大田游道建设，方子岩景区芦茅氹-望江岩游道建设，公园内生物防火林带建设等，同时完善仙人岩景区、凤凰山景区的相关设施；总投资3929.70万元，占20.04%。

本期主要建设项目基本完成，将森林公园建设重点转移到加强生态恢复和保护、合理控制入园游客数量上来；进一步完善森林公园的管理体系、环境保护体系和服务质量保证体系；强化对自然资源和生态环境的保护。

- 第十九章  实施保障措施

## 19.1 政策保障措施

湖南辰溪仙人界省级森林公园必须严格执行《中华人民共和国森林法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国野生动物保护法》、《湖南省森林公园条例》。《湖南辰溪仙人界省级森林公园总体规划(2021～2030年)》一经批准，即作为今后森林公园保护建设的纲领性文件，森林公园建设，要按照总体规划实施，对违法违规的建设，必须予以坚决制止，并且追究主管领导和当事人的责任。同时湖南辰溪仙人界省级森林公园可根据《湖南省森林公园条例》，结合本森林公园的实际情况，制定具有法律效能的《湖南辰溪仙人界省级森林公园管理保护办法》，做到有法可依、执法必严。

## 19.2 组织保障措施

- 19.2.1 成立项目实施协调领导小组

森林公园建设项目涉及林业、旅游、财政、发改、自然资源、生态环保、建设、交通、水利、城镇规划、民族宗教等多个部门，协调难度大。为使森林公园的建设按规划目标如期实施，建议成立以辰溪县人民政府主要领导任组长，林业、旅游、财政、发改、自然资源、生态环保、住建、交通、水利、城乡规划、民族宗教等部门主要负责人任成员的项目实施协调领导小组，统一协调，各部门全力支持、参与该项目的建设。

- 19.2.2 成立“森林公园项目建设咨询专家组”

由辰溪县仙人界森林公园管理局聘请省内外著名的旅游、生态、园林、建筑、策划、营销等领域的专家学者组成“森林公园项目建设咨询专家组”，负责对森林公园项目建设过程中技术咨询和问题的论证工作。

## 19.3 机构保障措施

- 19.3.1 机构编制原则

(1)符合湖南省、怀化市、辰溪县人民政府有关文件规定，有利于国家方针、政策、法律法规的贯彻执行，有利于森林公园的有效管理和建设目标的顺利实现。

(2)本着精干、高效、实用，有利于森林公园建设和发展的原则，根据森林公园的实际，因地制宜、合理配备，进行组织机构设置。

(3)有利于提高管理水平、工作效率和经济效益。

- 19.3.2 机构设置

成立“湖南辰溪仙人界森林公园管理局”，负责整个森林公园的保护管理工作。管理局行政上隶属于辰溪县人民政府，属公益性全额拨款事业单位，行政级别为正科级单位，核定事业编制5名，领导职数2名，1正1副，仙人界森林公园与仙人岩国有林场两块牌子，一套人马。根据森林公园性质、职能范围和管理项目等实际情况，按照实际需要设立以下职能部门：

(1)办公室(加挂安保科牌子)：负责日常行政管理、水电管理与设备维护、司机与车辆管理、人事和档案管理、职工教育培训及社区事务等；负责森林公园内的警务工作和社会治安维护，做好人员和车辆的疏导工作，确保游客和车辆安全，加强危险地段的流动巡查和安全督查等；

(2)财务科：负责森林公园财务预决算的制定和执行、各项收费管理、票据管理、财务计划、项目融资、消赤减债、财务审计、工程审计、劳资管理等；

(3)规划建设科：负责森林公园景区景点的建设开发、管理、项目招投标、基础设施的维护等；

(4)旅游管理科：负责森林公园旅游项目开发、市场营销、导游、咨询服务、管理等；

(5)森林保护科：负责在森林公园内宣传、贯彻国家关于森林生态体系建设的法律法规、方针政策，负责森林防火、森林有害生物防治等；

(6)林场经营科：负责森林公园内生态公益林的保护和管理。

- 19.3.3 人员编制

(1)编制说明

①管理人员按总体规划中各项管理工作的需要来确定。

②实行以岗定员，提倡兼职、兼岗，机构和人员随森林公园建设的完善逐步配齐。

(2)人员编制

根据湖南辰溪仙人界省级森林公园实际情况和管理需要，经优化配置，森林公园建设共需配置管理人员20人，森林公园人员编制安排情况详见表19-1。

湖南辰溪仙人界省级森林公园管理人员编制规划表

表19-1                                                                          单位：人

| 单 位 | 人员 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 管理人员计 | 20 |  |
| 管理局局长、副局长 | 2 | 局长1 人，副局长1名 |
| 办公室(加挂安保科) | 4 | 科长1人，副科长1人，科员2人 |
| 财务科 | 2 | 科长1人，科员1人 |
| 规划建设科 | 3 | 科长1人，科员2人 |
| 旅游管理科 | 3 | 科长1人，科员2人 |
| 森林保护科 | 3 | 科长1人，科员2人(不含护林人员) |
| 林场经营科 | 3 | 科长1人，科员2人 |

## 19.4 资金保障措施

森林公园的保护和建设是一个涉及面较广的系统工程，而资金是森林公园保护和建设的首要条件。因此，应采取积极措施，广开门路、广开财源，争取多渠道筹措资金。

(1)湖南辰溪仙人界省级森林公园的保护和建设与国家现行的加快生态保护的政策和宗旨是一致的。森林公园是国家生态保护建设工程的一个组成部分，建议森林公园建设在取得国家和地方政府、各行业、各部门大力支持的前提下，积极争取国家生态保护建设的专项资金。

(2)为加快湖南辰溪仙人界省级森林公园的建设步伐，森林公园应制订相应政策，改善投资环境，采取灵活多样的办法进行招商引资。要加强国内交流与合作，全方位推进招商引资工作，争取生态保护相关国际组织的财政援助和优惠贷款。

(3)森林公园的开发建设应采取边建设、边开放、边完善的滚动发展模式，逐步形成森林公园自身建设的良性循环。对于一些投资回收期短、效益好的项目，可在森林公园内部通过自筹资金，加快森林公园建设速度。

## 19.5 人力资源保障

“以人为本”是森林公园建设的根基。人才是实现森林公园规划与经营目标，促进森林公园发展的决定性因素。

(1)建立新型的人才竞争机制，充分发挥森林公园内每个员工的积极性。竞争上岗，优胜劣汰，让优秀人才脱颖而出。

(2)培养或引进具有现代经营管理理念、旅游专业知识、管理协调能力强的高素质的森林公园管理人才。

(3)注意人才的组合效应，森林公园内不仅要有优秀的综合性管理人才，还要有优秀的专业管理人才。

(4)加强培训，努力提高广大员工的素质，特别要培养他们的综合素质及管理水平。

## 19.6 宣传保障

森林公园的建设是一项社会性、群众性及公益性很强的工作，只有引起社会各界的重视和公众的参与才能搞好。

(1)要把加强宣传、提高全社会的保护和参与意识作为森林公园建设的首要任务来抓，积极发挥政府和其他非政府组织在宣传方面的作用，调动社会各界参与到森林公园的建设和保护事业中来；

(2)充分利用新闻媒体，大力宣传森林公园建设的重要意义，宣传国家的有关政策法规；

(3)举办各种宣传活动，扩大社会影响，树立公众的保护和参与意识；

(4)通过广泛深入的宣传教育，提高旅客、当地干部、职工和群众对森林公园建设的重要性和必要性的认识，赢得人们群众的理解和支持。

## 19.7 消防、劳动安全、职业卫生与节能节水措施

- 19.7.1 消防措施

项目实施应遵循《中华人民共和国消防法》和《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)，坚持“预防为主、防治结合、因害设防、突出重点”的原则，提高警惕，加强防范，落实消防责任制。在森林公园各主要出入口、易发生火灾地段及居民集中地带设防火警示牌和防火标语。

为及时发现园内发生的火情并迅速扑灭，需安装火情监测系统、购置必要扑火设备。加强防火宣传，提高人们安全防范意识。主要建筑物耐火等级应按二级设计要求进行设计。

- 19.7.2 劳动安全卫生措施

(1)劳动安全

①建立健全各项安全工作制度，进行必要的安全教育。

②配备一定的野外工作生活用具、防水服、救生衣等，成立兼职的救护队伍，一旦发生险情能够保证在最短的时间内组织人员进行抢救，减少人员伤亡。

③要保管好科研实验室中的各种化学药品，并配备一些必要防护药品。

④加强职工就业前的劳动安全培训，劳动安全培训不合格的人员，不得上岗从业。

(2)职业卫生

森林公园内管理工作人员，特别是科研、监测人员经常进行野外作业，各种疫病对工作人员有一定的威胁，为了防患于未然，采取以下卫生措施：

①建立健全各项安全卫生制度，进行必要的安全卫生知识学习。

②定期为一线工作人员体检。

③对各种工作服定期进行更新。

④加强职工就业前的职业卫生培训，职业卫生培训不合格的人员，不得上岗从业。

- 19.7.3 节能节水措施

(1)节能

本项目的能源损耗主要是用电，在作业过程中，须坚持“勤俭节约”的原则，尽可能减少高能耗的设备、电器使用，使用节能设备和电器等。在维修改造方案中，考虑利用节能环保型新型建筑材料，尽可能采用自然通风、采光设计理念。须保温的管道均采取保温措施，降低能耗；配置办公设备或信息设备时，优先选用节能型设备，在使用设备时注意保养，定期为设备进行润滑，减少摩擦耗能等。

采用并联电容器进行无功补偿，提高用电设备的功率因数；照明灯采用光效高的节能灯；电缆、导线布线时，尽量避免线路迂回或电能倒流；所有设备均选用节能高效型机电设备，降低电力消耗。

建筑设计时，单体工程建筑物坐北朝南布置，较好地利用了自然采光和通风；建筑体形规整，以减少外表面积，体形系数满足节能规范要求。单体工程建筑屋面采用容量小，导热系数低，吸水率小的高效保温材料聚苯保温板(40厚)； 建筑物外墙采用外墙保温系统，材料为胶粉聚苯颗粒保温浆料(30厚)，能有效减少耗电量； 门窗工程采用节能门窗。

(2)节水

本项目用水主要集中在宾馆、办公用房的生活用水。对旅游者和工作人员采取教育提示的方式，让大家节约用水。要防止蓄水池、水管的渗漏，减少水资源的流失。

大力提倡循环用水，生活污水在经过处理和净化后，可用于森林公园内园林绿化和森林植被的浇灌用水，努力提高水资源的综合利用率。

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园建设投资估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程名称和工程项目 | 规模、要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 投资额 (万元) | 分期投资（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 按费用构成(万元) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 近期 |  |  |  |  |  | 中期 |  | 远期 | 建安工程费 | 设备购置费 |  |  | 其它费用 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021年 |  | 2022年 |  |  | 2023年 | 2024-2025年 |  | 2026-2030年 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 工程费用 |  |  |  |  | 15705.90 | 1851.30 |  | 4608.09 |  |  | 3254.59 | 3590.60 |  | 2401.32 | 12338.45 | 1097.70 |  |  | 2269.75 |  |
| 1.1 | 景区景点建设 |  |  |  |  | 4190.00 | 600.00 |  | 450.00 |  |  | 900.00 | 1940.00 |  | 300.00 | 4190.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 管理服务区 |  |  |  |  | 2820.00 | 550.00 |  | 450.00 |  |  | 540.00 | 1280.00 |  |  | 2820.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | 森林公园大门 |  | 座 | 1 | 1000000 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 | 游客服务中心 |  | 平方米 | 2000 | 4500 | 900.00 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |  |  |  | 900.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.3 | 森林公园管理局综合楼 |  | 平方米 | 600 | 4000 | 240.00 |  |  |  |  |  | 240.00 |  |  |  | 240.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.4 | 职工生活用房 |  | 平方米 | 1000 | 3000 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.5 | 森林康体中心 |  | 平方米 | 400 | 3000 | 120.00 |  |  |  |  |  |  | 120.00 |  |  | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.6 | 森林瑜伽场 |  | 平方米 | 300 | 1000 | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.7 | 瑶族文化体验馆 |  | 平方米 | 1200 | 4500 | 540.00 |  |  |  |  |  |  | 540.00 |  |  | 540.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.8 | 露营基地 |  | 公顷 | 2 | 2000000 | 400.00 |  |  |  |  |  |  | 400.00 |  |  | 400.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.9 | 露营基地服务点 |  | 平方米 | 200 | 3000 | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.10 | 森林CS场 |  | 公顷 | 0.4 | 2500000 | 100.00 |  |  |  |  |  |  | 100.00 |  |  | 100.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.11 | 生态果园 |  | 公顷 | 5 | 40000 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.12 | 赏花亭 |  | 座 | 1 | 100000 | 10.00 |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | 仙人岩景区 |  |  |  |  | 910.00 | 50.00 |  |  |  |  | 360.00 | 500.00 |  |  | 910.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | 观景亭 | 仿古混凝土结构，建筑面积40.0平方米 | 座 | 1 | 500000 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.2 | 瑶族古村寨修复 | 对梨木坨瑶族古村寨现有建筑进行改造，形成统一建筑风格，完善现有瑶族木楼的接待服设施，打造民俗风情古寨 | 项 | 1 | 5000000 | 500.00 |  |  |  |  |  |  | 500.00 |  |  | 500.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.3 | 观景台 | 钢化玻璃结构，建筑面积60.0平方米 | 座 | 1 | 3000000 | 300.00 |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.4 | 游客服务点 | 在桑树坪、芦茅氹各建设1处游客服务点，每处游客服务点建筑面积100.0平方米，1层，瑶族建筑风格 | 平方米 | 200 | 3000 | 60.00 |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | 凤凰山景区 |  |  |  |  | 460.00 |  |  |  |  |  |  | 160.00 |  | 300.00 | 460.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | 森林公园东门 | 式样为古典、园林建筑风格，大门上书“湖南辰溪仙人界省级森林公园”。大门边修建售票室、治安室等 | 座 | 1 | 800000 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 | 森林公园北门 | 式样为古典、园林建筑风格，大门上书“湖南辰溪仙人界省级森林公园”。大门边修建售票室、治安室等 | 座 | 1 | 800000 | 80.00 |  |  |  |  |  |  | 80.00 |  |  | 80.00 |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.3 | 凉风洞开发 | 开展洞穴拓展项目，整修好洞口周边环境，设计洞内步道，接通电源，做好安全防护等 | 项 | 1 | 3000000 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 | 300.00 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | 植物景观与绿化工程建设 |  |  |  |  | 1651.75 |  |  | 189.39 |  |  | 381.84 | 424.00 |  | 656.52 |  |  |  |  | 1651.75 |  |
| 1.2.1 | 生态景观林建设 |  |  |  |  | 465.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 465.00 |  |  |  |  | 465.00 |  |
|  | 天然植被 |  | 公顷 | 220 | 6000 | 132.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 132.00 |  |  |  |  | 132.00 |  |
|  | 人工植被 |  | 公顷 | 440 | 4500 | 198.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 198.00 |  |  |  |  | 198.00 |  |
|  | 石漠化治理示范基地 |  | 公顷 | 45 | 30000 | 135.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 135.00 |  |  |  |  | 135.00 |  |
| 1.2.2 | 主题观光林(园)建设 |  |  | 6 |  | 33.75 |  |  |  |  |  | 33.75 |  |  |  |  |  |  |  | 33.75 |  |
|  | 四季花海 |  | 公顷 | 1.5 | 45000 | 6.75 |  |  |  |  |  | 6.75 |  |  |  |  |  |  |  | 6.75 |  |
|  | 桃花花海 |  | 公顷 | 6 | 45000 | 27.00 |  |  |  |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  |  |  | 27.00 |  |
| 1.2.3 | 康养林建设 | 在森林康体中心、森林瑜伽场、露营基地、森林CS场等森林康养体验活动区域周边 | 公顷 | 18 | 15000 | 27.00 |  |  |  |  |  |  | 27.00 |  |  |  |  |  |  | 27.00 |  |
| 1.2.4 | 人工湖周边绿化 | 平顶界管理服务区林场场部柳杉林旁及原工区旁的两口池塘人工湖环湖周边 | 公顷 | 3 | 300000 | 90.00 |  |  | 90.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 90.00 |  |
| 1.2.5 | 建筑物周边绿化 | 游客服务中心、办公楼、职工宿舍等 | 公顷 | 0.4 | 600000 | 24.00 |  |  | 12.00 |  |  | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  | 24.00 |  |
| 1.2.6 | 停车场绿化 | 停车场内采用规则式种植高大庇荫的乔木，形成疏林停车场，为车辆庇荫，使停车场绿化、美化融于周围公园环境之中 | 平方米 | 3500 | 100 | 35.00 |  |  | 27.39 |  |  | 6.09 |  |  | 1.52 |  |  |  |  | 35.00 |  |
| 1.2.7 | 公路绿化 |  | 千米 | 16.5 | 500000 | 825.00 |  |  | 60.00 |  |  | 330.00 | 245.00 |  | 190.00 |  |  |  |  | 825.00 |  |
| 1.2.8 | 游步道绿化 | 梨木坨至氼水洞的之间的游步道两侧，种植森林公园内及湘西地区珍稀保护植物、珍贵用材树种及植被群落中代表性物种，将古树群与古村寨联系起来，形成科普教育步道 | 千米 | 15.2 | 100000 | 152.00 |  |  |  |  |  |  | 152.00 |  |  |  |  |  |  | 152.00 |  |
| 1.3 | 资源与生态环境保护工程建设 |  |  |  |  | 123.30 | 1.30 |  | 88.80 |  |  | 10.80 | 11.60 |  | 10.80 | 35.00 | 58.30 |  |  | 30.00 |  |
| 1.3.1 | 生物资源保护 |  |  |  |  | 50.00 |  |  | 40.00 |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 |  |  | 30.00 |  |
| 1.3.1.1 | 植物防护栏 |  | 处 | 20 | 5000 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.1.2 | 古树名木、珍稀树种档案系统 | 按要求 | 套 | 1 | 300000 | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 1.3.1.3 | 野生动物监测点 |  | 处 | 5 | 20000 | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 1.3.2 | 生态环境保护 |  |  |  |  | 63.30 | 1.30 |  | 48.80 |  |  | 0.80 | 11.60 |  | 0.80 | 25.00 | 38.30 |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 | 环境质量监测预报站点 |  | 处 | 5 | 10000 | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 | 环境质量监测设施设备 |  | 套 | 1 | 180000 | 18.00 |  |  | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  | 18.00 |  |  |  |  |
| 1.3.2.3 | 垃圾转运站 | 砖混结构，每处50平方米 | 处 | 2 | 100000 | 20.00 |  |  | 10.00 |  |  |  | 10.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.4 | 垃圾运输车 | 按要求 | 辆 | 1 | 150000 | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |
| 1.3.2.5 | 垃圾手推车 | 按要求 | 辆 | 5 | 1000 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.50 |  |  |  |  |
| 1.3.2.6 | 生态垃圾箱(桶) | 按要求 | 个 | 60 | 800 | 4.80 | 0.80 |  | 0.80 |  |  | 0.80 | 1.60 |  | 0.80 |  | 4.80 |  |  |  |  |
| 1.3.3 | 游客监测 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 1.3.3.1 | 视频监控系统与发布系统 |  | 套 | 1 | 50000 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 1.3.3.2 | 视频监测系统 |  | 套 | 5 | 10000 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 1.4 | 生态文化建设 |  |  |  |  | 223.50 |  |  | 35.50 |  |  | 82.00 | 76.00 |  | 30.00 | 101.50 |  |  |  | 122.00 |  |
| 1.4.1 | 民俗文化长廊 |  | 处 | 1 | 200000 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | 科普宣教设施 |  | 项 | 1 | 200000 | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.3 | 农耕文化体验基地 |  | 项 | 1 | 50000 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 1.4.4 | 环保主题日公益宣传 |  | 项 | 1 | 50000 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 1.4.5 | 森林公园广告宣传牌 | 不锈钢，3米×2.5米 | 块 | 7 | 15000 | 10.5 |  |  | 10.50 |  |  |  |  |  |  | 10.50 |  |  |  |  |  |
| 1.4.6 | 大型旅游导示牌 | 不锈钢，3米×2米 | 块 | 5 | 10000 | 5 |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.7 | 指示路牌 | 木质结构，1米×0.5米 | 块 | 20 | 1000 | 2 |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.8 | 旅游服务提示牌 | 木质结构，1米×1米 | 块 | 40 | 1500 | 6 |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 | 2.00 |  |  | 6.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.9 | 说明解说牌 | 木质结构，2米×1米 | 块 | 100 | 2000 | 20 |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 | 10.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.10 | 环保宣传牌 | 不锈钢，2米×2米 | 块 | 10 | 8000 | 8 |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 | 4.00 |  |  | 8.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.11 | 植物标牌 | 木质，0.2米×0.1米 | 块 | 1000 | 100 | 10 |  |  | 5.00 |  |  | 5.00 |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 1.4.12 | 《湖南仙人界省级森林公园导游图》 | 16开2页 | 册 | 10000 | 10 | 10.00 |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 | 4.00 |  | 4.00 |  |  |  |  | 10.00 |  |
| 1.4.13 | 《湖南仙人界省级森林公园景观画册》 |  | 册 | 10000 | 20 | 20.00 |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 1.4.14 | 《湖南仙人界省级森林公园常见植物识别手册》 |  | 册 | 2000 | 100 | 20.00 |  |  | 2.00 |  |  | 2.00 | 8.00 |  | 8.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 1.4.15 | 旅游服务信息自助查询系统 |  | 套 | 1 | 200000 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 1.4.16 | 触摸式旅游服务信息自助查询终端 |  | 个 | 10 | 5000 | 5.00 |  |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  | 5.00 |  |
| 1.4.17 | 电子导游APP系统 |  | 套 | 1 | 200000 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |
| 1.4.18 | 二维码电子票务分销系统 |  | 套 | 1 | 20000 | 2.00 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |
| 1.4.19 | 二维码解说系统 |  | 套 | 1 | 150000 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |
| 1.5 | 旅游服务设施建设 |  |  |  |  | 3169.20 | 930.00 |  | 1467.20 |  |  | 652.00 | 63.00 |  | 57.00 | 3076.00 | 93.20 |  |  |  |  |
| 1.5.1 | 住宿 |  |  |  |  | 2860.00 | 900.00 |  | 1350.00 |  |  | 610.00 |  |  |  | 2860.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.1 | 仙人界山庄 | 3层 | 平方米 | 6000 | 4500 | 2700.00 | 900.00 |  | 1350.00 |  |  | 450.00 |  |  |  | 2700.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.1.2 | 森林木屋 | 3层 | 栋 | 8 | 200000 | 160.00 |  |  |  |  |  | 160.00 |  |  |  | 160.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.2 | 餐饮 |  |  |  |  | 36.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |  |  | 18.00 | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.1 | 桑树坪餐厅 |  | 平方米 | 60 | 3000 | 18.00 |  |  |  |  |  | 18.00 |  |  |  | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.2.2 | 芦茅氹餐厅 |  | 平方米 | 60 | 3000 | 18.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 18.00 | 18.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.3 | 购物 |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  | 15.00 | 30.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.1 | 桑树坪游客服务点购物商店 |  | 平方米 | 50 | 3000 | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.3.2 | 芦茅氹游客服务点购物商店 |  | 平方米 | 50 | 3000 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.4 | 医疗与保安 |  |  |  |  | 123.20 | 30.00 |  | 93.20 |  |  |  |  |  |  | 30.00 | 93.20 |  |  |  |  |
| 1.5.4.1 | 医疗救护设备 |  | 套 | 1 | 300000 | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |  |  |  |
| 1.5.4.2 | 管理服务区保安服务站 | 与游客服务中心合建 | 平方米 | 50 | 3000 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.4.3 | 芦茅氹保安服务站 | 与芦茅氹游客服务点合建 | 平方米 | 50 | 3000 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 1.5.4.4 | 安保巡护车 |  | 辆 | 2 | 300000 | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |
| 1.5.4.5 | 巡护摩托车 |  | 辆 | 4 | 8000 | 3.20 |  |  | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  | 3.20 |  |  |  |  |
| 1.5.5 | 公共厕所 | 每处60平方米 | 座 | 10 | 120000 | 120.00 |  |  | 24.00 |  |  | 24.00 | 48.00 |  | 24.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6 | 基础设施建设 |  |  |  |  | 5570.95 | 310.00 |  | 1690.00 |  |  | 1217.95 | 1056.00 |  | 1297.00 | 4920.95 | 350.00 |  |  | 300.00 |  |
| 1.6.1 | 道路交通 |  |  |  |  | 4701.50 | 240.00 |  | 1410.00 |  |  | 1090.50 | 1016.00 |  | 945.00 | 4689.50 | 12.00 |  |  |  |  |
| 1.6.1.1 | 森林公园入口-林场场部 | 路面宽7.0米，沥青路面 | 千米 | 1.2 | 4000000 | 480.00 | 240.00 |  | 240.00 |  |  |  |  |  |  | 480.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.2 | 林场场部-芦茅氹 | 路面宽6.0米，沥青路面 | 千米 | 6.6 | 3000000 | 1980.00 |  |  | 990.00 |  |  | 990.00 |  |  |  | 1980.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.3 | 芦茅氹-刘家园 | 路面宽4.5米，沥青路面 | 千米 | 3.8 | 2000000 | 760.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 760.00 | 760.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.4 | 桑树坪-骡子坡 | 路面宽4.5米，沥青路面 | 千米 | 1.1 | 2000000 | 220.00 |  |  |  |  |  |  | 220.00 |  |  | 220.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.5 | 骡子坡-岩垄湾 | 路面宽4.5米，沥青路面 | 千米 | 3.8 | 2000000 | 760.00 |  |  |  |  |  |  | 760.00 |  |  | 760.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.6 | 芦茅氹-望江岩 | 宽2.0米，重新铺设砂石，不硬化 | 千米 | 4.8 | 100000 | 48.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 48.00 | 48.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.7 | 梨木坨-仙人岩 | 宽1.5米，石板路面，设栏杆 | 千米 | 1.4 | 250000 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |  |  |  | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.8 | 仙人岩-公路 | 宽1.5米，石板路面，设栏杆 | 千米 | 0.3 | 250000 | 7.50 |  |  |  |  |  | 7.50 |  |  |  | 7.50 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.9 | 梨木坨-氼水洞 | 宽1.5米，石板路面 | 千米 | 1.8 | 200000 | 36.00 |  |  |  |  |  |  | 36.00 |  |  | 36.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.10 | 平顶界-岩垄湾 | 宽1.5米，石板路面 | 千米 | 1.3 | 200000 | 26.00 |  |  |  |  |  | 26.00 |  |  |  | 26.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.11 | 凤凰山-骡子坡 | 宽1.5米，石板路面 | 千米 | 3.4 | 200000 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.12 | 芦茅氹-三十大田 | 宽1.5米，石板路面 | 千米 | 2.2 | 200000 | 44.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 44.00 | 44.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.13 | 森铃公园停车场 | 生态停车场 | 平方米 | 8000 | 200 | 160.00 |  |  | 160.00 |  |  |  |  |  |  | 160.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.14 | 森林公园管理局停车场 | 生态停车场 | 平方米 | 1000 | 200 | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.15 | 刘家园停车场 | 生态停车场 | 平方米 | 1250 | 200 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.16 | 芦茅氹停车场 | 生态停车场 | 平方米 | 1000 | 200 | 20.00 |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.1.17 | 环保观光电瓶车 |  | 辆 | 20 | 6000 | 12.00 |  |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |  | 12.00 |  |  |  |  |
| 1.6.2 | 给排水 |  |  |  |  | 241.45 | 70.00 |  | 130.00 |  |  | 9.45 |  |  | 32.00 | 231.45 | 10.00 |  |  |  |  |
| 1.6.2.1 | 管理服务区深水井 | 抽取地下200米岩层地下水 | 口 | 1 | 600000 | 60.00 | 60.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.2 | 提水设备 |  | 套 | 1 | 100000 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 1.6.2.3 | 游客服务中心蓄水池 | 1座 | 立方米 | 400 | 1500 | 60.00 |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |  | 60.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.4 | 芦茅氹蓄水池 | 1座 | 立方米 | 15 | 1500 | 2.25 |  |  |  |  |  | 2.25 |  |  |  | 2.25 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.5 | 地埋式喷灌设施 |  | 千米 | 3.2 | 100000 | 32.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 32.00 | 32.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.6 | 输水管 |  | 千米 | 1.2 | 60000 | 7.20 |  |  |  |  |  | 7.20 |  |  |  | 7.20 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.7 | 大型地埋式污水处理站 |  | 套 | 1 | 350000 | 35.00 |  |  | 35.00 |  |  |  |  |  |  | 35.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.8 | 中型地埋式污水处理站 |  | 套 | 1 | 150000 | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.2.9 | 小型地埋式污水处理站 |  | 套 | 2 | 100000 | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |
| 1.6.3 | 供电 |  |  |  |  | 118.00 |  |  | 75.00 |  |  | 43.00 |  |  |  |  | 118.00 |  |  |  |  |
| 1.6.3.1 | 250千伏安箱式变压器 |  | 台 | 1 | 250000 | 25.00 |  |  | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  | 25.00 |  |  |  |  |
| 1.6.3.2 | 40千伏安箱式变压器 |  | 台 | 1 | 80000 | 8.00 |  |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |  | 8.00 |  |  |  |  |
| 1.6.3.3 | 输电线 |  | 千米 | 3.5 | 100000 | 35.00 |  |  |  |  |  | 35.00 |  |  |  |  | 35.00 |  |  |  |  |
| 1.6.3.4 | 景观路灯 |  | 盏 | 500 | 1000 | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  | 50.00 |  |  |  |  |
| 1.6.4 | 通讯 |  |  |  |  | 130.00 |  |  | 65.00 |  |  | 65.00 |  |  |  |  | 130.00 |  |  |  |  |
| 1.6.4.1 | 广播电视网络 |  | 套 | 1 | 1000000 | 100.00 |  |  | 50.00 |  |  | 50.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |  |  |  |
| 1.6.4.2 | 计算机网络 |  | 项 | 1 | 50000 | 5.00 |  |  | 2.50 |  |  | 2.50 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 1.6.4.3 | 电信网络接入 |  | 项 | 1 | 50000 | 5.00 |  |  | 2.50 |  |  | 2.50 |  |  |  |  | 5.00 |  |  |  |  |
| 1.6.4.4 | 火灾报警系统 |  | 套 | 1 | 200000 | 20.00 |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 1.6.5 | 旅游安全保障 |  |  |  |  | 380.00 |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 | 40.00 |  | 320.00 |  | 80.00 |  |  | 300.00 |  |
| 1.6.5.1 | 旅游安全预警系统 |  | 套 | 1 | 3000000 | 300.00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 300.00 |  |  |  |  | 300.00 |  |
| 1.6.5.2 | 救护设备 |  | 套 | 8 | 100000 | 80.00 |  |  | 10.00 |  |  | 10.00 | 40.00 |  | 20.00 |  | 80.00 |  |  |  |  |
| 1.7 | 防灾及应急管理系统建设 |  |  |  |  | 677.20 |  |  | 677.20 |  |  |  |  |  |  | 15.00 | 596.20 |  |  | 66.00 |  |
| 1.7.1 | 林火视频监测系统 | 4个前端和1个监测指挥中心 | 套 | 1 | 2100000 | 210.00 |  |  | 210.00 |  |  |  |  |  |  |  | 210.00 |  |  |  |  |
| 1.7.2 | 新建生物防火林带 | 宽20米 | 千米 | 3 | 120000 | 36.00 |  |  | 36.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36.00 |  |
| 1.7.3 | 改造生物防火林带 | 宽20米 | 千米 | 5 | 60000 | 30.00 |  |  | 30.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.00 |  |
| 1.7.4 | 森林防火应急消防管道 | 按要求 | 千米 | 10 | 200000 | 200.00 |  |  | 200.00 |  |  |  |  |  |  |  | 200.00 |  |  |  |  |
| 1.7.5 | 防火运兵车 | 护林防火运兵车 | 辆 | 1 | 200000 | 20.00 |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |
| 1.7.6 | 巡护摩托车 | 按要求 | 辆 | 4 | 8000 | 3.20 |  |  | 3.20 |  |  |  |  |  |  |  | 3.20 |  |  |  |  |
| 1.7.7 | 扑火机具及扑火设备 | 风力灭火机10台、二号扑火工具120把、油锯10台、割灌机10台、防火服50套、GPS3台 | 套 | 1 | 100000 | 10.00 |  |  | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  | 10.00 |  |  |  |  |
| 1.7.8 | 护林防火宣传 | 护林防火标志牌 | 块 | 30 | 5000 | 15.00 |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |  | 15.00 |  |  |  |  |  |
| 1.7.9 | 森林防火紧急扑救队伍装备 |  | 人 | 30 | 50000 | 150.00 |  |  | 150.00 |  |  |  |  |  |  |  | 150.00 |  |  |  |  |
| 1.7.10 | 林业有害生物防治设备 |  | 套 | 1 | 30000 | 3.00 |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |
| 1.8 | 社区发展 |  |  |  |  | 100.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  | 10.00 | 20.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |
| 1.8.1 | 技能培训 |  |  |  |  | 100.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  | 10.00 | 20.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |
| 2 | 工程建设其它费用 |  |  |  |  | 1205.16 | 138.48 |  | 314.91 |  |  | 228.29 | 269.80 |  | 253.68 |  |  |  |  | 1205.16 |  |
| 2.1 | 人才培训 |  |  |  |  | 100.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  | 10.00 | 20.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |
| 2.2 | 营销和宣传 |  |  |  |  | 100.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |  | 10.00 | 20.00 |  | 50.00 |  |  |  |  | 100.00 |  |
| 2.3 | 建设单位管理费(2%) |  |  |  |  | 314.12 | 37.03 |  | 92.16 |  |  | 65.09 | 71.81 |  | 48.03 |  |  |  |  | 314.12 |  |
| 2.4 | 勘察设计费(2.5%) |  |  |  |  | 392.64 | 46.28 |  | 115.20 |  |  | 81.36 | 89.77 |  | 60.03 |  |  |  |  | 392.64 |  |
| 2.5 | 招投标费用(0.3%) |  |  |  |  | 47.10 | 5.55 |  | 13.82 |  |  | 9.76 | 10.77 |  | 7.20 |  |  |  |  | 47.10 |  |
| 2.6 | 工程监理费(1.0%) |  |  |  |  | 157.06 | 18.51 |  | 46.08 |  |  | 32.55 | 35.91 |  | 24.01 |  |  |  |  | 157.06 |  |
| 2.7 | 前期工作咨询费(0.6%) |  |  |  |  | 94.24 | 11.11 |  | 27.65 |  |  | 19.53 | 21.54 |  | 14.41 |  |  |  |  | 94.24 |  |
| 3 | 基本预备费(5%) |  |  |  |  | 845.55 | 99.49 |  | 246.15 |  |  | 174.14 | 193.02 |  | 132.75 |  |  |  |  | 845.55 |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | 17756.61 | 2089.27 |  | 5169.15 |  |  | 3657.02 | 4053.42 |  | 2787.75 | 12338.45 | 1097.70 |  |  | 4320.46 |  |

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园总投资使用计划和资金筹措表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表2 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项 目 | 合 计 | 近 期 |  |  |  |  |  |  | 中期 | 远期 |
|  |  |  | 计 |  |  |  | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024-2025年 | 2026-2030年 |
| 1 | 总投资额 | 19609.41 | 11069.96 |  |  |  | 2173.12 | 5191.01 | 3705.83 | 4609.75 | 3929.70 |
| 1.1 | 建设投资 | 17756.61 | 10915.44 |  |  |  | 2089.27 | 5169.15 | 3657.02 | 4053.42 | 2787.75 |
| 1.1.1 | 工程费用 | 15705.90 | 9713.98 |  |  |  | 1851.30 | 4608.09 | 3254.59 | 3590.60 | 2401.32 |
| 1.1.1.1 | 景区景点建设 | 4190.00 | 1950.00 |  |  |  | 600.00 | 450.00 | 900.00 | 1940.00 | 300.00 |
| 1.1.1.2 | 植物景观与绿化工程建设 | 1651.75 | 571.23 |  |  |  |  | 189.39 | 381.84 | 424.00 | 656.52 |
| 1.1.1.3 | 资源与生态环境保护工程建设 | 123.30 | 100.90 |  |  |  | 1.30 | 88.80 | 10.80 | 11.60 | 10.80 |
| 1.1.1.4 | 生态文化建设 | 223.50 | 117.50 |  |  |  |  | 35.50 | 82.00 | 76.00 | 30.00 |
| 1.1.1.5 | 旅游服务设施建设 | 3169.20 | 3049.20 |  |  |  | 930.00 | 1467.20 | 652.00 | 63.00 | 57.00 |
| 1.1.1.6 | 基础设施建设 | 5570.95 | 3217.95 |  |  |  | 310.00 | 1690.00 | 1217.95 | 1056.00 | 1297.00 |
| 1.1.1.7 | 防灾及应急管理系统建设 | 677.20 | 677.20 |  |  |  |  | 677.20 |  |  |  |
| 1.1.1.8 | 社区发展 | 100.00 | 30.00 |  |  |  | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 20.00 | 50.00 |
| 1.1.2 | 工程建设其它费用 | 1205.16 | 681.68 |  |  |  | 138.48 | 314.91 | 228.29 | 269.80 | 253.68 |
| 1.1.3 | 基本预备费 | 845.55 | 519.78 |  |  |  | 99.49 | 246.15 | 174.14 | 193.02 | 132.75 |
| 1.2 | 流动资金 | 1852.80 | 154.52 |  |  |  | 83.85 | 21.86 | 48.81 | 556.33 | 1141.95 |
| 2 | 资金筹措 | 19609.41 | 11069.96 |  |  |  | 2173.12 | 5191.01 | 3705.83 | 4609.75 | 3929.70 |
| 2.1 | 招商引资 | 7359.20 | 4999.20 |  |  |  | 1530.00 | 1917.20 | 1552.00 | 2003.00 | 357.00 |
| 2.2 | 地方财政 | 7232.51 | 4071.19 |  |  |  | 259.30 | 2352.89 | 1459.00 | 1376.40 | 1784.92 |
| 2.3 | 自筹资金 | 5017.70 | 1999.57 |  |  |  | 383.82 | 920.92 | 694.83 | 1230.35 | 1787.78 |

|  | 湖南辰溪仙人界省级森林公园营业收入与税金及附加估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位:万元 |  |
| 序号 |  | 项 目 | 合计 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| 1 |  | 游客量(万人次) | 471.99 | 7.18 | 8.62 |  | 10.78 |  | 13.48 |  | 17.52 |  | 22.78 |  | 27.34 |  | 32.81 |  | 37.73 | 41.50 | 45.65 | 47.93 | 50.33 | 52.85 | 55.49 |
| 2 |  | 营业收入 | 134410.20 | 359.00 | 431.00 |  | 539.00 |  | 3399.80 |  | 4462.80 |  | 7670.00 |  | 8855.60 |  | 10277.80 |  | 11557.00 | 12537.20 | 13616.20 | 14209.00 | 14833.00 | 15488.20 | 16174.60 |
| 2.1 |  | 门票 | 21340.50 |  |  |  |  |  | 269.60 |  | 350.40 |  | 1139.00 |  | 1367.00 |  | 1640.50 |  | 1886.50 | 2075.00 | 2282.50 | 2396.50 | 2516.50 | 2642.50 | 2774.50 |
| 2.2 |  | 住宿 | 20529.60 |  |  |  |  |  | 1310.40 |  | 1747.20 |  | 1747.20 |  | 1747.20 |  | 1747.20 |  | 1747.20 | 1747.20 | 1747.20 | 1747.20 | 1747.20 | 1747.20 | 1747.20 |
| 2.2.1 |  | 仙人界山庄 | 15724.80 |  |  |  |  |  | 1310.40 |  | 1310.40 |  | 1310.40 |  | 1310.40 |  | 1310.40 |  | 1310.40 | 1310.40 | 1310.40 | 1310.40 | 1310.40 | 1310.40 | 1310.40 |
| 2.2.2 |  | 森林木屋 | 4804.80 |  |  |  |  |  |  |  | 436.80 |  | 436.80 |  | 436.80 |  | 436.80 |  | 436.80 | 436.80 | 436.80 | 436.80 | 436.80 | 436.80 | 436.80 |
| 2.3 |  | 饮食 | 45250.00 | 359.00 | 431.00 |  | 539.00 |  | 1078.40 |  | 1401.60 |  | 2278.00 |  | 2734.00 |  | 3281.00 |  | 3773.00 | 4150.00 | 4565.00 | 4793.00 | 5033.00 | 5285.00 | 5549.00 |
| 2.4 |  | 娱乐 | 17196.40 |  |  |  |  |  | 269.60 |  | 350.40 |  | 911.20 |  | 1093.60 |  | 1312.40 |  | 1509.20 | 1660.00 | 1826.00 | 1917.20 | 2013.20 | 2114.00 | 2219.60 |
| 2.5 |  | 购物 | 17196.40 |  |  |  |  |  | 269.60 |  | 350.40 |  | 911.20 |  | 1093.60 |  | 1312.40 |  | 1509.20 | 1660.00 | 1826.00 | 1917.20 | 2013.20 | 2114.00 | 2219.60 |
| 2.6 |  | 园内交通 | 12897.30 |  |  |  |  |  | 202.20 |  | 262.80 |  | 683.40 |  | 820.20 |  | 984.30 |  | 1131.90 | 1245.00 | 1369.50 | 1437.90 | 1509.90 | 1585.50 | 1664.70 |
| 3 |  | 税金及附加 | 5983.94 | 15.98 | 19.19 |  | 24.00 |  | 151.36 |  | 198.68 |  | 341.47 |  | 394.25 |  | 457.57 |  | 514.52 | 558.16 | 606.19 | 632.58 | 660.37 | 689.53 | 720.09 |
| 3.1 |  | 增值税 | 5645.23 | 15.08 | 18.10 |  | 22.64 |  | 142.79 |  | 187.44 |  | 322.14 |  | 371.94 |  | 431.67 |  | 485.39 | 526.56 | 571.88 | 596.78 | 622.99 | 650.50 | 679.33 |
| 3.2 |  | 城市维护建设费 | 56.45 | 0.15 | 0.18 |  | 0.23 |  | 1.43 |  | 1.87 |  | 3.22 |  | 3.72 |  | 4.32 |  | 4.85 | 5.27 | 5.72 | 5.97 | 6.23 | 6.51 | 6.79 |
| 3.3 |  | 教育费附加 | 282.26 | 0.75 | 0.91 |  | 1.13 |  | 7.14 |  | 9.37 |  | 16.11 |  | 18.60 |  | 21.58 |  | 24.27 | 26.33 | 28.59 | 29.84 | 31.15 | 32.53 | 33.97 |

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园成本估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 项目 | 合计 | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 |  | 2035 |
| 1 | 固定成本 | 17197.22 | 120.00 | 300.31 |  | 803.78 |  | 1150.18 |  | 1267.30 |  |  | 1384.42 |  | 1453.96 |  | 1391.71 | 1361.19 |  | 1380.31 |  | 1399.44 |  | 1418.55 |  | 1303.65 |  | 1231.21 |  | 1231.21 |
| 1.1 | 折旧 | 8705.64 |  | 88.48 |  | 349.31 |  | 510.59 |  | 568.10 |  |  | 625.61 |  | 683.13 |  | 706.13 | 729.14 |  | 752.15 |  | 775.17 |  | 798.17 |  | 731.88 |  | 693.89 |  | 693.89 |
| 1.2 | 摊销费 | 2050.71 |  | 47.59 |  | 159.81 |  | 240.29 |  | 271.15 |  |  | 302.00 |  | 285.26 |  | 188.51 | 123.48 |  | 108.08 |  | 92.68 |  | 77.29 |  | 61.83 |  | 46.37 |  | 46.37 |
| 1.3 | 修理费 | 4352.87 |  | 44.24 |  | 174.66 |  | 255.30 |  | 284.05 |  |  | 312.81 |  | 341.57 |  | 353.07 | 364.57 |  | 376.08 |  | 387.59 |  | 399.09 |  | 365.94 |  | 346.95 |  | 346.95 |
| 1.4 | 财务费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | 管理费 | 2088.00 | 120.00 | 120.00 |  | 120.00 |  | 144.00 |  | 144.00 |  |  | 144.00 |  | 144.00 |  | 144.00 | 144.00 |  | 144.00 |  | 144.00 |  | 144.00 |  | 144.00 |  | 144.00 |  | 144.00 |
| 2 | 可变成本 | 73879.65 | 215.40 | 258.60 |  | 323.40 |  | 1841.44 |  | 2415.36 |  |  | 4176.70 |  | 4837.90 |  | 5631.05 | 6344.45 |  | 6891.10 |  | 7492.85 |  | 7823.45 |  | 8171.45 |  | 8536.85 |  | 8919.65 |
| 2.1 | 门票 | 10670.25 |  |  |  |  |  | 134.80 |  | 175.20 |  |  | 569.50 |  | 683.50 |  | 820.25 | 943.25 |  | 1037.50 |  | 1141.25 |  | 1198.25 |  | 1258.25 |  | 1321.25 |  | 1387.25 |
| 2.2 | 住宿 | 10264.80 |  |  |  |  |  | 655.20 |  | 873.60 |  |  | 873.60 |  | 873.60 |  | 873.60 | 873.60 |  | 873.60 |  | 873.60 |  | 873.60 |  | 873.60 |  | 873.60 |  | 873.60 |
| 2.3 | 饮食 | 27150.00 | 215.40 | 258.60 |  | 323.40 |  | 647.04 |  | 840.96 |  |  | 1366.80 |  | 1640.40 |  | 1968.60 | 2263.80 |  | 2490.00 |  | 2739.00 |  | 2875.80 |  | 3019.80 |  | 3171.00 |  | 3329.40 |
| 2.4 | 娱乐 | 8598.20 |  |  |  |  |  | 134.80 |  | 175.20 |  |  | 455.60 |  | 546.80 |  | 656.20 | 754.60 |  | 830.00 |  | 913.00 |  | 958.60 |  | 1006.60 |  | 1057.00 |  | 1109.80 |
| 2.5 | 购物 | 12037.48 |  |  |  |  |  | 188.72 |  | 245.28 |  |  | 637.84 |  | 765.52 |  | 918.68 | 1056.44 |  | 1162.00 |  | 1278.20 |  | 1342.04 |  | 1409.24 |  | 1479.80 |  | 1553.72 |
| 2.6 | 园内交通 | 5158.92 |  |  |  |  |  | 80.88 |  | 105.12 |  |  | 273.36 |  | 328.08 |  | 393.72 | 452.76 |  | 498.00 |  | 547.80 |  | 575.16 |  | 603.96 |  | 634.20 |  | 665.88 |
| 3 | 总成本 | 91076.87 | 335.40 | 558.91 |  | 1127.18 |  | 2991.62 |  | 3682.66 |  |  | 5561.12 |  | 6291.86 |  | 7022.76 | 7705.64 |  | 8271.41 |  | 8892.29 |  | 9242.00 |  | 9475.10 |  | 9768.06 |  | 10150.86 |
| 3.1 | 经营成本 | 80320.52 | 335.40 | 422.84 |  | 618.06 |  | 2240.74 |  | 2843.41 |  |  | 4633.51 |  | 5323.47 |  | 6128.12 | 6853.02 |  | 7411.18 |  | 8024.44 |  | 8366.54 |  | 8681.39 |  | 9027.80 |  | 9410.60 |

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园流动资金估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |
| 序号 | 项目 | 合计 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |
| 1 | 经营成本 |  | 335.40 |  | 422.84 |  | 618.06 |  | 2240.74 |  | 2843.41 |  | 4633.51 |  | 5323.47 |  | 6128.12 |  | 6853.02 |  | 7411.18 |
| 2 | 流动资金 |  | 83.85 |  | 105.71 |  | 154.52 |  | 560.19 |  | 710.85 |  | 1158.38 |  | 1330.87 |  | 1532.03 |  | 1713.26 |  | 1852.80 |
| 3 | 流动资金本年增加额 | 1852.80 | 83.85 |  | 21.86 |  | 48.81 |  | 405.67 |  | 150.66 |  | 447.53 |  | 172.49 |  | 201.16 |  | 181.23 |  | 139.54 |

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园资产折旧与摊销估算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 序号 | 项目 | 折旧年限 |  | 合计 |  | 2021 |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 | 2035 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  | 2089.27 |  | 7258.42 |  |  | 10915.44 |  | 12266.58 | 13617.72 | 14968.86 |  | 15526.41 |  | 16083.96 |  | 16641.51 |  | 17199.06 |  | 17756.61 |  | 17756.61 |  | 17756.61 |  | 17756.61 | 17756.61 |
|  | 折旧与摊销 |  |  | 10756.35 |  |  |  | 136.07 |  |  | 509.12 |  | 750.88 | 839.25 | 927.61 |  | 968.39 |  | 894.64 |  | 852.62 |  | 860.23 |  | 867.85 |  | 875.46 |  | 793.71 |  | 740.26 | 740.26 |
|  | 净值 |  |  |  |  | 2089.27 |  | 7122.35 |  |  | 10270.25 |  | 10870.51 | 11382.40 | 11805.93 |  | 11395.09 |  | 11058.00 |  | 10762.93 |  | 10460.25 |  | 10149.95 |  | 9274.49 |  | 8480.79 |  | 7740.53 | 7000.27 |
| 1 | 折旧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 房屋、建筑物 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  | 1830.00 |  | 5254.50 |  |  | 7909.45 |  | 8937.78 | 9966.12 | 10994.45 |  | 11263.25 |  | 11532.05 |  | 11800.85 |  | 12069.65 |  | 12338.45 |  | 12338.45 |  | 12338.45 |  | 12338.45 | 12338.45 |
|  | 本年折旧 |  |  | 6693.33 |  |  |  | 86.93 |  |  | 249.59 |  | 375.70 | 424.54 | 473.39 |  | 522.24 |  | 535.00 |  | 547.77 |  | 560.54 |  | 573.31 |  | 586.08 |  | 586.08 |  | 586.08 | 586.08 |
|  | 净值 |  |  |  |  | 1830.00 |  | 5167.57 |  |  | 7572.93 |  | 8225.56 | 8829.36 | 9384.30 |  | 9130.86 |  | 8864.66 |  | 8585.69 |  | 8293.95 |  | 7989.44 |  | 7403.36 |  | 6817.28 |  | 6231.20 | 5645.12 |
| 1.2 | 设备 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  | 11.30 |  | 894.50 |  |  | 1035.30 |  | 1049.17 | 1063.03 | 1076.90 |  | 1081.06 |  | 1085.22 |  | 1089.38 |  | 1093.54 |  | 1097.70 |  | 1097.70 |  | 1097.70 |  | 1097.70 | 1097.70 |
|  | 本年折旧 |  |  | 1042.82 |  |  |  | 1.07 |  |  | 84.98 |  | 98.35 | 99.67 | 100.99 |  | 102.31 |  | 102.70 |  | 103.10 |  | 103.49 |  | 103.89 |  | 104.28 |  | 37.99 |  |  |  |
|  | 净值 |  |  |  |  | 11.30 |  | 893.43 |  |  | 949.25 |  | 864.77 | 778.96 | 691.84 |  | 593.69 |  | 495.15 |  | 396.21 |  | 296.88 |  | 197.15 |  | 92.87 |  | 54.89 |  | 54.89 | 54.89 |
| 1.3 | 其它 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  | 10.00 |  | 310.39 |  |  | 769.23 |  | 923.89 | 1078.56 | 1233.23 |  | 1440.53 |  | 1647.84 |  | 1855.14 |  | 2062.45 |  | 2269.75 |  | 2269.75 |  | 2269.75 |  | 2269.75 | 2269.75 |
|  | 本年折旧 |  |  | 969.49 |  |  |  | 0.48 |  |  | 14.74 |  | 36.54 | 43.89 | 51.23 |  | 58.58 |  | 68.43 |  | 78.27 |  | 88.12 |  | 97.97 |  | 107.81 |  | 107.81 |  | 107.81 | 107.81 |
|  | 净值 |  |  |  |  | 10.00 |  | 309.91 |  |  | 754.01 |  | 872.13 | 982.91 | 1086.35 |  | 1235.07 |  | 1373.95 |  | 1502.98 |  | 1622.17 |  | 1731.50 |  | 1623.69 |  | 1515.88 |  | 1408.07 | 1300.26 |
| 2 | 递延资产摊销 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 原值 |  |  |  |  | 237.97 |  | 799.03 |  |  | 1201.46 |  | 1355.73 | 1510.01 | 1664.28 |  | 1741.57 |  | 1818.85 |  | 1896.14 |  | 1973.42 |  | 2050.71 |  | 2050.71 |  | 2050.71 |  | 2050.71 | 2050.71 |
|  | 本年摊销 |  |  | 2050.71 |  |  |  | 47.59 |  |  | 159.81 |  | 240.29 | 271.15 | 302.00 |  | 285.26 |  | 188.51 |  | 123.48 |  | 108.08 |  | 92.68 |  | 77.29 |  | 61.83 |  | 46.37 | 46.37 |
|  | 净值 |  |  |  |  | 237.97 |  | 751.44 |  |  | 994.06 |  | 908.04 | 791.17 | 643.44 |  | 435.47 |  | 324.24 |  | 278.05 |  | 247.25 |  | 231.86 |  | 154.57 |  | 92.74 |  | 46.37 |  |

| 湖南辰溪仙人界省级森林公园损益表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |
| 序号 | 项 目 | 合计 |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  |  | 2026 | 2027 |  | 2028 | 2029 |  | 2030 |  | 2031 |  | 2032 |  | 2033 |  | 2034 | 2035 |
| 1 | 营业收入 | 134410.20 |  | 359.00 | 431.00 |  | 539.00 |  | 3399.80 |  | 4462.80 |  |  | 7670.00 | 8855.60 |  | 10277.80 | 11557.00 |  | 12537.20 |  | 13616.20 |  | 14209.00 |  | 14833.00 |  | 15488.20 | 16174.60 |
| 2 | 税金及附加 | 5983.94 |  | 15.98 | 19.19 |  | 24.00 |  | 151.36 |  | 198.68 |  |  | 341.47 | 394.25 |  | 457.57 | 514.52 |  | 558.16 |  | 606.19 |  | 632.58 |  | 660.37 |  | 689.53 | 720.09 |
| 2.1 | 增值税 | 5645.23 |  | 15.08 | 18.10 |  | 22.64 |  | 142.79 |  | 187.44 |  |  | 322.14 | 371.94 |  | 431.67 | 485.39 |  | 526.56 |  | 571.88 |  | 596.78 |  | 622.99 |  | 650.50 | 679.33 |
| 2.2 | 城市维护建设税 | 56.45 |  | 0.15 | 0.18 |  | 0.23 |  | 1.43 |  | 1.87 |  |  | 3.22 | 3.72 |  | 4.32 | 4.85 |  | 5.27 |  | 5.72 |  | 5.97 |  | 6.23 |  | 6.51 | 6.79 |
| 2.3 | 教育费附加 | 282.26 |  | 0.75 | 0.91 |  | 1.13 |  | 7.14 |  | 9.37 |  |  | 16.11 | 18.60 |  | 21.58 | 24.27 |  | 26.33 |  | 28.59 |  | 29.84 |  | 31.15 |  | 32.53 | 33.97 |
| 3 | 总成本费用 | 91076.87 |  | 335.40 | 558.91 |  | 1127.18 |  | 2991.62 |  | 3682.66 |  |  | 5561.12 | 6291.86 |  | 7022.76 | 7705.64 |  | 8271.41 |  | 8892.29 |  | 9242.00 |  | 9475.10 |  | 9768.06 | 10150.86 |
| 4 | 营业外支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 利润总额 | 37349.39 |  | 7.62 | -147.10 |  | -612.18 |  | 256.82 |  | 581.46 |  |  | 1767.41 | 2169.49 |  | 2797.47 | 3336.84 |  | 3707.63 |  | 4117.72 |  | 4334.42 |  | 4697.54 |  | 5030.61 | 5303.65 |
| 6 | 弥补以前年度亏损 | 759.27 |  |  |  |  |  |  | 256.82 |  | 502.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 应纳税所得额 | 37349.39 |  | 7.62 |  |  |  |  |  |  | 79.00 |  |  | 1767.41 | 2169.49 |  | 2797.47 | 3336.84 |  | 3707.63 |  | 4117.72 |  | 4334.42 |  | 4697.54 |  | 5030.61 | 5303.65 |
| 8 | 所得税 | 9337.33 |  | 1.90 |  |  |  |  |  |  | 19.75 |  |  | 441.85 | 542.37 |  | 699.37 | 834.21 |  | 926.91 |  | 1029.43 |  | 1083.60 |  | 1174.38 |  | 1257.65 | 1325.91 |
| 9 | 税后利润 | 28012.06 |  | 5.72 | -147.10 |  | -612.18 |  | 256.82 |  | 561.71 |  |  | 1325.56 | 1627.12 |  | 2098.10 | 2502.63 |  | 2780.72 |  | 3088.29 |  | 3250.82 |  | 3523.16 |  | 3772.96 | 3977.74 |
| 10 | 盈余公积金 | 2877.13 |  | 0.57 |  |  |  |  | 25.68 |  | 56.17 |  |  | 132.56 | 162.71 |  | 209.81 | 250.26 |  | 278.07 |  | 308.83 |  | 325.08 |  | 352.32 |  | 377.30 | 397.77 |
| 11 | 公益金 | 1438.60 |  | 0.29 |  |  |  |  | 12.84 |  | 28.09 |  |  | 66.28 | 81.36 |  | 104.91 | 125.13 |  | 139.04 |  | 154.42 |  | 162.54 |  | 176.16 |  | 188.65 | 198.89 |
| 12 | 应付利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 末分配利润 | 23691.48 |  |  | -147.10 |  | -612.18 |  | 218.30 |  | 477.45 |  |  | 1126.72 | 1383.05 |  | 1783.38 | 2127.24 |  | 2363.61 |  | 2625.04 |  | 2763.20 |  | 2994.68 |  | 3207.01 | 3381.08 |
| 14 | 累计末分配利润 |  |  |  | -147.10 |  | -759.27 |  | -540.97 |  | -63.53 |  |  | 1063.19 | 2446.24 |  | 4229.63 | 6356.87 |  | 8720.48 |  | 11345.52 |  | 14108.71 |  | 17103.39 |  | 20310.40 | 23691.48 |

湖南辰溪仙人界省级森林公园现金流量表. 附表8; 单位：万元. 序号; 项 目; 合计; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035. 1; 现金流入; 143263.27; 359.00; 431.00; 539.00; 3399.80; 4462.80; 7670.00; 8855.60; 10277.80; 11557.00; 12537.20; 13616.20; 14209.00; 14833.00; 15488.20; 25027.67. 1.1; 营业收入; 134410.20; 359.00; 431.00; 539.00; 3399.80; 4462.80; 7670.00; 8855.60; 10277.80; 11557.00; 12537.20; 13616.20; 14209.00; 14833.00; 15488.20; 16174.60. 1.2; 回收固定资产余值; 7000.27; 7000.27. 1.3; 回收流动资金; 1852.80; 1852.80. 2; 现金流出; 115251.20; 2526.40; 5633.04; 4347.88; 4824.48; 5239.21; 6421.91; 6990.13; 8043.77; 8940.53; 9593.34; 9660.06; 10082.72; 10516.14; 10974.98; 11456.60. 2.1; 建设投资; 17756.61; 2089.27; 5169.15; 3657.02; 2026.71; 2026.71; 557.55; 557.55; 557.55; 557.55; 557.55. 2.2; 新增流动资金; 1852.80; 83.85; 21.86; 48.81; 405.67; 150.66; 447.53; 172.49; 201.16; 181.23; 139.54. 2.3; 经营成本; 80320.52; 335.40; 422.84; 618.06; 2240.74; 2843.41; 4633.51; 5323.47; 6128.12; 6853.02; 7411.18; 8024.44; 8366.54; 8681.39; 9027.80; 9410.60. 2.4; 税金及附加; 5983.94; 15.98; 19.19; 24.00; 151.36; 198.68; 341.47; 394.25; 457.57; 514.52; 558.16; 606.19; 632.58; 660.37; 689.53; 720.09. 2.5; 所得税; 9337.33; 1.90; 19.75; 441.85; 542.37; 699.37; 834.21; 926.91; 1029.43; 1083.60; 1174.38; 1257.65; 1325.91. 3; 净现金流量; 28012.06; -2167.40; -5202.04; -3808.88; -1424.68; -776.41; 1248.09; 1865.47; 2234.03; 2616.47; 2943.86; 3956.14; 4126.28; 4316.86; 4513.22; 13571.06. 4; 累计净现金流量; 28012.06; -2167.40; -7369.44; -11178.33; -12603.00; -13379.42; -12131.33; -10265.86; -8031.83; -5415.35; -2471.49; 1484.65; 5610.92; 9927.79; 14441.00; 28012.06. 5; 所得税前净现金流量; 39514.90; -2165.50; -5202.04; -3808.88; -1424.68; -756.66; 1689.94; 2407.84; 2933.40; 3450.68; 3870.77; 4985.57; 5209.88; 5491.24; 5770.87; 14896.97. 6; 税前累计净现金流量; 37349.39; -2165.50; -7367.54; -11176.43; -12601.10; -13357.77; -11667.83; -9259.99; -6326.59; -2875.90; 994.87; 5980.44; 11190.31; 16681.56; 22452.42; 37349.39. 计算指标：; 所得税前; 所得税后. 财务内部收益率：; 19.07%; 15.76%. 财务净现值（8%）万元：; 12328.55; 8027.29. 项目投资回收期（年）：; 9.74; 10.62.

湖南辰溪仙人界省级森林公园资金来源与运用表. 附表9; 单位：万元. 序号; 项 目; 合计; 2021; 2022; 2023; 2024; 2025; 2026; 2027; 2028; 2029; 2030; 2031; 2032; 2033; 2034; 2035. 1; 资金来源; 67715.15; 2180.74; 5179.98; 3602.77; 3312.58; 3725.58; 3480.96; 3923.82; 4478.05; 4975.40; 5353.80; 4985.57; 5209.88; 5491.24; 5770.87; 6043.91. 1.1; 利润总额; 37349.39; 7.62; -147.10; -612.18; 256.82; 581.46; 1767.41; 2169.49; 2797.47; 3336.84; 3707.63; 4117.72; 4334.42; 4697.54; 5030.61; 5303.65. 1.2; 折旧与摊销; 10756.35; 136.07; 509.12; 750.88; 839.25; 927.61; 968.39; 894.64; 852.62; 860.23; 867.85; 875.46; 793.71; 740.26; 740.26. 1.3; 地方财政; 7232.51; 259.30; 2352.89; 1459.00; 688.20; 688.20; 356.98; 356.98; 356.98; 356.98; 356.98. 1.4; 招商引资; 7359.20; 1530.00; 1917.20; 1552.00; 1001.50; 1001.50; 71.40; 71.40; 71.40; 71.40; 71.40. 1.5; 自筹资金; 5017.70; 383.82; 920.92; 694.83; 615.18; 615.18; 357.56; 357.56; 357.56; 357.56; 357.56. 1.6; 回收固定资产余值; 7000.27; 7000.27. 1.7; 回收流动资金; 1852.80; 1852.80. 2; 资金运用; 30385.34; 2175.31; 5191.01; 3705.83; 1431.87; 1211.86; 1969.02; 1809.58; 1562.99; 1698.12; 1763.04; 1741.40; 1803.69; 1350.54; 1446.30; 1524.80. 2.1; 固定资产投资; 17756.61; 2089.27; 5169.15; 3657.02; 1013.36; 1013.36; 1013.36; 1013.36; 557.55; 557.55; 557.55; 557.55; 557.55. 2.2; 流动资金; 1852.80; 83.85; 21.86; 48.81; 405.67; 150.66; 447.53; 172.49; 201.16; 181.23; 139.54. 2.3; 所得税; 9337.33; 1.90; 19.75; 441.85; 542.37; 699.37; 834.21; 926.91; 1029.43; 1083.60; 1174.38; 1257.65; 1325.91. 2.4; 公益金; 1438.60; 0.29; 12.84; 28.09; 66.28; 81.36; 104.91; 125.13; 139.04; 154.42; 162.54; 176.16; 188.65; 198.89. 3; 盈余资金; 49958.54; 91.47; 10.83; -54.25; 2299.22; 2712.23; 2467.61; 2910.46; 3920.50; 4417.85; 4796.25; 4428.02; 4652.32; 5491.24; 5770.87; 6043.91. 4; 累计盈余资金; 91.47; 102.30; 48.05; 2347.27; 5059.50; 7527.11; 10437.57; 14358.07; 18775.93; 23572.18; 28000.20; 32652.52; 38143.77; 43914.63; 49958.54.